Информация об итогах дорожных работ в 2015 году на территории

Знаменского района Орловской области

| № п/п | Наименование объекта | Год проведения работ | Протяженность, км. | Текущее состояние дорожных работ | Наименование подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Знаменское | 2015 | 1 | Готовится сметная документация |  |
| 2 | Ремонт автодороги Узкое-Пискулинка | 2015 | 1 | Сметная документация проходит госэкспертизу |  |
| 3 | Ремонт автодороги по ул. Луговая в с.Узкое- | 2015 | 0,7 | Сметная документация проходит госэкспертизу |  |