Приложение

к постановлению Администрации

Знаменского района Орловской области

от ___ __________ 201_____ № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Знаменского района Орловской области

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения на территории Знаменского района на 2014 – 2016 годы»

с. Знаменское , 2013

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные законы: - от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - от 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об автомобильнах дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерациии и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - закон Орловской области от 01.12.2011 г. № 1304-ОЗ «О дорожном фонде». |
| Заказчик Программы | Администрация Знаменского района Орловской области Администрации сельских поселений Знаменского района (по согласованию) |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района |
| Цели и задачи Программы | Цель: Формирование единого транспортного пространства Знаменского района Орловской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам района и социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах. Задачи: - определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог района и сельских поселений; - совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования; - обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта; - совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах района, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам; - соблюдение интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени доставки грузов и пассажиров; - обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы 1 этап: 2014 год: - совершенствование нормативной базы в отношении дорожной деятельности на территории района и сельских поселений; - определение оптимальных механизмов содержания сети автомобильных автодорог и улично-дорожной сети; - создание муниципального дорожного фонда; - уточнение перечня автомобильных дорог районного значения; - формирования перечней автодорог в сельских поселениях; - паспортизация автодорог местного значения; - участие в освоении средств, полученных из регионального дорожного фонда; - участие в освоении средств, полученных из муниципального дорожного фонда (поступления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации. 2 этап: 2015-2016 годы: - обеспечение нормированного финансирования содержания автомобильных дорог районного значения и улично-дорожной сети сельских поселений; - участие в освоении средств, полученных из муниципального дорожного фонда (поступления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации. |
| Участники Программы | Администрация Знаменского района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 24 752,55 тыс. руб. Возможные источники финансирования: - средства регионального дорожного фонда; - средства бюджета Знаменского района; -средства бюджетов сельских поселений; - средства инвесторов; - внебюджетные источники |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по дорогам общего пользования Знаменского района и дальнейшее развитие транспортной сети уличных дорог |
| Система контроля исполнения Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - первый заместитель главы администрации Знаменского района; - отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района; - финансовый отдел администрации Знаменского района; - администрации сельских поселений (по согласованию) |

1.Общие положения

Социально-экономическое развитие Знаменского района Орловской области (далее – район) тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей муниципальной политики должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузками на автомобильные дороги.

Организация дорожной деятельности в отношении районных автодорог и инженерных сооружений содержит в себе ряд функций и муниципальных услуг.

Функции:

1) формирование и ведение перечня автодорог районного значения;

2) формирование муниципального заказа на строительство и содержание автомобильных дорог;

3) обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах районного значения.

Услуги:

1) выдача разрешений на осуществление жизненно необходимых транспортных перевозок в период ограничения движения грузового транспорта по местным автомобильным дорогам;

2) выдача разрешения на осуществление перевозок тяжеловесных грузов.

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории района протяженность дорог общего пользования составляет 219,961 км, из них региональные – 138,877 км, автодороги общего пользования местного значения в границах муниципального района – 9,484 км и автодороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений  (улично-дорожная сеть) – 71,616 км

| Виды дорог | Протяженность (км) | % от общей протяженности |
| --- | --- | --- |
| Федеральные |  |  |
| Областные и межмуниципальные | 138,877 | 63,1 |
| Муниципальные, из них: -оформленные в собственность - бесхозные | 9,484 | 4,3 |
|  | 9,484 |  |
| Поселковые (улично-дорожная сеть), в том числе: | 71,6 | 32,6 |
| Знаменское с/п | 25,5 |  |
| Селиховское с/п | 5,4 |  |
| Глотовское с/п | 3,5 |  |
| Коптевское с/п | 7,2 |  |
| Красниковское с/п | 6,2 |  |
| Узкинское с/п | 12,5 |  |
| Ждимирское с/п | 11,3 |  |
| ВСЕГО: | 219,961 | 100,0 |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворение потребностей общества в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств.

Следует отметить, что роль дорог не сводится только к движению по ним грузов и пассажиров. В условиях рыночной экономики, когда к перевозкам товаров предъявляются новые требования, главные из которых скорость доставки грузов "от двери до двери" и уменьшение числа перевозок, развитию дорог должно уделяться первостепенное значение.

Анализ капитальных вложений в 2012-2013 г.г.  и перспективы увеличения финансирования дорожной отрасли с созданием регионального дорожного фонда требуют разработки механизма осуществления дорожной деятельности, построенного на прозрачности формирования потребностей в дорожном строительстве и реализации мероприятий по их решению.

3. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является формирование единого транспортного пространства   района  на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам района и социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах.

Задачами настоящей Программы являются:

- определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог района и сельских поселений;

- совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования;

- обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта;

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах района, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам;

- соблюдение интересов пользователей автомобильных  дорог,  сокращение  времени доставки грузов и пассажиров;

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение  аварийности на автодорогах.

4. Сроки и этапы реализации программы

Программой предусматривается реализация мероприятий в два этапа:

1 этап 2014 год:

- совершенствование нормативной базы в отношении дорожной деятельности на

территории района и сельских поселений;

- определение оптимальных механизмов содержания сети автомобильных

автодорог и улично-дорожной сети;

- уточнение перечня автомобильных дорог районного значения;

- формирования перечней автодорог в сельских поселениях;

- паспортизация автодорог местного значения;

- ремонт местных автомобильных автодорог, отсыпка дорог из  приобретенного

дорожного материала;

- участие в освоении средств, полученных из регионального дорожного фонда;

-  участие в освоении средств, полученных из муниципального дорожного фонда (поступления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации.

2 этап (2015-2016 годы):

- обеспечение нормированного финансирования содержания автомобильных дорог районного значения и улично-дорожной сети сельских поселений, также строительство (реконструкция, ремонт) местных автодорог по муниципальному заданию;

- участие в освоении средств, полученных из регионального дорожного фонда;

-  участие в освоении средств, полученных из муниципального дорожного фонда (поступления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации.

5. Финансирование и механизм реализации Программы

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как средства бюджетов различных уровней, а также внебюджетные источники.

Программа является стратегией развития сети автодорог и с учетом перспективного плана дорожной деятельности на территории  района реализуется путем ежегодного утверждения Администрацией Знаменского района календарного плана графика мероприятий по выполнению настоящей  программы (далее - ежегодный план-график), (приложение 1 к настоящей Программе). В ежегодный план-график включаются как организационные мероприятия по реализации этапов программы, так и мероприятия по строительству (реконструкции, ремонту) местных автодорог.

Ежегодный план-график утверждается постановлением Администрации Знаменского района. Подготовку проекта ежегодного плана-графика осуществляет отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района (далее – Отдел).

# В целях включения автодорог общего пользования местного значения в ежегодный план-график Отдел готовит обоснованные предложения Главе Знаменского района и после их согласования организует подготовку необходимой проектно-сметной документации.

# В целях своевременной подготовки проекта постановления администрации об утверждении ежегодного плана администрации сельских поселений на основании предложений по подготовке проектно-сметной документации предоставляют в Отдел  следующие документы:

- предложения по включению в ежегодный план мероприятий, финансируемых из бюджета сельских поселений, с приложением копии сметной документации или утвержденным расчетом стоимости;

- заявка на предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (приложение 2 к настоящей Программе), с приложением в двух экземплярах заверенных копий: ведомости дефектов (приложение 3 к настоящей Программе), проектно-сметной документации, гарантийного письма о софинансировании строительства (реконструкции, ремонта) в объеме, определенным для предоставления субсидий муниципальным образованиям из регионального дорожного фонда.

# Объекты транспортной инфраструктуры района, на строительство (реконструкцию, ремонт) которых имеется проектно-сметная документация, подлежат включению в ежегодный план график.

# Формирование мероприятий ежегодного плана по улично-дорожной сети населенных пунктов осуществляется Отделом в соответствии с соглашениями о межмуниципальном сотрудничестве на основании предложений администраций сельских поселений, представленных по следующим направлениям:

# - мероприятия по паспортизации объектов улично-дорожной сети (автодорог местного значения) и по оформлению права муниципальной собственности на вновь построенные или бесхозяйные объекты за счет средств бюджета сельского поселения;

# - мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети за счет средств бюджета сельского поселения;

# - строительство (реконструкция, ремонт) объектов улично-дорожной сети (автодорог местного значения) с использованием средств субсидий из регионального дорожного фонда;

# Предложения администраций сельских поселений в календарный план-график предоставляются в Отдел.

# Отдел, в соответствии с требованиями нормативно-правового акта Правительства Орловской области, формирует сводную заявку на получение субсидий из регионального дорожного фонда, проводит её согласование с финансовым отделом и после утверждения Главой Знаменского района, организует её направление в Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

# После утверждения распределения средств регионального дорожного фонда и направления в Администрацию Знаменского района уведомления о лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый год финансовый отдел администрации района в двухдневный срок направляет уведомления в Отдел и соответствующие сельские поселения.

## Основанием для организации и проведения органами местного самоуправления сельских поселений размещения заказов на выполнение работ и оказание услуг в строительстве объектов являются:

## - утвержденная Правительством Орловской области соответствующая Программа, предусматривающая финансирование соответствующего объекта муниципальной собственности;

## - соглашение с Администрацией Знаменского района о предоставлении субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения;

## - наличие лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации сельского поселения финансовым отделом администрации Знаменского района.

Предполагается финансирование мероприятий программы из бюджетов всех уровней в соответствии с приложением 1.

Конкретное финансирование определяется решениями о бюджете района и соответствующих сельских поселений, а также ежегодным планом по реализации настоящей программы.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

| Показатель | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | % | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Доля обеспеченности населения Знаменского района автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием | % | 49,9 | 51,0 | 52,5 |

7. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется первым заместителем главы Администрации Знаменского района. Координационными органами по реализации настоящей программы являются отдел архитектуры и строительства администрации района,  финансовый отдел администрации района и администрации сельских поселений.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий.  Корректировка может  состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основных показателей.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Знаменского района Орловской области

«Ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения на

территории Знаменского района

на 2014 – 2016 годы»

План-график ежегодных

мероприятий по выполнению муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2014-2016 годы»

Автодороги местного значения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, км / кв. м | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | районный бюджет | Бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети, в т.ч. по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 1. Знаменское с\п с. Знаменское - ул. Совхозная; - д. Городище; - ул.Сечкина; - ямочный ремонт автомобильных дорог в с. Знаменское улицы Ленина, Горького, Кирова, Первомайская | 2,1 км 2,7 км 0,65 км 2500,0 кв. м | 10 215,8 3 060,1 535,75 1 562,0 | 10 113,6 3 029,5 530,4 |  | 102,2 30,6 5,35 1 562,0 |
| 2 | 2015 год | 1. Знаменское с\п с. Знаменское, - ул. Первомайская; - дорога к кладбищу д. Жидкое | 0,6 км 0,8 км | 1 000,0 1 700,0 | 990,0 1 683,0 |  | 10,0 17,0 |
|  |  | 2. Узкинское с\п д. Пискулинка | 0,6 км | 673,2 | 666,5 |  | 6,7 |
| 3 | 2016 год | 1. Знаменское с\п с. Локно - ул. Серебренская | 1,5 км | 1 200,0 | 1 188,0 |  | 12,0 |
|  |  | 2. Узкинское с\п с. Мымрино - ул. Советская | 0,8 км | 896,3 | 887,3 |  | 9,0 |
| 4 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 233,4 |  | 233,4 |  |
| 6 | 2015 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 276,0 |  | 276,0 |  |
|  |  | улично-дорожная сеть в населенных пунктах |  | 1 562,0 |  |  | 1 562,0 |
| 7 | 2016 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 276,0 |  | 276,0 |  |
|  |  | улично-дорожная сеть в населенных пунктах |  | 1 562,0 |  |  | 1 562,0 |
|  | Всего |  |  | 24 752,55 | 19 088,3 | 785,4 | 4 878,85 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

Знаменского района Орловской области

«Ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения на

территории Знаменского района

на 2014 – 2016 годы»

Заявка

на предоставление субсидии

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения

Прошу предоставить ___________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

субсидию на реализацию проекта _____________________________________

(наименование проекта)

в размере _____________________ ( ___________________________) рублей.

(сумма)				(прописью)

1. Краткая характеристика объекта:

| № п/п | Наименование объекта (улицы) | Протяжённость м.п./ м2 | Стоимость объекта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет Орловской области | местный бюджет, в том числе за счёт сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |

2. Краткое описание проекта: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Доля участия _______________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

в финансировании мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения  развитию и модернизации улично-дорожной сети составляет_________________ (___________________________) рублей.

(сумма)				(прописью)

Глава

Сельского поселения __________________       /_______________/

(подпись)		         (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение 3

к Муниципальной программе

Знаменского района Орловской области

«Ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения на

территории Знаменского района

на 2014 – 2016 годы»

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

____________________________

(наименование муниципального образования)

___________ /__________________/

(подпись)		(расшифровка подписи)

«____» ________________ 201__ г.

Ведомость дефектов

Наименование объекта (улицы): __________________________________

| № п/п | Граница участка от ________ до ________ | Протяженность, м | Состояние элементов существую- щей дороги (дефекты) | Намечаемые виды работ по устранению дефектов* | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм.* | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*Отразить виды работ по устранению дефектов: 
покрытие из асфальтобетона – м2;

покрытие из гравийно-песчаной смеси (щебеночной смеси) – м2/м3;

выравнивающие слои из асфальтобетона – м2 /т, толщина слоя – м;

выравнивающие и подстилающие слои – из гравийно-песчаной (щебеночной смеси) – м2/м3, толщина слоя – м;

искусственные сооружения: мосты – длина и габарит моста, трубы – отверстие в м, количество звеньев шт/м3;

кюветы, канавы, лотки – пм/м3;

обочины – м2/м3

Составил:

(ведомость дефектов составляется комиссионно представителями органа местного самоуправления (службы муниципального заказчика)