Муниципальная программа Знаменского района Орловской области

«Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы»

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Ответственный исполнитель- Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области

Отчетный период -2019 год

Состав документов годового отчета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество листов |
| 1. | Титульный лист годового отчета | 1 |
| 2. | Копия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы» | 53 |
| 3. | Годовой отчет: |  |
| 4. | Отчетная информация в табличной форме согласно таблицам 10,11, 12 и 13приложения к Методическим указаниям | 6 |
| 5. | Пояснительная записка к годовому отчету, составленная в соответствии с рекомендациями | 4 |

Приложение к постановлению Администрации Знаменского района

Орловской области от «18» декабря 2019 г. № 534

Приложение к постановлению Администрации Знаменского района

Орловской области от «7» ноября 2019 г. № 461

Приложение к постановлению Администрации Знаменского района

Орловской области от «28» мая 2019 г. № 199

Приложение к постановлению Администрации Знаменского района

Орловской области от «8» апреля 2019 г. № 138

Приложение к постановлению Администрации Знаменского района

Орловской области от «09» ноября 2017 г. № 399

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018 – 2024 года»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области |
| Соисполнители Программы | Не предусмотрено |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района. |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий с. Знаменское Знаменского района.  2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу.  2. Количество благоустроенных дворовых территорий.  3. Количество благоустроенных общественных территорий. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации муниципальной программы – 2018 - 2024 года (без разбивки по годам). |
| Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы | Общий объем средств, предусмотренных  на реализацию Программы, – 8 858 819,82 рублей,  в том числе по годам:  2018 – 1 048 019,00 рублей;  2019 – 1 673 423,57 рублей;  2020 – 3 224 483,00 рублей;  2021 - 1 454 530,95 рублей;  2022 – 1 458 363,3 рублей;  2023 - 0,0 рублей;  2024 – 0,0 рублей.  из них:  средства федерального бюджета:  2018- 589 309,84 рублей;  2019 – 946 711,50 рублей;  2020 - 778 438,53 рублей;  2021 – 778 438,53 рублей;  2022 – 811 597,62 рублей;  2023 – 0,0 рублей;  2024 – 0,0 рублей.  средства Дорожного фонда Орловской области:  2018- 377 565,71 рублей;  2019 – 508 129,37 рублей;  2020 - 690 136,37 рублей;  2021 – 594 284,09 рублей;  2022 – 594 284,09 рублей;  2023 – 0,0 рублей;  2024 – 0,0 рублей.  средства областного бюджета:  2018 – 31 016,31 рублей;  2019 - 9 562,74 рублей;  2020 – 7 863,02 рублей;  2021 – 7 863,02 рублей;  2022 – 8 197,96 рублей;  2023 – 0,0 рублей;  2024 – 0,0 рублей.  средства бюджета Знаменского сельского поселения  2018 – 40 047,42 рублей;  2019 – 194 228,00 рублей;  2020 – 1 733 131,57 рублей;  2021 – 60 000,00 рублей;  2022 – 30 000,00 рублей;  2023 – 0,0 рублей;  2024 – 0,0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | **1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит 10 единиц, в том числе по годам**:  В 2018 году-2 территории;  В 2019 году-2 территории;  В 2020 году - 3 территории;  2021 - 2024 годах -3 территорий.  **2. Количество благоустроенных общественных территорий составит 5 единиц, в том числе по годам:**  В 2018 -2020 годах – 0 территорий;  В 2021 -2024 годах – 5 территорий. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы в с. Знаменское, Знаменского района, Орловской области.**

1.1.На территории с. Знаменское в настоящее время 10 дворовых территорий многоквартирных домов, площадь земель общего пользования составляет 3,88 Га. Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых гражданами муниципальных общественных территорий с. Знаменское не соответствует современным требованиям, установленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых и общественных территорий. Недостаточно парковочных мест для автомобилей, не хватает оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Общественные и дворовые территории в с. Знаменское с годами теряют свой облик.

Проблемы благоустроенности дворовых зон, зон массового отдыха и общественных территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме из-за недостаточного финансирования.

Проект «Формирование комфортной городской среды» — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.д.).

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры и иное.

1.2. Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, на основании приказа Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 15 июня 2017 года № 329 «Об утверждении Порядка инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в целях реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».

Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории города, который позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и озеленения территории).

1.3. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реализация Программы позволит улучшить условия городской среды, повысить комфортность проживания и отдыха населения с. Знаменское, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи Программы на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области.**

2.1 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» является одним из важнейших направлений деятельности Администрации Знаменского района Орловской области.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены на основании приоритетов государственной политики утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 18.04.2017 № 5). Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

2.2 Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий с. Знаменское Знаменского района Орловской области .
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий.

Необходимым условием проведения основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**Раздел. 3 Особенности формирования муниципальной программы**

3.1 Муниципальная программа сформирована я в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет Дорожного фонда Орловской области предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий села Знаменского, Знаменского района, Орловской области;

- мероприятия по благоустройству общественных территорий села Знаменского, Знаменского района, Орловской области;

3.2 Муниципальная программа предусматривает:

3.2.1 Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует Правилам благоустройства Знаменского сельского поселения утвержденным решением Знаменского сельского Совета народных депутатов от 16 ноября 2018 года № 89-16-СС, а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального или дополнительного перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе муниципальной программы.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, предполагаемые к выполнению:

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

* + ремонт дворовых проездов;
  + обеспечение освещения дворовых территорий;
  + установка скамеек, урн для мусора.

Благоустройство дворовой территорий в рамках минимального перечня возможно при наличии решения собственников жилых помещений многоквартирного дома о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами), включает:

-оборудование детских и (или) спортивных площадок;

-оборудование автомобильных парковок;

озеленение территории;

-иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

Адресный перечень дворовых территорий приведен в приложении 5 к настоящей муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменского Знаменского района Орловской области на 2018 -2024 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ приведен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018 -2024 годы».

3.2.2 Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует Правилам благоустройства Знаменского сельского поселения утвержденным решением Знаменского сельского Совета народных депутатов от 16 ноября 2018 года № 89-16-СС.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определялись по результатам проведения инвентаризации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Адресный перечень общественных территорий приведен в приложении 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменского Знаменского района Орловской области на 2018 -2024 годы».

3.2.3 Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с Правилами благоустройства Знаменского сельского поселения утвержденным решением Знаменского сельского Совета народных депутатов от 16 ноября 2018 года № 89-16-СС.

Адресный перечень приведен в приложении 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменского Знаменского района, Орловской области на 2018 -2024 годы»

3.2.4 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с Правилам благоустройства Знаменского сельского поселения утвержденным решением Знаменского сельского Совета народных депутатов от 16 ноября 2018 года № 89-16-СС.

Инвентаризация проводится путем натурального обследования территорий и расположенных на ней элементов благоустройства.

Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области, который позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и озеленения территории).

. 3.2.5 Иные мероприятия по благоустройству территорий.

К иным мероприятиям относятся разработка сметной документации и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

3.2.6 Форма трудового участия в минимальном перечне работ по благоустройству дворовых территорий.

Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству является обязательной и выражается в виде:

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- и других работ.

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие является отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и(или) отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию Знаменского района Орловской области не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

3.2.7 Форма трудового и финансового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству является обязательным условием:

Решение о трудовом и финансовом участии принимаются на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома и отражаются в протоколе общего собрания собственников жилых помещений.

Если заинтересованными лицами на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома принимается решение о включении в перечень работ по благоустройству дворовых территорий дополнительного перечня работ, то работы по благоустройству дворовых территорий софинансируются из областного бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу приведен в приложении 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018 -2024 годы».

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству является обязательной формой участия и выражено в виде:

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовки объектов (дворовой территории) к началу работ, земляных работ, снятия старого оборудования, уборки мусора), и других работ (покраски оборудования, озеленения территории, посадки деревьев, охраны объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

3.2.8 Администрация Знаменского района Орловской области имеет право исключать из адресного перечня:

1) Администрация Знаменского района Орловской области имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий

Межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, созданной в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 28 февраля 2017 года № 94 «О межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области» (далее–Межведомственная комиссия), в порядке установленном Межведомственной комиссией;

Исключить дворовые и общественные территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы возможно только после предоставления заинтересованными лицами заключения специализированной организации о состоянии жилого дома.

2) Администрация Знаменского района Орловской области имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования Орловской области в порядке, установленном Межведомственной комиссией.

3.2.9 Администрацией Знаменского района Орловской области в лице отдела по управлению муниципальной собственностью обеспечивается проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и которые не сформированы в соответствии с действующим законодательством.

3.2.10 Заключение муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг (обеспечение контрактования на работы по объектам) должно быть обеспечено не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для выполнения работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Гарантийный срок на результаты выполнения работ должен составлять 4 (четыре) года при заключении муниципальных контрактов с подрядными организациями.

3.2.11 В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности.

К таким мероприятиям относятся:

- участие в проектировании общественных пространств;

- проведение мероприятий по активному вовлечению населения в деятельность благоустройства территории Знаменского района Орловской области;

- проведение социальных опросов по выбору общественных территорий и мероприятий, которые нецелесообразно реализовать на общественных территориях, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

- проведение работ, не требующих специальной квалификации (по подготовке объектов (дворовой территории) к началу работ, снятия старого оборудования, уборкой мусора, покраски оборудования, озеленения.

3.2.12 Настоящая муниципальная программа синхронизируется со следующими мероприятиями, реализуемыми на территории села Знаменского Знаменского района Орловской области:

- в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения осуществляются мероприятия направленные на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов района.

К таким мероприятиям относятся:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- парковочные места на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию.

В процессе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города будут предусмотрены следующие мероприятия:

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью дворовой территории и проездов предусмотрен пониженный бордюр (высота бортовых камней тротуара не менее 2,5 см и не более 4 см, ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски не менее 900 мм).

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках, составляют: продольный – 5%, поперечный – 1–2%.

- в рамках реализации областной адресной программы « Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Орловской области» осуществляются мероприятия направленные на повышение надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания населения за счет приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с действующими нормативными требованиями.

К таким мероприятиям относятся капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, фундамента, подвальных помещений.

- в рамках реализации Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» ежегодно с 01 апреля по 01 июня проводятся экологические субботники;

- в рамках реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017-2020» осуществляются мероприятия по проведению

3.3. В ходе реализации и по результатам реализации муниципальной программы ежегодно предусмотрена актуализация муниципальной программы.

3.4. Одним из важных критериев реализации муниципальной программы является вовлечение граждан и общественных организаций в процесс реализации муниципальной программы.

3.4.1.Муниципальной программой предусмотрено проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в течение 30 дней со дня опубликования проекта муниципальной программы, в том числе при внесении изменений.

Общественное обсуждение проходит в форме собраний, совещаний, круглых столов.

3.4.2. Информирование граждан осуществляется через средства массовой информации, официальный сайт администрации города, социальные сети.

3.4.3. Информация о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

3.5. Отдел архитектуры , строительства, ЖКХ и дорожной деятельности находит подрядную организацию для разработки дизайн - проектов и утверждает дизайн - проекты по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с. Знаменское Знаменского района Орловской области..

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу приведен в приложении 3 к настоящей муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018 -2024 годы».

Отдел архитектуры , строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области, как основной разработчик и исполнитель муниципальной программы, формирует заявку для проведения отбора подрядной организации на изготовление сметной документации, на проведение работ по благоустройству территорий и обеспечивает контроль за надлежащим содержанием и благоустройством дворовых территорий и общественных территорий города, в порядке предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий муниципальной программы по разработке сметной документации на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий города осуществляется путем заключения управления ЖКХ администрации города муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

" О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6 Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Муниципальная программа сформирована в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет Дорожного фонда Орловской области предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий города;

- мероприятия по благоустройству общественных территорий города.

1) Общий объем финансирования Программы на 2019 год составляет 1 673 423,57 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 946 711,50 руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области – 513 261,99 руб.

- средства бюджета Орловской области – 19 222,08 руб.

- средства бюджета Знаменского сельского поселения - 194 228,0 руб.

В том числе:

1.1. на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет 1 550,19557 руб. из них:

- средства федерального бюджета – 946,71150 руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области – 513,26199 руб.

- средства бюджета Орловской области - 19,22208 руб.

- средства бюджета Знаменского сельского поселения — 148 108,00 руб.

2) Общий объем финансирования Программы на 2020 год составляет 3 224 483,00 руб., из них:

- средства федерального бюджета – 778 438,53 руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области – 690 136,37 руб.

- средства бюджета Орловской области – 7 863,02 руб.

- средства бюджета Знаменского сельского поселения - 1 733 131,57 руб.

В том числе:

1.2. на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет 3 224 453,00 руб. из них:

- средства федерального бюджета – 778 438,53 руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области – 690 136,37 руб.

- средства бюджета Орловской области – 7 863,02 руб.

- средства бюджета Знаменского сельского поселения - 1 733 10 1,57 руб.

2. на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий составляет 46 120,00 руб., из них:

- средства федерального бюджета - 0,0 руб.

- средства бюджета Орловской области — 0,0 руб.

- средства бюджета Знаменского сельского поселения — 46 120,00 руб.

**Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий   
по этапам реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в течение 2018-2024 года.

Целевые показатели Программы установлены в соответствии с Проектом государственной программой Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области».

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории на с. Знаменское Знаменского района Орловской области 2018-2024» изложены в приложении 2 к Программе.

**Раздел 5. Особенности осуществления контроля за реализацией**

**муниципальной программы.**

5.1. В целях осуществления организации, проведения, координации и контроля за ходом выполнения муниципальной программы, на основании распоряжения администрации Знаменского района от 18 января 2019 года № 8-р создана общественная комиссия (Далее – Комиссия), которая является совещательным органом.

5.2. Комиссия для реализации, возложенных на неё задач осуществляет следующие функции:

- обеспечивает заблаговременное опубликование и размещение в средствах массовой информации решения о начале и окончании проведения общественных обсуждения и материалов, выносимых на обсуждения;

- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей, заинтересованных лиц и организаций села Знаменское;

- организовывает подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественное обсуждение;

- рассматривает заявки на участие в отборе дворовых территорий , осуществляет оценку для формирования адресного перечня дворовых территорий и города в рамках реализации проекта муниципальной программы;

- организует голосование по отбору общественных территорий;

- обеспечивает заблаговременное опубликование и размещение в средствах массовой информации решения о начале и окончании проведения общественных обсуждения и материалов, выносимых на обсуждения;

- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей, заинтересованных лиц и организаций села Знаменского;

- организовывает подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественное обсуждение;

- координирует взаимодействие и обеспечение согласованности деятельности администрации Знаменского района с жителями , заинтересованными лицами, организациями села Знаменского в сфере благоустройства, организует сбор и обмен информацией между ними;

- осуществляет контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий села Знаменское.

5.3. Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области в качестве исполнителя муниципальной программы осуществляет:

* сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по муниципальной программе;
* корректировку в случае необходимости программных мероприятий, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации муниципальной программы;

- непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований на финансирование муниципальной программы.

Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области обеспечивает реализацию муниципальной программы исходя из ее содержания и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ и приобретаемых материалов и оборудования.

Администрация Знаменского района Орловской области имеет право:

- требовать от подрядчиканадлежащего выполнения обязательств в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

- производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов и конструкций, применяемых на объекте с участием представителя подрядчика.

- отдавать предписания о запрете производства работ, в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

- о приостановке производства работ, в случае, когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

- об устранении дефекта, в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельного конструктивного элемента или всей конструкции в целом;

- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих, установленный уровень качества.

**Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление рисками реализации Программы.**

Ожидаемые результаты Программы:

Для реализации данной муниципальной программы планируется выполнить комплекс работ:

1. По благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

В 2018 году благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью покрытия м2. в том числе:

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Мира, д.9, ул. Мира, д.7.

ремонт дворового проезда площадью – 1120 м2;

ремонт тротуара площадью – 140 м2;

установка скамеек - 6 шт;

установка урн – 6 шт;

В 2019 году благоустройству подлежат дворовые территории многоквартирных домов, расположенные по адресам:

- ул. Мира, д5, ул. Мира, д 3а в том числе:

ремонт дворового проезда площадью – 1278,5 м2;

ремонт тротуара площадью – 31,5 м2;

установка скамеек - 6 шт;

установка урн – 6 шт.

В 2020 году благоустройству подлежат дворовые территории многоквартирных домов, расположенные по адресам:

- ул. Мира, д 1, ул. Мира, д 3, ул. Мира, д 6 в том числе:

ремонт дворового проезда площадью – 2 025 м2;

ремонт тротуара площадью – 329 м2;

установка скамеек - 9 шт;

установка урн – 9 шт.

Благоустройство дворовых территорий в 2020 – 2024 годы будут выполняться согласно перечню дворовых территорий приведенному в приложении 5 к настоящей муниципальной программе, а выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий зависит от утвержденных уполномоченными лицами от собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов и общественной комиссии дизайн – проектов на благоустройство дворовых территорий.

2. По благоустройству общественных территорий с. Знаменского, Знаменского района, Орловской области:

В 2018 - 2019 годах благоустройство общественных территорий на территории с. Знаменского, Знаменского района, Орловской области не предусмотрено

Благоустройство общественных территорий в 2020 – 2024 годы будут выполняться согласно перечню общественных территорий, приведенному в приложении №6 к настоящей муниципальной программе, а выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий будет зависеть от утвержденных общественной комиссией и администрацией города дизайн – проектов на благоустройство общественных территорий.

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

-законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;

* экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово - экономическом развитии Знаменского района Орловской области;

- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и повышения контроля ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий программы в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации государственной программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Для данной муниципальной программы к управляемым относится также риск противодействия модернизационному развитию. На его минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации. Формирование плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией – все эти меры нацелены на преодоление данных рисков.

Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств областного, районного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет муниципальной программы сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий муниципальной программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий муниципальной программы.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.

**Раздел 7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не предусмотрено.

**Раздел 8. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы предусмотренных к реализации долгосрочных муниципальных целевых программ и подпрограмм (их перечень, паспорта)**

Муниципальной программой не предусмотрены долгосрочные муниципальные целевые программы и подпрограммы.

**Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по распорядителям средств районного бюджета, долгосрочным муниципальным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат**

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов област

ного, федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы района приведено в приложении 1 к Программе.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий, общественной территории приведены в приложении 4 к Программе.

**Раздел 10. Порядок и методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных изменений на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.

Результативность исполнения муниципальной программы – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

*Р = ∑ K n*  \* (*X*факт÷ *X*план)\*100%,

*Х* факт - фактическое значение показателя;

*Х* план - плановое значение показателя;

*K n*– весовой коэффициент.

При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

*Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)*

где:

*Р*– показатель результативности реализации Программы;

*F факт –* сумма финансирования Программы на текущую дату;

*Fплан –* плановая сумма финансирования Программы на текущий год*.*

При значении показателя ***Э*** менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ее показателей, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

За период реализации Программы ожидается уменьшение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях лиц и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета муниципального образования, внебюджетных источников программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | | | | | | |  | | Таблица 1 | | |
| Статус | Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | | Код бюджетной классификации | | | |  | Объемы бюджетных ассигнований ( рублей) | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области» на 2018-2024 года» | Всего: | |  |  |  |  | **8 858 819,82** | **1 048 019,00** | **1 673 423,57** | **3 224 483,00** | **1 454 530,95** | | **1 458 363,3** | | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| средства федерального бюджета | |  |  |  |  | 3 904 496,02 | 589 309,84 | 946 711, 50 | 778 438,53 | 778 438,53 | | 811 597,62 | | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | |  |  |  |  | 64 503,05 | 31 016,31 | 9 562,74 | 7 863,02 | 7 863,02 | | 8 197,96 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 40 090,9 | 6 265,92 | 9 659,34 | 7 942,44 | 7 942,44 | | 8 280,76 | | 0,0 | 0,0 |
| Дорожный фонд Орловской области | |  |  |  |  | 2 764 399,63 | 377 565,71 | 508 129,37 | 690 136,37 | 594 284,09 | | 594 284,09 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 27 923,23 | 3 813,80 | 5 132,62 | 6 971,07 | 6 002,87 | | 6 002,87 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета сельского поселения | |  |  |  |  | 2 057 406,99 | 40 047,42 | 194 228,00 | 1 733 131,57 | 60 000,00 | | 30 000,00 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1: | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД | **Всего:** | |  |  |  |  | **8 858 819,82** | **1 048 019,00** | **1 673 423,57** | **3 224 483,00** | **1 454 530,95** | | **1 458 363,3** | | **0,0** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 3 904 496,02 | 589 309,84 | 946 711, 50 | 778 438,53 | 778 438,53 | | 811 597,62 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 64 503,05 | 31 016,31 | 9 562,74 | 7 863,02 | 7 863,02 | | 8 197,96 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 40 090,9 | 6 265,92 | 9 659,34 | 7 942,44 | 7 942,44 | | 8 280,76 | | 0,00 | 0,00 |
| Дорожный фонд Орловской области | |  |  |  |  | 2 764 399,63 | 377 565,71 | 508 129,37 | 690 136,37 | 594 284,09 | | 594 284,09 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств из дорожного фонда | |  |  |  |  | 27 923,23 | 3 813,80 | 5 132,62 | 6 971,07 | 6 002,87 | | 6 002,87 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 2 057 406,99 | 40 047,42 | 194 228,00 | 1 733 131,57 | 60 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.1: | ул. Мира, 9 | **Всего:** | |  |  |  |  | **520 123,00** | **520 123,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 279 620,00 | 279 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 16 370,00 | 16 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Дорожный фонд Орловской области | |  |  |  |  | 200 313,00 | 200 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 18 806,83 | 18 806,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств из дорожного фонда | |  |  |  |  | 5 013,17 | 5 013,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.2: | ул. Мира, 7 | **Всего:** | |  |  |  |  | **458 595,00** | **458 595,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 250 289,84 | 250 289,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Дорожный фонд Орловской области | |  |  |  |  | 177,25271 | 177,25271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 14 646,31 | 14 646,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 11 939,59 | 11 939,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 4 466,55 | 4 466,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.3: | ул. Мира, 5 | **Всего:** | |  |  |  |  | **762 895,00** | **0,00** | **762 895,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 482 822,86 | 0,00 | 482 822,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 4 877,00 | 0,00 | 4 877,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 4 926,26 | 0,00 | 4 926,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Дорожный фонд Орловской области | |  |  |  |  | 259 145,98 | 0,00 | 259 145,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 2 617,64 | 0,00 | 2 617,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 8 505,26 | 0,00 | 8 505,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.4: | ул. Мира, 3а | **Всего:** | |  |  |  |  | **726 800,57** | **0,00** | **726 800,57** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 463 888,64 | 0,00 | 463 888,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 4 685,74 | 0,00 | 4 685,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 4 733,08 | 0,00 | 4 733,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Дорожный фонд Орловской области | |  |  |  |  | 248 983,39 | 0,00 | 248 983,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 2 514,98 | 0,00 | 2 514,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 1 994,74 | 0,00 | 1 994,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.5: | ул. Мира, 1 | **Всего:** | |  |  |  |  | **1 369 768,00** | **0,00** | **0,00** | **1 390 127,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 259 479,51 | 0,00 | 0,00 | 778 438,53 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 2 621,01 | 0,00 | 0,00 | 7 863,02 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 2 647,48 | 0,00 | 0,00 | 7 942,44 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Дорожный фонд Орловской области | |  |  |  |  | 230 045,46 | 0,00 | 0,00 | 589 924,18 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 2 323,69 | 0,00 | 0,00 | 5 958,83 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 872 650,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.6: | ул. Мира, 3 | **Всего:** | |  |  |  |  | **660 580,00** | **0,00** | **0,00** | **670 438,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 259 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 2 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 2 647,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Дорожный фонд Орловской области | |  |  |  |  | 230 045,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 2 323,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 163 462,87 | 0,00 | 0,00 | 670 438,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.7: | ул. Мира, 6 | **Всего:** | |  |  |  |  | **1 126 958,00** | **0,00** | **0,00** | **1 163 888,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 259 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 2 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 2 647,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Дорожный фонд Орловской области | |  |  |  |  | 230 045,45 | 0,00 | 0,00 | 100 212,19 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 2 323,69 | 0,00 | 0,00 | 1 012,24 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 629 840,85 | 0,00 | 0,00 | 1 062 663,57 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2: | Благоустройство общественных территорий и иных территорий муниципального образования | Всего: | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.3:** | **Подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД** | **Всего:** | |  |  |  |  | **170 000,00** | **60 000,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **федеральный бюджет** | |  |  |  |  | **59 400,00** | **59 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** | |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет с/ поселения** | |  |  |  |  | **110 600,00** | **600,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **внебюджетные источники** | |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1.3.1: | Выполнение работ по подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории: с. Знаменское, ул. Мира, д. 9 | **Всего:** | |  |  |  |  | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.2: | Выполнение работ по подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории: с. Знаменское, ул. Мира, д. 7 | Всего: | |  |  |  |  | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств | |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.3: | Изготовление проектно-сметной документации по теме: «Благоутройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Мира, д.5 | **Всего:** | |  |  |  |  | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.4: | Изготовление проектно-сметной документации по теме: «Благоутройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Мира, д.3а | **Всего:** | |  |  |  |  | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.5: | Изготовление проектно-сметной документации по теме: «Благоутройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Мира, д.3 | **Всего:** | |  |  |  |  | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.6: | Изготовление проектно-сметной документации по теме: «Благоутройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Мира, д.1 | **Всего:** | |  |  |  |  | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,0** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.7: | Изготовление проектно-сметной документации по теме: «Благоутройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Мира, д.6 | **Всего:** | |  |  |  |  | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения | |  |  |  |  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основное мероприятие 1.4:** | **Получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта:** | **Всего:** |  |  |  |  | **36 909,00** | **9 301,00** | **27 608,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет с/ поселения** |  |  |  |  | **36 909,00** | **9 301,00** | **27 608,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| мероприятие 1.4.1: | Получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта: ул. Мира, 9 | **Всего:** |  |  |  |  | **4 908,00** | **4 908,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 4 908,00 | 4 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.4.2: | Получение заключения о проверке  достоверности определения сметной стоимости объекта: ул. Мира, 7 | **Всего:** |  |  |  |  | **4 393,00** | **4 393,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 4 393,00 | 4 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.4.3: | Получение заключения о проверке  достоверности определения сметной стоимости объекта: ул. Мира, 5 | **Всего:** |  |  |  |  | **5 400,00** | **0,00** | **5 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.4.4: | Получение заключения о проверке  достоверности определения сметной стоимости объекта: ул. Мира, 3а | **Всего:** |  |  |  |  | **5 100,00** | **0,00** | **5 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.4.5: | Получение заключения о проверке  достоверности определения сметной стоимости объекта: ул. Мира, 1 | **Всего:** |  |  |  |  | **6 849,00** | **0,00** | **6 849,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 6 849,00 | 0,00 | 6 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.4.6: | Получение заключения о проверке  достоверности определения сметной стоимости объекта: ул. Мира, 3 | **Всего:** |  |  |  |  | **4 624,00** | **0,00** | **4 624,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 4 624,00 | 0,00 | 4 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.4.7: | Получение заключения о проверке  достоверности определения сметной стоимости объекта: ул. Мира, 6 | **Всего:** |  |  |  |  | **5 635,00** | **0,00** | **5 635,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 5 635,00 | 0,00 | 5 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.5:** | **Подготовка дизайн-проектов и сметной документации благоустройства общественных территорий** | **Всего:** |  |  |  |  | **36 120,00** | **0,00** | **36 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 36 120,00 | 0,00 | 36 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5.2 | Разработка сметной документации по теме: «Благоустройство общественно территории Центральный сквер расположенной по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, | **Всего:** |  |  |  |  | **28 620,00** | **0,00** | **28 620,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 28 620,00 | 0,00 | 28 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5.2 | Разработка сметной документации по теме: «Благоустройство общественно территории Сквер памяти расположенной по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Советская,30а | **Всего:** |  |  |  |  | **7 500,00** | **0,00** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.6:** | **Топографическая съемка** | **Всего:** |  |  |  |  | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6.1 | Топографическая съемка  «Центральный сквер» | **Всего:** |  |  |  |  | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет с/ поселения |  |  |  |  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» |

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории на с. Знаменское Знаменского района Орловской области 2018-2024 года».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | | **Таблица 2** |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Количество протоколов общих собраний собственников о включении дворовой территории в Программу. | ед. | не менее2 | не менее2 | не менее2 | не менее2 | не менее2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | не менее2 | не менее2 | не менее2 | не менее2 | не менее2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий. | ед. | не менее0 | не менее0 | не менее0 | не менее0 | не менее0 | не менее 0 | не менее 0 |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» |

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Программу**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу (далее - Порядок).

2. Ответственным лицом за разработку дизайн - проектов является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Знаменского района Орловской области.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

* + Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
  + Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

8.2. разработка дизайн - проекта;

8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

8.4. предварительное утверждение дизайн - проекта общественной комиссией.

9.Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области. согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае не урегулирования замечаний, отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области. передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

* + Дизайн - проект предварительно утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
  + Дизайн-проект утверждается постановлением Администрации Знаменского района Орловской области.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории с. Знаменское

Знаменского района Орловской области

на 2018-2024 года»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень раабот**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Таблица 3** |
| №п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворового проезда с тротуаром | 1 кв. м | 1400 |
| 2 | Приобретение и установка комплекта скамейки и урны | 1 комплект | 15000 |
| 3 | Приобретение и установка светильника | 1 шт. | 4750 |
| 4 | Устройство тротуара с бордюрами | 1 кв. м | 1730 |
| 5 | Установка ДСК для улиц | 1шт. | 5100 |
| 6 | Установка качелей | 1 шт. | 2550 |
| 7 | Установка песочницы | 1 шт. | 1224 |
| 8 | Посев газона | 1 кв.м. | 408 |
| 9 | Создание цветника | 1 кв.м. | 1479 |
| 10 | Домик | шт. | 29774 |
| 11 | Детская карусель Дружба | шт. | 26000 |
| 12 | Качалка на пружине | шт. | 20900 |
| 13 | Карусель стоячая | шт. | 15290 |
| 14 | Горка детская | шт. | 23970 |
| 15 | Качели Лодочка | шт. | 21889 |

|  |
| --- |
| Приложение 5  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории  с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» |

**Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на 2018-2024 года в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Таблица 4** |
| №  п/п | Адрес | |
| 1 | Дворовая территория МКД № 1 по ул. Мира | |
| 2 | Дворовая территория МКД № 3 по ул. Мира | |
| 3 | Дворовая территория МКД № 3а по ул. Мира | |
| 4 | Дворовая территория МКД № 5 по ул. Мира | |
| 5 | Дворовая территория МКД № 6 по ул. Мира | |
| 6 | Дворовая территория МКД № 7 по ул. Мира | |
| 7 | Дворовая территория МКД № 9 по ул. Мира | |
| 8 | Дворовая территория МКД № 55 по ул. Совхозная | |
| 9 | Дворовая территория МКД № 84 по ул. Ленина | |
| 10 | Дворовая территория МКД № 18 по ул. Кирова | |

|  |
| --- |
| Приложение 6  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории  с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» |

**Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2018-2024 годы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Таблица 5** |
| №  п/п | Адрес | |
| 1 | Центральный сквер по ул. Ленина | |
| 2 | Парк по ул. Ленина, 40 | |
| 3 | Тротуар по ул. Совхозная | |
| 4 | Тротуар по ул. Ленина | |
| 5 | Тротуар по ул. Кирова | |

|  |
| --- |
| Приложение 7  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории  с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» |

**Перечень**

**основных мероприятий и планируемые объемы финансирования муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года»**

|  |  |  |  | |  | **Таблица 6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. | Информирование жителей с. Знаменское о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории с. Знаменское |  | с даты вступления в силу постановления администрации Знаменского района Орловской области от 01.09.2017 № 286 | 31 декабря 2024 года | Обеспечение информирования населения о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области | 0 |
| 1.1. | Подготовка и регулярная  публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации Знаменского района о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории с. Знаменское | Отдел архитектуры,  строительства, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Знаменского района | с даты обсуждения проекта Программы | 31 декабря 2024 года |  | 0 |
| 2. | Привлечение жителей с. Знаменское к принятию решения об обращении в администрацию Знаменского района с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу | Администрация Знаменского района Орловской области | 01 октября 2017 года | 03 ноября 2017 года | Представление в Администрацию Знаменского района собственниками помещений многоквартирных домов протоколов общих собраний не менее 10 единиц |  |
| 2.1. | Обеспечение методического руководства в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Администрация Знаменского района Орловской области | 06 сентября 2017 года | 06 ноября 2017 года |  | 0 |
| 2.2. | Сбор протоколов проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Администрация Знаменского района Орловской области | 06 сентября 2017 года | 06 ноября 2017 года | 0 |
| 3. | Привлечение граждан и организаций с. Знаменское к принятию решений об обращении с предложением по включении общественной территории, подлежащей благоустройству в Программу. |  |  |  | Определение не менее 1 общественной территории в год, подлежащей благоустройству |  |
| 3.1 | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в Программу | Администрация Знаменского района Орловской области | 06 сентября 2017 года | 06 ноября 2017 года | 0 |
| 4. | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. | Администрация Знаменского района Орловской области | 01 января 2018 года | 31 декабря 2024 года | Дизайн-проекты не менее 10 дворовых территорий |  |
| 4.1. | Разработка дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в перечень Программы | Администрация Знаменского района Орловской области | 01 января 2018 года | 31 декабря 2023 | 300,0 |
| 4.2. | Организация обсуждения с жителями дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в перечень Программы и их утверждение | Администрация Знаменского района Орловской области | 01 января 2018 года | 31 декабря 2023 года | 0 |
| 5. | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | Администрация Знаменского района Орловской области |  |  | Дизайн-проекты не менее 1 общественных территорий |  |
| 5.1 | Разработка дизайн-проектов общественных территорий, включенных в Программу | Администрация Знаменского района Орловской области | 01 января 2018 года | 31 декабря 2023 года |  | 150,0 |
| 5.2. | Организация обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в Программу | Администрация Знаменского района Орловской области | 01 января 2018 года | 31 декабря 2023 года | 0 |
| 6. | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с  Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация Знаменского района Орловской области | 01 января 2018 года | 31 декабря 2024 года | Заключение муниципальных контрактов | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Контроль проведения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с муниципальными контрактами и дизайн-проектами | Администрация Знаменского района Орловской области | С даты заключения муниципальных контрактов на выполнение работ | 31 декабря 2024 года | Выполненные работы по благоустройству на не менее 10 дворовых территориях | 0 |
| 6.3. | Контроль проведения работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с муниципальным контрактом и дизайн-проектами | Администрация Знаменского района Орловской области | С даты заключения муниципальных контрактов на выполнение работ | 31 декабря 2024 года | Выполненные работы по благоустройству не менее 3 общественных территорий | 0 |
| 6.4. | Приемка выполненных работ в соответствии с Муниципальным  контрактом | Администрация Знаменского района Орловской области | 01 января 2018 года | По мере выполнения работ | Принятие выполненных работ | 0 |

Приложение 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018 – 2024 года» за счет средств бюджета Знаменского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | | **Таблица 7** | | |
| Статус | Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований ( рублей) | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего: | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области» на 2018-2024 года» | Всего: |  |  |  |  | 2 057 376,99 | 40 047,42 | 194 228,00 | 1 733 101,57 | | 60 000,0 | 30 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  | 2 057 376,99 | 40 047,42 | 194 228,00 | 1 733 101,57 | | 60 000,0 | 30 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель – администрация Знаменского района Орловской области, отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории с. Знаменское

Знаменского района Орловской области

на 2018-2024 года»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Перечень  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| №п/п | Адрес территории | Годы реализации |
|
| 1 | ул. Мира, земельный участок № 6А | 2019-2024 |
| 2 | ул. Совхозная, земельный участок 2 А |
| 3 | ул. Ленина, земельный участок №200 |

|  |
| --- |
| Приложение 10  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» |

Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в

муниципальную программу

1.1. Общие положения.

1.1.1.  Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий [многоквартирных домов](http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/) (далее – Порядок дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ. Доля финансового участия граждан определяется на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.

1.2.  Условия аккумулирования и расходования средств.

1.2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счетах управляющих компаний, уполномоченных администрацией города на основании постановления администрации города (далее – уполномоченное предприятие).

1.2.2. Уполномоченное предприятие в течении 30 рабочих дней после официального опубликования постановления Администрации Знаменского района Орловской области о выборе уполномоченного предприятия по аккумулированию и расходованию средств заключает соглашение с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления [денежных средств](http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/) заинтересованными лицами.

1.2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на счет Уполномоченного предприятия в течение 90 календарных дней после заключения Соглашения.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

1.2.4. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

1.2.5. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Знаменского района Орловской области данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

1.2.6. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

1.2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на [выполнение работ](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

1.2.8. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

1.3.  Контроль за соблюдением условий порядка.

1.3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией города в соответствии с бюджетным законодательством.

1.3.2.Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до [31 декабря](http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/) текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории

с. Знаменское Знаменского района

Орловской области на 2018-2024 года»

**Образцы элементов благоустройства,**

**предлагаемых к размещению на дворовой территории,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скамья  https://belzakaz31.ru/upload/iblock/8a1/85.072.jpg  (примерный эскиз) | Монтаж | изделие бетонируется | | |
| Габаритные размеры | 730х480х1900(L) мм | | |
| Высота посадочного места. | | 450 мм | |
| Материал | | | металл,  дерево |
| Покраска | | | грунт, эмаль алкидно-уретановая |
|
| Урна металлическая опрокидывающая  https://belzakaz31.ru/upload/iblock/330/96.028.jpg  (примерный эскиз) | Габаритные размеры | | | 380х400х830(Н) мм |
| размер ведра | | | 280х280х400 мм |
| Материал | | | металл |
| Покраска | | | грунт, эмаль алкидно-уретановая |

**входящие в минимальный перечень работ**

Приложение 12

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории

с. Знаменское Знаменского района

Орловской области на 2018-2024 года»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории |
| 1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, село Знаменское, ул. Мира, д.1; |
| 2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, село Знаменское, ул. Мира, д.3; |
| 3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, село Знаменское, ул. Мира, д.6. |

Таблица 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | %  выполнения (степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатор) на конец  отчетного года (при  наличии) |
| 2018 | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы» | | | | |  |  |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | единиц | 2 | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 2. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | проценты | 8 | 9 | 9 | 100,00 |  |

Результативность реализации муниципальной программы за 2019 год составила- 100 %

Таблица 11

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в ходе  реализации  мероприятия **\*** |
| начала  реализа-ции | | окончания  реализации | начала  реализа-ции | окончания  реализации | запланиро-ванные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы» | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 1. |  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 ед. | 2 ед. | отсутствуют |

**\*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют».

Таблица 12

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Знаменского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соис-полнители государ-ственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации **\*** | | | | Расходы  по годам реализации | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на  1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату  **\*** | кассовое исполнение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная  программа | «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы» | Всего | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | 1 673,42357 | 1 673,42357 | 1 673,42357 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района  Орловской области |  |  |  |  | 1 489,69557 | 1 489,69557 | 1 489,69557 | 100 |
| Основное мероприятие 1.2. | Благоустройство общественных территорий муниципального образования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД |  |  |  |  | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 100 |
| Основное мероприятие 1.4. | Получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта |  |  |  |  | 27,608 | 27,608 | 27,608 | 100 |
| Основное мероприятие 1.5. | Подготовка дизайн - проектов и сметной документации благоустройства общественных территорий |  |  |  |  | 36,120 | 36,120 | 36,120 | 100 |
| Основное мероприятие 1.6. | Топографическая съемка |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100 |

**\*** Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Таблица 13

Информация о расходах бюджета Знаменского сельского поселения на реализацию целей

муниципальной программы района

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | по муниципальной  программе | Фактические (кассовые) расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы | **всего** | **1 673,42357** | **1 673,42357** |
| федеральный бюджет | 946,7115 | 946,7115 |
| областной бюджет | 517,69211 | 517,69211 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты сельских поселений | 209,01996 | 209,01996 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное меро-приятие 1.1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД | **всего** | **1 489,69557** | **1 489,69557** |
| федеральный бюджет | 946,7115 | 946,7115 |
| областной бюджет | 517,69211 | 517,69211 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты сельских поселений | 25,29196 | 25,29196 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное меро-приятие 1.2. | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | **всего** | **0,000** | **0,000** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты сельских поселений | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное меро-приятие 1.3. | Подготовка дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий МКД | **всего** | **110,000** | **110,000** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты сельских поселений | 110,000 | 110,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное меро-приятие 1.4. | Получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта | **всего** | **27,608** | **27,608** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты сельских поселений | 27,608 | 27,608 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное меро-приятие 1.5. | Подготовка дизайн - проектов и сметной документации благоустройства общественных территорий | **всего** | **36,120** | **36,120** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты сельских поселений | 36,120 | 36,120 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Основное меро-приятие 1.6. | Топографическая съемка | **всего** | **10,000** | **10,000** |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты сельских поселений | 10,000 | 10,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |

Сведения

об эффективности использования средств бюджета Знаменского сельского поселения (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Результативность реализации муниципальной программы | Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского сельского поселения | Эис  бюджета Знаменского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы» | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД | 100 | 100 | 100 |

Вывод об эффективности реализации в 2019 муниципальной программы составляет 100 % - программа является эффективной- высокая.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы»

по итогам 2019 года

1. Информация об изменениях, внесенных в

Муниципальную программу за 2019 год

Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы» утверждена постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 9 ноября 2017 года № 399 (далее – муниципальная программа).

Действующая редакция муниципальной программы: на начало реализации в 2019 году – в редакции постановления Администрации Знаменского района Орловской области от 8 апреля 2019 года № 138 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 09 ноября 2017 года № 399 «Об утверждении муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы»

на окончание реализации в 2019 году – в редакции постановления от 18 декабря 2019 года № 534 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 09 ноября 2017 года № 399 «Об утверждении муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы».

Данная редакция муниципальной программы представлена в годовом отчете и на оценку эффективности реализации.

В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения, корректирующие состав мероприятий, объемы финансирования, плановые значения целевых индикаторов.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета Знаменского сельского поселения и на реализацию муниципальной программы в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлена в таблицах 12 и 13 к Годовому отчету.

В рамках государственной программы в 2019 году реализовывались:

- Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД;

- Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования;

- Основное мероприятие 1.3. Подготовка дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий МКД;

- Основное мероприятие 1.4. Получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта;

- Основное мероприятие 1.5. Подготовка дизайн - проектов и сметной документации благоустройства общественных территорий;

- Основное мероприятие 1.6. Топографическая съемка.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 1 673,42357 тыс. рублей, из них:

946,7115 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

517,69211 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;

209,01996 тыс. рублей – за счет средств бюджета Знаменского сельского поселения.

Освоение бюджетных средств по муниципальной программе составило 100,0 %.

Таблица 1 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План муниципальной программы в окончательной редакции  2019 года | Решение о бюджете Знаменского сельского поселения в окончательной редакции 2019 года | Фактически профинан-сировано | Уровень финанси-рования | Степень соответствия запланиро-ванному уровню затрат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальной программе | 1 673,42357 | 1 673,42357 | 1 673,42357 | 100,0 | 1,0 |
| Всего фед. бюджет | 946,7115 | 946,7115 | 946,7115 | 100,0 | 1,0 |
| Всего областной бюджет | 517,69211 | 517,69211 | 517,69211 | 100,0 | 1,0 |
| Всего Б Знаменского с/п | 209,01996 | 209,01996 | 209,01996 | 100,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД | 1 489,69557 | 1 489,69557 | 1 489,69557 | 100,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Подготовка дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий МКД | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 100,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.4.  Получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта | 27,608 | 27,608 | 27,608 | 100,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.5.  Подготовка дизайн - проектов и сметной документации благоустройства общественных территорий | 36,120 | 36,120 | 36,120 | 100,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.6.  Топографическая съемка | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100,0 | 1,0 |

1. Основные параметры реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2019 году муниципальная программа оценивается по 3 целевым показателям (индикаторам). 3 запланированных показателя (индикаторов) выполнены в полном объеме.

Таблица 2 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | Количество показателей (индикаторов) отчетного года | Достижение плановых значений | | | Уровень достижения плановых значений целевых индикаторов, % | Степень реализации муниципальной программы  в 2019 году |
| достигнуты | частично достигнуты | не достигнуты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы» | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1,0 |

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

По проведенному анализу эффективности реализации муниципальной программы, качественная оценка их реализации по итогам 2019 года сложилась «эффективная».

Информация об итогах оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлена в таблице 3.

Сведения

об эффективности использования средств бюджета Знаменского сельского поселения (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Результативность реализации муниципальной программы | Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского сельского поселения | Эис  бюджета Знаменского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское, Знаменского района Орловской области на 2018 - 2024 годы» | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД | 100 | 100 | 100 |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы- программа является высокоэффективной.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период реализации до 2024 года. Ежегодно комплекс мероприятия программы, пересматриваются.