Муниципальная программа Знаменского района Орловской области

«Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Ответственный исполнитель- Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства Администрации Знаменского района Орловской области

Отчетный период -2019 год

Состав документов годового отчета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество листов |
| 1 | Титульный лист годового отчета | 1 |
| 2 | Копия муниципальной программы «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» | 13 |
| 3 | Годовой отчет: |  |
| 4. | Отчетная информация в табличной форме согласно таблицам 10,11, 12 и 13 приложения к Методическим указаниям | 6 |
| 6 | Пояснительная записка к годовому отчету, составленная в соответствии с рекомендациями | 3 |

Дата составления отчета – 10 февраля 2020 года

Приложение 1

к постановлению Администрации

Знаменского района

от 14 ноября 2019 г. № 468

Приложение 3

к постановлению Администрации

Знаменского района

от 03 октября 2018 г. № 316

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА**

**ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА В 2019-2022 годах»**

**2018 ГОД**

**Паспорт**

**муниципальной программы Знаменского района Орловской области**

**«Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района**

**в 2019 – 2022 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Финансовый отдел Администрации   Знаменского района Орловской области;   1. Администрации сельских поселений; 2. ООО «Теплогазсистем» |
| Перечень подпрограмм, основные мероприятия программы | Подпрограммы отсутствуют. Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения. |
| Цели муниципальной программы | Улучшение водоснабжения в сельских населенных пунктах Знаменского района в 2019-2022 годах, улучшение качества питьевой воды, повышение эффективности и надежности систем водоснабжения сельских населенных пунктов, снижение социального, экономического и экологического риска |
| Задачи муниципальной программы | -обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества;  -укрепление материально-технической базы системы водоснабжения;  -снижение уровня аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения путем проведения мероприятий по замене и реконструкции сетей и оборудования;  -снижение нерациональных затрат и повышение качества услуг |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | снижение уровня износа основных фондов объектов водоснабжения сельских населенных пунктов на 10% и потерь воды на водопроводных сетях при ее транспортировке к потребителям на 5% |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет: 90,0 тыс. руб., в том числе:  2019 год - 90,0 тыс. руб.  2020 год - 0  2021 год - 0  2022 год - 0  Источники финансирования:  - районный бюджет;  - средства инвесторов;  - внебюджетные источники  Объем финансирования корректируется и уточняется ежегодно при формировании бюджета Знаменского района на очередной финансовый год путем внесений изменений в Программу |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Выполнение намеченных мероприятий по улучшение водоснабжения в полном объеме. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Проблемы водоснабжения на территории Знаменского района необходимо решать программным методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды. В предстоящий период на территории Знаменского района должны быть выполнены требования Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и осуществлены первоочередные мероприятия по улучшению водоснабжения населения, в том числе:

- реконструкция систем водоснабжения с применением новых технологий;

- строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и оборудования.

На сегодняшний день система водоснабжения сельских поселений Знаменского района Орловской области состоит из 23 артезианских скважин, 23 водопроводных башен, 54,7 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения поселений района способна обеспечить потребности населения и производственной сферы питьевой водой. Существующие водопроводные сети проложены из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм. На водозаборных сооружениях отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя. Качество питьевой воды напрямую зависит от состояния трубопроводов. Основная часть сетей водоснабжения выполнена из стальных труб, которые не имеют должной защиты от внешней и внутренней коррозии. Соответственно при прохождении воды по трубам в ней растет содержание железа. Таким образом происходит вторичное загрязнение воды.

Система водоснабжения сельских поселений Знаменского района Орловской области характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 70 %. Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды.

Только 72,1 % жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. Еще 24,9 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 3 % населения района получает воду из колодцев.

Реализация муниципальной программы предусматривает переход к формированию в сельских поселениях Знаменского района условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: ограниченностью источников финансирования Программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта водопроводных сетей и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации**

Целями муниципальной программы является улучшение водоснабжения в сельских населенных пунктах Знаменского района, улучшение качества питьевой воды, повышение эффективности и надежности систем водоснабжения сельских населенных пунктов, снижение социального, экономического и экологического риска.

Для достижения целей муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества;

- укрепление материально-технической базы системы водоснабжения;

- снижение уровня аварийности на сетях водоснабжения путем проведения мероприятий по замене и реконструкции сетей и оборудования;

- снижение нерациональных затрат и повышение качества услуг.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и прогнозируемые объемы финансирования указаны в приложении 2.

**4. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования**

Основным нормативно-правовым актом государственного регулирования при реализации Программы являются: Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 06.12.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Планирование бюджетных ассигнований, целевое использование бюджетных средств осуществляется в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации, Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года №724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области», законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации муниципальной программы**

Программой предусматривается выполнить мероприятия, отраженные в приложении к муниципальной программе, направленные на улучшение качества водоснабжения сельских населенных пунктов Знаменского района на 2019-2022 годы в полном объеме.

**6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не предусмотрено.

**7. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы предусмотренных к реализации долгосрочных муниципальных целевых программ и подпрограмм (их перечень, паспорта)**

Муниципальной программой не предусмотрены долгосрочные муниципальные целевые программы и подпрограммы.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов,   
необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств районного бюджета в соответствии со статьей 616 Гражданского кодекса Российской Федерации и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 90,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 90,0 тыс. руб.;

2020 год - 0

2021 год - 0

2022 год - 0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета отражено в приложении 3.

Финансовые средства позволят реализовать конкретные мероприятия, решить неотложные проблемы, обеспечить устойчивое функционирование основных объектов и систем водоснабжения.

Объем средств, предусмотренный на выполнение мероприятий муниципальной программы, носит прогнозный характер и будет уточняться при формировании проекта бюджета Знаменского район на соответствующий финансовый год.

**9. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Знаменского района Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.**

Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность достигается за счет сохранения здоровья людей.

Реализация муниципальной программы позволит предотвратить ущерб хозяйствующим субъектам, природе и обществу за счет:

- улучшения состояния водозаборных сооружений и систем водоснабжения;

- перехода на новые технологии, которые снижают затраты на водоподготовку, повышают качество питьевой воды.

В экологическом аспекте эффективность достигается посредством осуществления комплекса водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит снизить уровень износа объектов водоснабжения, сократить число аварий и потерь в системах водоснабжения, что приведет к улучшению качества воды по химическим и бактериологическим показателям.

Реализация мероприятий муниципальной программы в сельских населенных пунктах района с применением новых материалов и технологий позволит достигнуть цели и решить задачи в повышении стабильности и качестве водоснабжения для граждан, проживающих в сельской местности.

По результатам прогнозируемой оценки экологической эффективности муниципальной программы воздействия на окружающую среду при строительстве и реконструкции водопроводных сооружений, ухудшения состояния окружающей среды не произойдет.

Реализация муниципальной программы будет являться достижением значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

**10. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– возможное уменьшение объема средств областного, районного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет муниципальной программы сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов капитального ремонта.

Гарантией исполнения мероприятий муниципальной программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий муниципальной программы.

**7. Оценка эффективности муниципальной программы**

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных изменений на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.

Результативность исполнения муниципальной программы – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

*Р = ∑ K n*  \* (*X*факт÷ *X*план)\*100%,

*Х* факт - фактическое значение показателя;

*Х* план - плановое значение показателя;

*K n*– весовой коэффициент.

При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

*Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)*

где:

*Р*– показатель результативности реализации Программы;

*F факт –* сумма финансирования Программы на текущую дату;

*Fплан –* плановая сумма финансирования Программы на текущий год*.*

При значении показателя ***Э*** менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени её реализации. По итогам реализации мероприятий муниципальной программы при достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы менее 25 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении и ее реализации.

Приложение 1

к муниципальной программе «Улучшение водоснабжения

на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Кол-во | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения | ед | 1 | 1 | - | - |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Улучшение водоснабжения

на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование  подпрограммы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный результат  (краткое  описание) | Последствия  не реализации  основного  мероприятия | Связь с  показателями  муниципальной программы |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности | 2019 | 2019 | Обеспечение гарантированного водоснабжения населенных пунктов | Не реализация мероприятий не позволит достичь запланированных целей и показателей |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Улучшение водоснабжения

на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия, распорядители средств районного бюджета (далее также –РБС) по муниципальной целевой программе | Код бюджетной классификации **\*** | | | | Расходы (тыс. рублей)  по годам реализации | | | | |
| РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения | Всего | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **90,0** | **90,0** | **0** | **0** | **0** |
| Финансовый отдел администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрация района |  |  |  |  | **90,0** | **90,0** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | %  выполнения (степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатор) на конец  отчетного года (при  наличии) |
| 2018 | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» | | | | |  |  |
| 1 | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 |  |

Результативность реализации муниципальной программы за 2019 год составила- 100 %

Таблица 11

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в ходе  реализации  мероприятия **\*** |
| начала  реализа-ции | | окончания  реализации | начала  реализа-ции | окончания  реализации | запланиро-ванные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 1. |  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 | 1 | отсутствуют |

**\*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют».

Таблица 12

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного  бюджета (далее также – ГРБС) | Код бюджетной классификации **\*** | | | | Расходы  по годам реализации | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на  1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату  **\*** | кассовое исполнение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная  программа | «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» | Всего | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 100 |
| 1. | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района  Орловской области |  |  |  |  | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 0 |

**\*** Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Таблица 13

Информация о расходах районного бюджета на реализацию целей

муниципальной программы района

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | по муниципальной  программе | Фактические (кассовые) расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» | всего | 90,00 | 90,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 90,00 | 90,00 |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения | всего | 90,00 | 90,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 90,00 | 90,00 |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Сведения

об эффективности использования средств бюджета Знаменского сельского поселения (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Результативность реализации муниципальной программы | Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского района | Эис  бюджета района |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» | 100 | 100 | 100 |
| Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения | 100 | 100 | 100 |

Вывод об эффективности реализации в 2019 муниципальной программы составляет 100 % - программа является эффективной- высокая.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах»

по итогам 2019 года

1. Информация об изменениях, внесенных в

Муниципальную программу за 2019 год

Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Знаменского района Орловской области на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 03 октября 2018 года № 316 (далее – муниципальная программа).

Действующая редакция муниципальной программы: на начало реализации и на конец 2019 года – в редакции постановления Администрации Знаменского района Орловской области от 14 ноября 2019 года № 468 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 03 октября 2018 года № 316 «Об утверждении муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах»

В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения, корректирующие состав мероприятий, объемы финансирования, плановые значения целевых индикаторов.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного районного бюджета и на реализацию муниципальной программы в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлена в таблицах 12 и 13 к Годовому отчету.

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывались:

- Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения

.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 90 000 тыс. рублей, из них:

90,00 - районный бюджет

Освоение бюджетных средств по муниципальной программе составило 100%.

Таблица 1 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План муниципальной программы в окончательной редакции  2019 года | Решение о районном бюджете в окончательной редакции  2019 года | Фактически профинан-сировано | Уровень финанси-рования | Степень соответствия запланиро-ванному уровню затрат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальной программе | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100 | 0,1 |
| Всего РБ | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100 | 0,1 |
| Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100 | 0,1 |

1. Основные параметры реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2019 году муниципальная программа оценивается по 1 целевым показателям (индикаторам). 1 запланированных показателя (индикаторов) выполнены в полном объеме.

Таблица 2 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | Количество показателей (индикаторов) отчетного года | Достижение плановых значений | | | Уровень достижения плановых значений целевых индикаторов, % | Степень реализации муниципальной программы  в 2019 году |
| достигнуты | частично достигнуты | не достигнуты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1,0 |

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

По проведенному анализу эффективности реализации муниципальной программы, качественная оценка их реализации по итогам 2019 года сложилась «эффективная».

Информация об итогах оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлена в таблице

Сведения

об эффективности использования средств районного бюджета (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Результативность реализации муниципальной программы | Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского района | Эис  бюджета района |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района  в 2019-2022 годах» | 100 | 100 | 100 |
| Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения | 100 | 100 | 100 |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы- программа является высокоэффективной.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период реализации до   
2022 года. Ежегодно комплекс мероприятия программы, пересматриваются.

Реализация программы в 2020 году в первую очередь будет направлена на выполнение намеченных мероприятий по улучшение водоснабжения в полном объеме