Муниципальная программа Знаменского района Орловской области

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на территории Знаменского района Орловской области»

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Ответственный исполнитель - Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района

Отчетный период -2019 год

Состав документов годового отчета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество листов |
| 1. | Титульный лист годового отчета | 1 |
| 2. | Копия муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области» | 9 |
| 3. | Годовой отчет: |  |
| 4. | Отчетная информация в табличной форме согласно таблицам 10,11, 12 и 13приложения к Методическим указаниям | 5 |
| 5. | Пояснительная записка к годовому отчету, составленная в соответствии с рекомендациями | 3 |

Приложение 1

к постановлению администрации

 Знаменского района

 от 19 декабря 2019 г. № 539

Приложение 1

к постановлению администрации

 Знаменского района

 от 08 ноября 2017 г. № 391

Приложение 1

к постановлению администрации

 Знаменского района

 от 09 декабря 2016 г. № 226

Приложение 1

к постановлению администрации

 Знаменского района

 от 21 апреля 2015 г. № 104

Приложение 1

к постановлению администрации

 Знаменского района

 от 22 декабря 2015 г. № 384

Приложение 1

к постановлению администрации

 Знаменского района

от 18 марта 2015 г. № 81

Приложение 1

к постановлению администрации

 Знаменского района

 от 27 февраля 2015г. № 72

Паспорт

муниципальной программы Знаменского района Орловской области

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на территории Знаменского района Орловской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домахна территории Знаменского района Орловской области»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области  |
| Соисполнители муниципальной программы  | Финансовый отдел Администрации Знаменского района Орловской области Отдел образования Администрации Знаменского района Орловской области Администрация Знаменского района Орловской области  |
| Цель муниципальной программы  | Целями муниципальной программы являются:1. планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области;
2. планирование предоставления государственной поддержки, на проведение капитального ремонта за счет средств бюджета Орловской области, местного бюджета;
 |
| Задачи муниципальной программы  | Задачи муниципальной программы:1. создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;
2. формирование эффективных механизмов контроля за техническим состоянием жилищного фонда;
3. использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта;

4) снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Основными показателями программы являются: обеспечение проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах Знаменского района, улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов на территории Знаменского района, обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. |
| Срок реализации муниципальной программы  | Срок реализации программы - 2018–2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  | Источниками финансирования муниципальной программы являются взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах; проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальных счетах; средства областного и местных бюджетов, а также иные не запрещенные законом источники финансирования.Прогнозируемая минимальная общая стоимость муниципальной программы, сформированная в текущих ценах исходя из установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт с учетом общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, полученной в ходе проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, устанавливается в соответствии с принятыми краткосрочными планами реализации муниципальной программы.Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 374 тыс. рублей, в том числе по годам:Местный бюджет:2018 г. – 93,5 тыс.рублейИз них:-капитальный ремонт общего имущества из средств местного бюджета – 93,5 тыс.рублей 2019 г. – 109,852 тыс.рублейИз них:-капитальный ремонт общего имущества из средств местного бюджета – 109,852 тыс.рублей 2020 г. – 93,5 тыс.рублейИз них:-капитальный ремонт общего имущества из средств местного бюджета – 93,5 тыс.рублей 2021 г. – 93,5 тыс.рублейИз них:-капитальный ремонт общего имущества из средств местного бюджета – 93,5 тыс.рублей  - объем финансирования на реализацию программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | 1. проведение комплексного капитального ремонта во всех многоквартирных домах, за исключением признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
2. улучшение технического состояния многоквартирного жилого фонда, расположенного на территории района;
3. создание конкуренции среди подрядных организаций в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
4. формирование системного подхода к проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
5. снижение социальной напряженности среди жителей Знаменского района Орловской области, проживающих в многоквартирных домах
 |
|  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Необходимость внесения соответствующих изменений в ЖК РФ обусловлена отсутствием системного подхода к проведению капитального ремонта многоквартирных домов в условиях ухудшения их технического состояния и недостаточной самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Актуальность принятия муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области» (далее–Программа) обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход в решении обозначенных задач представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

 2. Цели и задачи муниципальной Программы.

Целями муниципальной Программы являются планирование
и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирование предоставления государственной поддержки, на проведение капитального ремонта за счет средств бюджета Орловской области и местного бюджета.

 Задачи муниципальной Программы заключаются в создании благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, формировании эффективных механизмов контроля за техническим состоянием жилищного фонда, проведении активной агитационно-разъяснительной работы с населением, использовании эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта, развитии общественного самоуправления и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений, снижении величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

 3. Срок реализации Программы

Реализация Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассчитана на период с 2018 по 2022 годы.

4. Реализация мероприятий по проведению капитального

 ремонта общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и ремонт фасада;

- установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт фундамента многоквартирного дома.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений
в многоквартирных домах, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности
по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные
за пользование денежными средствами, находящимися на специальных счетах, средства областного и местных бюджетов, а также иные
не запрещенные законом источники финансирования.

Прогнозируемая минимальная общая стоимость муниципальной программы, сформированная в текущих ценах исходя из установленного минимального размера взноса с учетом общей площади жилых помещений
в многоквартирных домах, полученной в ходе проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов.

 Минимальный размер взноса определяется на основе оценки потребности в средствах на финансирование услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, входящих в установленный перечень услуг и работ по капитальному ремонту и необходимых для восстановления соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров и других характеристик строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов с учетом уровня благоустройства, конструктивных
и технических параметров многоквартирных домов, возможностей дополнительного софинансирования расходов на капитальный ремонт
за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник ресурсного обеспечения | 2018 годтыс.руб | 2019 годтыс.руб | 2020 годтыс.руб | 2021 годтыс.руб |  |
|  | Всего: в том числе: | 93,5 | 109,852 | 93,5 | 93,5 |  |
|  | местный бюджетиз них: | 93,5 | 109,852 | 93,5 | 93,5 |  |
|  | взносы на капитальный ремонт общего имущества | 93,5 | 109,852 | 93,5 | 93,5 |  |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области» представлено в приложении 2.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы

Социально-экономические результаты реализации Программы будут способствовать:

 - проведению комплексного капитального ремонта в многоквартирных домах, за исключением признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- улучшению технического состояния многоквартирного жилого фонда, расположенного на территории района;

- созданию конкуренции среди подрядных организаций в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

 - формированию системного подхода к проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

 - снижению социальной напряженности среди жителей Знаменского района Орловской области, проживающих в многоквартирных домах.

Программа позволит улучшить техническое состояние жилищного фонда, расположенного на территории района, уменьшить среднюю по области величину физического износа многоквартирных домов, создать благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных домах, сформировать эффективный механизм контроля за техническим состоянием жилищного фонда.

7. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных изменений на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.

Результативность исполнения муниципальной программы – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

*Р = ∑ K n*  \* (*X*факт÷ *X*план)\*100%,

*Х* факт - фактическое значение показателя;

*Х* план - плановое значение показателя;

*K n*– весовой коэффициент.

При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

*Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)*

где:

*Р*– показатель результативности реализации Программы;

*F факт –* сумма финансирования Программы на текущую дату;

*Fплан –* плановая сумма финансирования Программы на текущий год*.*

При значении показателя ***Э*** менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ее показателей, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

За период реализации Программы ожидается уменьшение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях лиц и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области»

Приложение 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, цель программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств местного бюджета  | Код бюджетной классификации |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего тыс. руб. | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
| Муниципальная программа | «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области» взносы на капитальный ремонт общего имущества | Отдел образования Администрации Знаменского района |  |  |  |  | 199,496 | 43,5 | 68,996 | 43,5 | 43,5 |
| Муниципальная программа | «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области» взносы на капитальный ремонт общего имущества | Администрация Знаменского района |  |  |  |  | 190,856 | 50,0 | 40,856 | 50,0 | 50,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 390,352 | 93,5 | 109,852 | 93,5 | 93,5 |

Таблица 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | % выполнения (степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя (индикатор) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области» |  |  |
| 1 | взносы на капитальный ремонт общего имущества | тыс.руб. | 93,5 | 109,9 | 109,852 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия**\*** |
| начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализа-ции | окончания реализации | запланиро-ванные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области» |
|  |  |
|  | «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области» взносы на капитальный ремонт общего имущества | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Знаменского района | 01.01.2019 | 08.04.2019 | 01.01.2019 | 08.04.2019 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | отсутствуют |

**\*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют».

Таблица12

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель и соис-полнителимуниципальнойпрограммы, подпрограммы, основного мероприятия,главные распорядители средств районногобюджета (далее также – ГРБС)  | Код бюджетной классификации **\*** | Расходы по годам реализации |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату**\*** | кассовое исполнение | освоение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальнаяпрограмма | «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домахна территории Знаменского района Орловской области» | Всего | х | х | х | х | 93,5 | 109,9 | 109,9 | 100,0 |
|  | Отдел архитектуры, строительства,ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района | х | х | х | х | 93,5 | 109,9 | 109,9 | 100 |

**\***Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Таблица 13

Информация о расходах районного бюджета на реализацию целей

муниципальной программы района

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | по муниципальнойпрограмме | Фактические (кассовые)расходы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма | «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домахна территории Знаменского района Орловской области» | всего  | 109,852 | 109,9 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 109,852 | 109,9 |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | - обеспечение проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах Знаменского района -улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов на территории Знаменского района- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан | всего  | 109,852 | 109,9 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 109,852 | 109,9 |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |

Сведения

об эффективности муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Индекснефинансовой результативности  | Индексфинансовой результативности | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области» | Не рассчитывался в связи с отсутствием показателей (индикаторов) программы) | 1,0 | Муниципальная программа является эффективной по индексу финансовой результативности. |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы- программа является эффективной по индексу финансовой результативности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области»

 по итогам 2019 года

1. Информация об изменениях, внесенных в

Муниципальную программу за 2019 год

 Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на территории Знаменского района Орловской области» утверждена постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 8 ноября 2017 года № 391 (далее – муниципальная программа).

Действующая редакция муниципальной программы: на начало реализации в 2017 году – в редакции постановления Администрации Знаменского района Орловской области от 19 декабря 2019 года № 539 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района от 08 ноября 2017 года № 391 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области»;

Данная редакция муниципальной программы представлена в годовом отчете и на оценку эффективности реализации.

В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения, корректирующие состав мероприятий, объемы финансирования, плановые значения целевых индикаторов.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного районного бюджета и на реализацию муниципальной программы в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлена в таблицах 12 и 13 к Годовому отчету.

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывались:

основные мероприятия:

- обеспечение проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах Знаменского района;

-улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов на территории Знаменского района;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 109,852 тыс. рублей, из них:

109,852 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;

Освоение бюджетных средств по муниципальной программе составило 100,0 %.

Таблица 1 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План муниципальной программы в окончательной редакции 2019 года | Решение о районном бюджете в окончательной редакции 2019 года | Фактически профинан-сировано | Уровень финанси-рования | Степень соответствия запланиро-ванному уровню затрат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальной программе | 109,852 | 109,9 | 109,9 | 100 | 1,0 |
| Всего РБ | 109,852 | 109,9 | 109,9 | 100 | 1,0 |
| - обеспечение проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах Знаменского района -улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов на территории Знаменского района- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан | 109,852 | 109,9 | 109,9 | 100 | 1,0 |

1. Основные параметры реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

- проведение комплексного капитального ремонта в многоквартирных домах, за исключением признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- улучшение технического состояния многоквартирного жилого фонда, расположенного на территории района;

- создание конкуренции среди подрядных организаций в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

 - формирование системного подхода к проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

 - снижение социальной напряженности среди жителей Знаменского района Орловской области, проживающих в многоквартирных домах.

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

По проведенному анализу эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы качественная оценка их реализации по итогам 2019 года сложилась «эффективная».

Информация об итогах оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлена в таблице

Сведения

об эффективности использования средств районного бюджета (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Индекснефинансовой результативности  | Индексфинансовой результативности | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Знаменского района Орловской области» | Не рассчитывался в связи с отсутствием показателей (индикаторов) программы) | 1,0 | Муниципальная программа является эффективной по индексу финансовой результативности. |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы- программа является эффективной по индексу финансовой результативности.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период реализации до
2021 года. Ежегодно комплекс мероприятия программы подпрограмм, входящей в состав муниципальной программы, пересматриваются.

Результатом реализации Программы станет улучшение технического состояния жилищного фонда, расположенного на территории района, уменьшение средней по области величины физического износа многоквартирных домов, создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, формирование эффективного механизма контроля за техническим состоянием жилищного фонда.