Муниципальная программа Знаменского района Орловской области

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы»

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Ответственный исполнитель- Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области

Отчетный период -2019 год

Состав документов годового отчета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество листов |
| 1. | Титульный лист годового отчета | 1 |
| 2. | Копия муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы» | 29 |
| 3. | Годовой отчет: |  |
| 4. | Отчетная информация в табличной форме согласно таблицам 10,11, 12 и 13приложения к Методическим указаниям | 7 |
| 5. | Пояснительная записка к годовому отчету, составленная в соответствии с рекомендациями | 4 |

Приложение к постановлению Администрации Знаменского

 района Орловской области от 11 декабря 2019 г. № 521

Приложение к постановлению Администрации Знаменского

района Орловской области от 17 октября 2019 г. № 380

Приложение к постановлению Администрации Знаменского

района Орловской области от 24 июля 2019 г. № 286

Приложение к постановлению Администрации Знаменского

района Орловской области от 20 июня 2019 г. № 238

Приложение к постановлению Администрации Знаменского

района Орловской области от 06 мая 2019 г. № 171

Приложение к постановлению Администрации Знаменского

района Орловской области от 16 апреля 2019 г. № 149

Приложение к постановлению Администрации Знаменского

 района Орловской области от 29 января 2019 г. № 33

Приложение к постановлению Администрации Знаменского

района Орловской области от 15 января 2019 г. № 5

Приложение к постановлению Администрации Знаменского

района Орловской области от 12 декабря 2018 г. № 429

Приложение к постановлению Администрации Знаменского

района Орловской области от 05 декабря 2016 г. № 223

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы»

2016 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Знаменского района Орловской области**

**«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017-2020 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Финансовый отдел Администрации

Знаменского района Орловской области; Администрации сельских поселений |
| Перечень подпрограмм, основные мероприятия программы | Подпрограммы отсутствуют1. Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений.
4. Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
5. Изготовление комплексной схемы организации дорожного движения.
 |
| Цели муниципальной программы | - повышение доли протяженности автомобильных дорогобщего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;- рост качества жизни населения и обеспечения комфортныхусловий проживания граждан в сельской местности;- создание безопасных условий для осуществлениякруглогодичных грузовых и пассажирских перевозок.-снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Знаменского района. |
| Задачи муниципальной программы | - определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог района и сельских поселений;- совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования;- обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта;- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах района, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам;- соблюдение интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени доставки грузов и пассажиров; - обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах.  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Ремонт асфальтобетонного покрытия, км 5,265Устройство щебеночного покрытия, км 7,340Всего, улучшение дорожного покрытия, км 12,605 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования 43 785,74291 тыс. руб.Возможные источники финансирования:- средства регионального дорожного фонда;- средства бюджета Знаменского района;-средства бюджетов сельских поселений;- средства инвесторов; - внебюджетные источникиОбъем финансирования корректируется и уточняется ежегодно при формировании бюджета Знаменского района на очередной финансовый год путем внесений изменений в Программу |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение улично-дорожной сети дорог с твердым покрытием для осуществления пассажирских перевозок.Увеличение площадей дорог с твердым покрытием в сельскихпоселениях и в целом по району.Улучшение технического состояния существующих дорог ствердым покрытием и транспортного сообщения.Уменьшение протяженности грунтовых дорог в черте населенных пунктах.Улучшение инвестиционной привлекательности территориимуниципального района.Оптимизация дорожно-транспортной инфраструктуры иснижение расходов бюджета на содержание муниципальныхавтомобильных дорог общего пользования.Повышение безопасности условий для участников дорожногодвижения.Обеспечение текущего содержания дорожно-транспортнойинфраструктуры муниципальных автомобильных дорог общего пользования. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 01.11.2016 г. на территории района протяженность дорог общего пользования составляет 288,411 км, из них региональные – 139,644 км, автодороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 76,014 км и автодороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений (улично-дорожная сеть) – 72,753 км

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды дорог | Протяженность (км) | % от общей протяженности | В том числе с твердым покрытием |
| км | % |
| Федеральные |  |  |  |  |
| Региональные | 139,644 | 48,4 | 139,644 | 100,0 |
| Районные | 76,014 | 26,4 | 9,484 | 12,5 |
| Поселковые (улично-дорожная сеть), в том числе: | 72,753 | 25,2 | 33,266 | 45,7 |
| Знаменское с/п | 26,200 | 36,0 | 22,500 | 85,9 |
| Селиховское с/п | 6,063 | 8,3 | 1,003 | 16,5 |
| Глотовское с/п | 3,500 | 4,8 | 1,280 | 36,6 |
| Коптевское с/п | 7,252 | 10,0 | 2,013 | 27,8 |
| Красниковское с/п | 5,889 | 8,1 | 1,370 | 23,3 |
| Узкинское с/п | 12,500 | 17,2 | 2,900 | 23,2 |
| Ждимирское с/п | 11,329 | 15,6 | 2,200 | 19,4 |
| **ВСЕГО:** | **288,411** | **100,0** | **182,394** | **63,2** |

 Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно - коммуникационной системы Знаменского района , оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности региона. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития региона.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги.

 В условиях социально-экономических преобразований к автомобильному транспорту предъявляются дополнительные требования по ускорению товародвижения, обновлению более точных сроков доставки грузов, в связи с этим автомобильный транспорт – самый оперативный вид сообщения. Наибольшая гибкость автомобильного транспорта в отношении выбора альтернативного маршрута перевозки определяет его лидирующую роль в качестве средства доставки товаров непосредственно потребителю и играет не маловажную роль по доставке грузов, перевозки пассажиров внутри района.

 Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Исходя из выше изложенного, а также учитывая существенную стоимость проведения ремонта автомобильных дорог и их содержания, необходимо взаимодействие как с областными органами власти так и с администрациями сельских поселений, а также планомерное и обоснованное распределение финансовых средств на ремонт и содержание автомобильных дорог, учитывая социально-экономические характеристики каждого населенного пункта, что в целом обуславливает разработку настоящей Программы.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации**

Программа направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса, увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям.

Основной целью муниципальной программы является организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования.

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры района и удовлетворение потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам района и социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах необходимо решить следующие задачи:

- повышение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- рост качества жизни населения и обеспечения комфортных условий проживания

граждан в сельской местности;

- создание безопасных условий для осуществления круглогодичных грузовых и

пассажирских перевозок.

- снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Знаменского района.

Целевыми индикаторами и показателями задач являются:

1) протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения (данный показатель определяется в километрах протяженности вводимых в эксплуатацию участков дорог после окончания строительства планируемый год и подтверждается актами приемочных комиссий);

2) протяженность спроектированных автомобильных дорог общего пользования (данный показатель определяется в километрах протяженности спроектированных дорог);

3) протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения (данный показатель определяется ежегодно в километрах протяженности участков автодорог после ремонта и подтверждается актами приемочных комиссий).

Ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования составляются планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог и сооружений.

В ходе реализации Муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Программа реализуется в один этап, разработана на 4 года. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

Срок реализации Программы: 2017 - 2020 годы.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- повышение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: выполнение текущего содержания и текущего ремонта муниципальных автомобильных дорог, необходимые объёмы которого определяются по ежегодным весенним обследованиям состояния дорожного полотна и дорожных сооружений комиссионно уполномоченными лицами и планирование с учетом наличия финансирования на эти мероприятия;

- рост качества жизни населения и обеспечения комфортных условий проживания граждан в сельской местности: повышение комфортности проживания на территории Знаменского муниципального района и улучшение общей инвестиционной привлекательности территории муниципального района;

- создание безопасных условий для осуществления круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок: приведения дорог и дорожных сооружений в нормативное состояние для создания круглогодичного безопасного транспортного сообщения при организации грузопассажирских перевозок;

-снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Знаменского района.

**4. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования**

Основным нормативно-правовым актом государственного регулирования при реализации Программы являются: Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 06.12.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257 -ФЗ «Об автомобильнах дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерациии и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ *"*О безопасности дорожного движения", Постановление Правительства Орловской области об утверждении Методики распределения субсидий муниципальным образованиям Орловской области на дорожную деятельность за счет средств Дорожного фонда Орловской области, которое утверждается Правительством Орловской области и применяется при формировании распределения субсидий муниципальным районам и городским округам Орловской области на будущий финансовый год, решение Знаменского районного Совета народных депутатов от 12 июля 2013 года № 22/03-РС « О создании муниципального дорожного фонда Знаменского муниципального района Орловской области, порядке его формирования и использования».

Планирование бюджетных ассигнований, целевое использование бюджетных средств осуществляется в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации, Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года № 724-ОЗ
«О бюджетном процессе в Орловской области», законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
 по этапам реализации муниципальной программы**

Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы не предусматривается.

**6 .Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не предусмотрено.

**7. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы предусмотренных к реализации долгосрочных муниципальных целевых программ и подпрограмм (их перечень, паспорта)**

Муниципальной программой не предусмотрены долгосрочные муниципальные целевые программы и подпрограммы.

 **8. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 - 2020 годах составит 44 699,911 тыс. рублей, в том числе:

Субсидии из областного бюджета - 27 773,531 тыс. рублей

Средства местного бюджета - 16 426,380 тыс. рублей

Внебюджетные источники - 500,000 тыс.рублей

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источника финансирования приведен в таблицах к муниципальной программе.

Финансовая поддержка из бюджета Орловской области бюджету района на реализацию программных мероприятий оказывается в виде субсидий согласно порядку предоставления субсидий из бюджета Орловской области местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения.

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как средства бюджетов различных уровней, а также внебюджетные источники.

Объем финансирования за счет средств муниципального бюджета ежегодно корректируются в зависимости от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Знаменского Совета народных депутатов о бюджете на соответствующий год на реализацию программы.

**9. Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы, характеризующих целевое состояние
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения Знаменского района Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере**

Реализация Программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017-2020 годы» приведёт к:

- улучшению качества и приведению автомобильных дорог в соответствии с

требованиями СНиП, приведению транспортно-эксплуатационных показателей

автомобильных дорог общего пользования местного значения к соответствующим

требованиям ГОСТ;

- повышению комфортности проживания на территории Знаменского муниципального района и улучшение общей инвестиционной привлекательности территории муниципального района;

- оптимизации дорожно-транспортной инфраструктуры и снижение расходов бюджета на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования;

- снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций и

повышение безопасности условий для участников дорожного движения.

**10. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– возможное уменьшение объема средств областного, районного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет муниципальной программы сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

 Гарантией исполнения мероприятий муниципальной программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий муниципальной программы.

**11.Порядок и методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных изменений на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.

Результативность исполнения муниципальной программы – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

*Р = ∑ K n*  \* (*X*факт÷ *X*план)\*100%,

*Х* факт - фактическое значение показателя;

*Х* план - плановое значение показателя;

*K n*– весовой коэффициент.

При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

*Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)*

где:

*Р*– показатель результативности реализации Программы;

*F факт –* сумма финансирования Программы на текущую дату;

*Fплан –* плановая сумма финансирования Программы на текущий год*.*

При значении показателя ***Э*** менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Основным показателем эффективности применения программы в мероприятиях является:

- увеличение доли дорог с твёрдым покрытием;

- обеспечение бесперебойного автобусного сообщения между населенными

 пунктами района;

- снижение показателей аварийности, в первую очередь числа погибших в ДТП,

 количества ДТП с пострадавшими.

Приложение 1 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 11 декабря 2019 г. № 521

Приложение 1 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 17 октября 2019 г. № 380

Приложение 1 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 24 июля 2019 г. № 286

Приложение 1 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 24 июня 2019 г. № 238

Приложение 1 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 06 мая 2019 г. № 171

Приложение 1 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 16 апреля 2019 г. № 149

Приложение 1 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 29 января 2019 г. № 33

Приложение к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 15 января 2019 г. № 5

Приложение к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 12 декабря 2018 г. № 429

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО, ОБЛАСТНОГО, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование | Уровень бюджета | Код бюджетной классификации | СМР, тыс. руб. | Расходы ( тыс.рублей) по годам реализации |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего |  всего  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | **«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 - 2020 годы"**  | **Всего** |  |  |  |  |  | **43785,74291** | **1481,840** | **17795,525** | **13559,77791** | **10948,600** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |   |   | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Областной бюджет |  |  |  |   |   | **27773,53091** | **0,000** | **13815,453** | **6958,07791** | **7000,000** |
| Районный бюджет |  |  |  |   |   | **15512,2120** | **1481,840** | **3980,072** | **6101,700** | **3948,600** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |   |   | **500,000** | **0,000** | **0,000** | **500,000** | **0,000** |
| Основное мероприятие муниципальной программы 1 | Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Всего** |  |  |  |  |  | **787,192** | **205,000** | **250,192** | **250,000** | **82,000** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | **787,192** | 205,000 | 250,192 | 250,000 | 82,000 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 2 |   | **Всего** |  |  |  |  |  | **40069,88391** | **1221,610** | **17195,481** | **11279,27091** | **10373,522** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | **27773,531** | 0,000 | 13815,453 | 6958,07791 | 7000,000 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | **11796,353** | 1221,610 | 3380,028 | 3821,1930 | 3373,522 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | **500,000** | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 3 | Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений (дорожные знаки и искусственные неровности) | **Всего** |  |  |  |  |  | **303,308** | **55,230** | **98,078** | **150,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | **303,308** | 55,230 | 98,078 | 150,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 4 | Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования районного и местного значения (грейдирование, подсыпка, уборка снега и т.п.) | **Всего** |  |  |  |  |  | **1677,980** | **0,000** | **51,395** | **1133,507** | **493,078** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | **1677,980** | 0,000 | 51,395 | 1133,507 | 493,078 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 5 | Изготовление комплексной схемы организации дорожного движения | **Всего** |   |   |   |   |   | **198,000** | **0,000** | **198,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |   |   |   |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет |   |   |   |   |   | 198,000 | 0,000 | 198,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 6 | Приобретение горюче-смазочных материалов для содержания автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | **Всего** |   |   |   |   |   | **582,000** | **0,000** | **0,000** | **582,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |   |   |   |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет |   |   |   |   |   | 582,000 | 0,000 | 0,000 | 582,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 7 | Лабораторные испытания щебня известнякового на марку по прочности и морозостойкости | **Всего** |   |   |   |   |   | **2,379** | **0,000** | **2,379** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |   |   |   |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет |   |   |   |   |   | 2,379 | 0,000 | 2,379 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 8 | Проведение судебной экспертизы по объекту "Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу с. Гнездилово, ул. Заречная Знаменского района Орловской области | **Всего** |   |   |   |   |   | **165,00** | **0,00** | **0,00** | **165,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет |   |   |   |   |   | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |

Приложение 2 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 11 декабря 2019 г. № 521

Приложение 2 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 17 октября 2019 г. № 380

Приложение 2 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 24 июля 2019 г. № 286

Приложение 2 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 20 июня 2019 г. № 238

Приложение 2 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 06 мая 2019 г. № 171

Приложение 2 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 29 января 2019 г. № 33

Приложение 2 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 15 января 2019 г. № 5

Приложение 2 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 12 декабря 2018 г. № 429

РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальнй программы,подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, распорядитель средств районого бюджета (далее также РБС) по муниципальной программе  | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации ( тыс.рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  всего  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |   | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **15512,212** | **1481,84** | **3980,072** | **6101,700** | **3948,600** |
|  **Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района района на 2017-2020 годы»**  | Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Финансовый отдел администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации района |   |   |   |   | **787,192** | 205,000 | 250,192 | 250,000 | 82,000 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Финансовый отдел администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации района |   |   |   |   | **11796,353** | 1221,61 | 3380,028 | 3821,1930 | 3373,522 |
| Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений (дорожные знаки и искусственные неровности) | Финансовый отдел администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации района |   |   |   |   | **303,308** | 55,230 | 98,078 | 150,000 | 0,000 |
| Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдирование, подсыпка, уборка снега и т.п.) | Финансовый отдел администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации района |   |   |   |   | **1677,980** | 0,000 | 51,395 | 1133,507 | 493,078 |
| Изготовление комплексной схемы организации дорожного движения | Финансовый отдел администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации района |   |   |   |   | **198,000** | 0,000 | 198,000 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение горюче-смазочных материалов для содержания автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | Финансовый отдел администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации района |   |   |   |   | **582,000** | 0,000 | 0,000 | 582,000 | 0,000 |
| Лабораторные испытания щебня известнякового на марку по прочности и морозостойкости | Финансовый отдел администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации района |   |   |   |   | **2,379** | 0,000 | 2,379 | 0,000 | 0,000 |
| Проведение судебной экспертизы по объекту "Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу с. Гнездилово, ул. Заречная Знаменского района Орловской области | Финансовый отдел администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации района |   |   |   |   | **165,000** | 0,000 | 0,000 | 165,000 | 0,000 |

Приложение 3 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 11 декабря 2019 г. № 521

Приложение 3 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 17 октября 2019 г. № 380

Приложение 3 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 24 июля 2019 г. № 286

Приложение 3 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 16 апреля 2019 г. № 149

Приложение 3 к постановлению Администрации Знаменского района Орловской области от 15 января 2019 г. № 5

**По объектный перечень мероприятий по разработке сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Стоимость, тыс. руб | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | Районный бюджет | Бюджет поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 год |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д. Михайловка, ул. Пролетарская до гражданского кладбища д. Жидкое | Изготовление сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости  | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Знаменское, ул. Школьная | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Знаменское, ул. Советская | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 4 | Ремонт тротуаров с. Знаменское, ул. Совхозная | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Селихово, ул. Новая | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 |
|   | **ИТОГО за 2017 год** |  | **205,000** | **205,000** | **205,000** | **0,000** |
| 2018 год |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги с. Знаменское, ул. Заречная | Изготовление сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0,000 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги с. Знаменское, ул. Школьная  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0,000 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги с. Знаменское, ул. Советская  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0,000 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Красниково, ул. Молодежная | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0,000 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Селихово, ул. Семеновская | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д. Пискулинка | 22,305 | 22,305 | 22,305 | 0,000 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Селихово, ул. Курбанова | 19,717 | 19,717 | 19,717 | 0,000 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Ждимир, ул. Никольская | 19,689 | 19,689 | 19,689 | 0,000 |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Ждимир, ул. Школьная | 19,712 | 19,712 | 19,712 | 0,000 |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Гнездилово, ул. Советская, пер. Советский | 25,008 | 25,008 | 25,008 | 0,000 |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Гнездилово, ул. Заречная | 18,269 | 18,269 | 18,269 | 0,000 |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Знаменское, ул. Мира | 19,492 | 19,492 | 19,492 | 0,000 |
|   | **ИТОГО за 2018 год** |   | **250,192** | **250,192** | **250,192** | **0,000** |
| 2019 год |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, участок дороги по ул. Ленина | Изготовление сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости  | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, участок дороги по ул. Кирова | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, участок дороги по ул. Горького | 30,993 | 30,993 | 30,993 | 0 |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, участок дороги по ул. Бондарева | 21,989 | 21,989 | 21,989 | 0 |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, участок дороги по пер. Больничный | 16,531 | 16,531 | 16,531 | 0 |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Локно, участок дороги по ул. Серебренская | 20,746 | 20,746 | 20,746 | 0 |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Локно, участок дороги по ул. Чирковка | 17,424 | 17,424 | 17,424 | 0 |
| 25 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Коптево, ул. Молодежная | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| 26 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Коптево, ул. Дружбы | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| 27 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Селихово, ул. Центральная | 26,117 | 26,117 | 26,117 | 0 |
| 2020 год |
| 28 | Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Локно, ул. 1-ая Русская, 2-ая Русская | Изготовление сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости  | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 29 | Ремонт тротуара по адресу с. Знаменское, ул. Совхозная  | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 |
|   | **ИТОГО за 2020 год** |  | **82,000** | **82,000** | **82,000** | **0,000** |
|   | **ВСЕГО за 2017-2020 год** |  | **787,192** | **787,192** | **787,192** | **0,000** |

Приложение 4 к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от 11  декабря 2019 г. № 521

Приложение 4 к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от 17 октября 2019 г. № 380

Приложение 4 к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от 20  июня 2019 г. № 238

Приложение 4 к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от 06  мая 2019 г. № 171

Приложение 4 к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от 16  апреля 2019 г. № 149

Приложение 4 к постановлению администрации Знаменского района Орловской области от 15  января 2019 г. № 5

|  |
| --- |
| **По объектный перечень мероприятий по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения**Таблица 5 |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем работ, км | Площадь,  м2 | Стоимость, тыс. руб | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | Областной бюджет | Районный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2017 год |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Гнездилово (ул. Садовая, ул. Колхозная) Знаменского района Орловской области  | Устройство асфальтового покрытия | 0.440 | 1575.0 | 1221.610 | 1221.610 | 0 | 1221.610 | 0 |
|  | ИТОГО за 2017 год |  | 0.440 | 1575.0 | 1221.610 | 1221.610 | 0.000 | 1221.610 | 0.000 |
| 2018 год |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д. Михайловка, ул. Пролетарская до гражданского кладбища д. Жидкое | Устройство покрытия из щебня | 1.090 | 3270.0 | 885.216 | 885.216 | 0 | 885.216 | 0 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Знаменское, ул. Школьная | Устройство асфальтового покрытия | 1.400 | 5600.0 | 5208.700 | 4280.436 | 4237.632 | 42.804 | 0 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Знаменское, ул. Советская | Устройство асфальтового покрытия | 1.080 | 6480.0 | 5997.200 | 4917.813 | 4868.635 | 49.178 | 0 |
| 5 | Ремонт тротуаров с. Знаменское, ул. Совхозная | Устройство асфальтового покрытия | 0.730 | 876.0 | 1499.453 | 1342.010 | 0 | 1342.010 | 0 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д. Пискулинка | Устройство покрытия из щебня | 1.300 | 4550.0 | 2026.668 | 2026.668 | 2006.401 | 20.267 | 0 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Селихово, ул. Новая | Устройство покрытия из щебня | 1.250 | 3750.0 | 1013.252 | 1013.252 | 0 | 1013.252 | 0 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Ждимир, ул. Никольская | Устройство покрытия из щебня | 1.000 | 3000.0 | 1504.500 | 1223.680 | 1211.443 | 12.237 | 0 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Селихово, ул. Курбанова | Устройство асфальтового покрытия | 0.465 | 1395.0 | 1506.406 | 1506.406 | 1491.342 | 15.064 | 0 |
|  | ИТОГО за 2018 год |  | 8.915 | 30721.0 | 20830.932 | 17195.481 | 13815.453 | 3380.028 | 0.000 |
| 2019 год |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги с. Гнездилово, ул. Советская, пер. Советский | Устройство асфальтового покрытия | 0.900 | 3600.0 | 2557.3420 | 2549.76832 | 2524.27032 | 25.49800 | 0.000 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Красниково, ул. Молодежная | Устройство асфальтового покрытия | 1.269 | 5059.0 | 4353.492 | 4319.14359 | 4275.73659 | 43.4070 | 0.000 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги с. Знаменское, ул. Заречная | Устройство покрытия из щебня | 0.300 | 900.0 | 625.228 | 625.228 | 158.0710 | 467.1570 | 0.000 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги с. Знаменское, часть ул. Мира | Устройство асфальтового покрытия | 0.180 | 744.0 | 668.095 | 668.095 | 0.000 | 168.095 | 500.000 |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Ждимир, ул. Школьная | Устройство асфальтового покрытия, покрытия из щебня | 0.720 | 2460.0 | 1927.499 | 1927.499 | 0.000 | 1927.499 | 0.000 |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Гнездилово, ул. Заречная | Устройство покрытия из щебня | 0.600 | 1800.0 | 1189.537 | 1189.537 | 0.000 | 1189.537 | 0.000 |
|  | ИТОГО за 2019 год |  | 3.249 | 12103.0 | 11321.193 | 11279.27091 | 6958.07791 | 3821.1930 | 500.000 |
| 2020 год |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги с. Селихово, ул. Семеновская | Устройство покрытия из щебня | 1.800 | 5400.0 | 3307.374 | 3307.374 | 3275.000 | 32.374 | 0.000 |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Гнездилово, ул. Заречная | Устройство покрытия из щебня | 0.600 | 1800.0 | 1163.198 | 1163.198 | 0.000 | 1163.198 | 0.000 |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги                                  с. Знаменское, часть ул. Школьная | Устройство покрытия из щебня | 0.340 | 1.020 | 692.386 | 692.386 | 686.000 | 6.386 | 0.000 |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги                                  с. Знаменское, часть ул. Советская | Устройство покрытия из щебня | 0.365 | 1.095 | 738.541 | 738.541 | 731.000 | 7.541 | 0.000 |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги                                  с. Знаменское, участок дороги по ул. Ленина | Устройство асфальтового покрытия | 0.9515 | 6.727 | 3991.739 | 3991.739 | 2308.000 | 1683.739 | 0.000 |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу с. Селихово, ул. Центральная | Устройство асфальтового покрытия | 0.135 | 0.405 | 480.284 | 480.284 | 0.000 | 480.284 | 0.000 |
|  | ИТОГО за 2020 год |  | 4.192 | 7209.247 | 10373.5220 | 10373.5220 | 7000.00000 | 3373.52200 | 0.0000 |
|  | ВСЕГО за 2017-2020 год |  | 16.796 | 51608.247 | 43747.2570 | 40069.88391 | 27773.53091 | 11796.35300 | 500.0000 |

Таблица 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | % выполнения (степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя (индикатор) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы» |  |  |
| 1  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | единиц | 4 | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 2. |  Устройство щебеночного покрытия | единиц | 4 | 3 | 3 | 100,0 |  |

Результативность реализации муниципальной программы за 2019 год составила- 100 %

Таблица 11

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия**\*** |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы» |
|  |   |
| 1. |  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7 ед. | 7 ед. | отсутствуют |

**\*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют».

Таблица 12

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель и соис-полнители муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основного мероприятия,главные распорядители средств районного бюджета (далее также – ГРБС)  | Код бюджетной классификации **\*** | Расходы по годам реализации |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату**\*** | кассовое исполнение | освоение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальнаяпрограмма | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы» | Всего | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | 11 279,27091 | 13 559,8 | 10 864,9 | 80,1 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области |  |  |  |  | 9464,50591 | 9464,50591 | 9464,50591 | 100 |
|  | Устройство щебеночного покрытия | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области |  |  |  |  | 1814,765 | 1814,765 | 1814,765 | 100 |

**\*** Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Информация о расходах районного бюджета на реализацию целей

муниципальной программы района

 (тыс. руб.) Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | по муниципальнойпрограмме | Фактические (кассовые)расходы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы» | всего  | 13 559,77791 | 10 864,9 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 6 958,07791 | 6 958,1 |
| районный бюджет | 6 101,700 | 3 406,8 |
| внебюджетные источники | 500,000 | 500,000 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 1 | Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего  | 250,0 | 233,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 250,0 | 233,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего  | 11 279,27091 | 10 048,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет | 6 958,1 | 6 958,1 |
| районный бюджет | 3 821,193 | 3 090,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 500,0 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 3 | Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений (дорожные знаки и искусственные неровности) | всего  | 150,0 | 130,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 150,0 | 130,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы 4 | Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдирование, подсыпка, уборка снега и т.п.) | всего  | 1 133,507 | 143,7 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1 133,507 | 143,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы 5 | Изготовление комплексной схемы организации дорожного движения | всего  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы 6 | Приобретение горюче-смазочных материалов для содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  | всего  | 582,0 | 143,3 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 582,0 | 143,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы 7 | Лабораторные испытания щебня известнякового на марку по прочности и морозостойкости | всего  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы 8 | Проведение судебной экспертизы по объекту «Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу с. Гнездилово, ул. Заречная Знаменского района Орловской области» | всего  | 165,0 | 165,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 165,0 | 165,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

Сведения

об эффективности использования средств районного бюджета (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Результативность реализации муниципальной программы | Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского района | Эисбюджета Знаменского района |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы» | 100 | 80,1 | 80,1 |

Вывод об эффективности реализации в 2019 муниципальной программы- программа по эффективности является средней.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы»

 по итогам 2019 года

1. Информация об изменениях, внесенных в

 Муниципальную программу за 2019 год

 Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 5 декабря года № 223 (далее – муниципальная программа).

Действующая редакция муниципальной программы: на начало реализации в 2019 году – в редакции постановления Администрации Знаменского района Орловской области от 15 января 2019 года № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 5 декабря года № 223 «Об утверждении муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы»;

на окончание реализации в 2019 году – в редакции постановления от 11 декабря 2019 года № 521 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 5 декабря года № 223 «Об утверждении муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы».

Данная редакция муниципальной программы представлена в годовом отчете на оценку эффективности реализации.

В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения, корректирующие состав мероприятий, объемы финансирования, плановые значения целевых индикаторов.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного районного бюджета и на реализацию муниципальной программы в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлена в таблицах 12 и 13 к Годовому отчету.

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывались:

- разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений (дорожные знаки и искусственные неровности);

- содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдирование, подсыпка, уборка снега и т.п.);

- приобретение горюче-смазочных материалов для содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- проведение судебной экспертизы по объекту «Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу с. Гнездилово, ул. Заречная Знаменского района Орловской области».

В 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 13 559,77791 тыс. рублей, из них:

6 958,07791 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;

6 101,700 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;

500,000 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Освоение бюджетных средств по муниципальной программе составило 80,1 %

Таблица 1 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План муниципальной программы в окончательной редакции 2019 года | Решение о районном бюджете в окончательной редакции 2019 года | Фактически профинан-сировано | Уровень финанси-рования | Степень соответствия запланиро-ванному уровню затрат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальной программе | 13 559,77791 | 13 559,77791 | 10 864,9 | 80,1 | 0,8 |
| Всего областной бюджет | 6 958,07791 | 6 958,07791 | 6 958,1 | 100,0 | 1,0 |
| Всего РБ | 6 101,700 | 6 101,700 | 3 406,8 | 55,8 | 0,6 |
| Внебюджетные источники | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Основные параметры реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2019 году муниципальная программа оценивается по 8 целевым показателям (индикаторам). 6 запланированных показателя (индикаторов) выполнены в полном объеме.

Таблица 2 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма | Количество показателей (индикаторов) отчетного года | Достижение плановых значений | Уровень достижения плановых значений целевых индикаторов, % | Степень реализации муниципальной программы в 2019 году |
| достигнуты | частично достигнуты | не достигнуты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы» | 8 | 6 | 0 | 0 | 75,0 | 1,0 |

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

По проведенному анализу эффективности реализации муниципальной программы, качественная оценка их реализации по итогам 2019 года сложилась «эффективная».

Информация об итогах оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлена в таблице

Сведения

об эффективности использования средств районного бюджета (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Результативность реализации муниципальной программы | Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского района | Эисбюджета Знаменского района |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017 – 2020 годы» | 100 | 80,1 | 80,1 |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы- программа является по эффективности средней.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период реализации до
2020 года. Ежегодно комплекс мероприятия программы пересматриваются.

Реализация мероприятий программы в 2020 году в первую очередь будет направлена на Увеличение улично-дорожной сети дорог с твердым покрытием для осуществления пассажирских перевозок;

- Увеличение площадей дорог с твердым покрытием в сельских поселениях и в целом по району;

- Улучшение технического состояния существующих дорог с твердым покрытием и транспортного сообщения;

- Уменьшение протяженности грунтовых дорог в черте населенных пунктах;

- Улучшение инвестиционной привлекательности территории муниципального района;

- Оптимизация дорожно-транспортной инфраструктуры и снижение расходов бюджета на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования;

- Повышение безопасности условий для участников дорожного движения;

- Обеспечение текущего содержания дорожно-транспортной инфраструктуры муниципальных автомобильных дорог общего пользования;