**Дорожно-строительные работы на территории Знаменского района Орловской области**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Вид и объемы работ | Протяженность участка, км | Название подрядной организации | Срок выполнения работ |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, участок дороги по ул. Ленина | **Дорожная одежда:**  - Восстановление покрытия толщ. 5см из горячей плотной асфальтобетонной смеси тип Б М II - 6787 кв.м.  **Обочины:**  - Восстановление укрепления щебнем М 400 фр. 20-40 толщ. 12 см. с перевозкой на 50 км. - 367  **Бортовые камни:**  - Устройство недостающих бортовых камней БР 100.30.15 - 52 п.м. | 0,9515 | ИП Семенцов А.Н. | Июнь |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, часть ул. Советская | **Земляное полотно:**  **-** Устройство полукорытного профиля в грунте Iгр. глубиной до 150 мм. автогрейдером 108 л.с. с перемещением до 10 м. в отвал с последующим разравниванием мехспособом на прилегающей территории - 1095 кв.м.  **Дорожная одежда:**  - Восстановление покрытия из щебня М 600 с заклинком мелким щебнем- 1095 кв.м. | 0,365 | ИП Ларин П.И. | Июнь |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, часть ул. Школьная | **Земляное полотно:**  **-** Устройство полукорытного профиля в грунте Iгр. глубиной до 150 мм. автогрейдером 108 л.с. с перемещением до 10 м. в отвал с последующим разравниванием мехспособом на прилегающей территории - 1020 кв.м.  **Дорожная одежда:**  - Восстановление покрытия из щебня М 600 с заклинком мелким щебнем- 1020 кв.м. | 0,340 | ИП Ларин П.И. | Июнь |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу с. Селихово, ул. Семеновская | **Земляное полотно:**  **-** Устройство полукорытного профиля в грунте Iгр. глубиной до 150 мм. автогрейдером 108 л.с. с перемещением до 10 м. в отвал с последующим разравниванием мехспособом на прилегающей территории - 5400 кв.м.  **Дорожная одежда:**  - Восстановление покрытия из щебня М 600 с заклинком мелким щебнем- 5400 кв.м. | 1,800 | ООО «СОЮЗ» | Июнь |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: Знаменский район, с. Селихово, ул. Центральная | **Земляное полотно:**  **-** Устройство полукорытного профиля в грунте Iгр. глубиной до 150 мм. автогрейдером 108 л.с. с перемещением до 10 м. в отвал с последующим разравниванием мехспособом на прилегающей территории - 486 кв.м.  **Дорожная одежда:**  - Восстановление покрытия толщ. 5см из горячей плотной асфальтобетонной смеси тип Б М II - 405 кв.м.  **Обочины:**  - Восстановление укрепления щебнем М 400 фр. 20-40 толщ. 12 см. с перевозкой на 50 км.- 135 кв.м. | 0,135 | ООО «РДУ 1» | Июнь |