|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2022 годы» |

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу (далее - Порядок).

2. Ответственным лицом за разработку дизайн - проектов является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Знаменского района Орловской области.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

* 1. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
  2. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

8.2. разработка дизайн - проекта;

8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

8.4. предварительное утверждение дизайн - проекта общественной комиссией.

9.Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Знаменского района Орловской области. согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае не урегулирования замечаний, отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности администрации Знаменского района Орловской области. передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

* 1. Дизайн - проект предварительно утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
  2. Дизайн-проект утверждается постановлением администрации Знаменского района Орловской области.