Перечень мероприятий Программы

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| 1 | Изготовление сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости на ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, ул. Школьная, ул. Советская, д. Михайловка, ул. Пролетарская до гражданского кладбища д. Жидкое, с. Селихово, ул. Новая, ремонт тротуаров с. Знаменское, ул. Совхозная | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 2017 г. | Увеличение площадей дорог с твердым покрытием в сельскихпоселениях и в целом по району. | Невозможность приведения транспортно-эксплуатационных показателейавтомобильных дорог общего пользования местного значения к соответствующимтребованиям ГОСТ |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Гнездилово (ул. Садовая, ул. Колхозная) Знаменского района Орловской области  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 2017 г. | Улучшение технического состояния существующих дорог с твердым покрытием и транспортного сообщения. | Невозможность приведения транспортно-эксплуатационных показателейавтомобильных дорог общего пользования местного значения к соответствующимтребованиям ГОСТ |  |
| 3 | Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений (дорожные знаки и искусственные неровности) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 2017 г. | Снижение уровня аварийности, сокращение социального риска, сокращение транспортного риска, повышение безопасности дорожного движения | Повышение уровня аварийности, снижение безопасности дорожного движения |  |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Михайловка, ул. Пролетарская до гражданского кладбища д. Жидкое, | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 2018 г. | Уменьшение протяженности грунтовых дорог в черте населенного пункта | Невозможность приведения транспортно-эксплуатационных показателейавтомобильных дорог общего пользования местного значения к соответствующимтребованиям ГОСТ |  |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Селихово, ул. Новая | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 2018 г. | Уменьшение протяженности грунтовых дорог в черте населенного пункта | Невозможность приведения транспортно-эксплуатационных показателейавтомобильных дорог общего пользования местного значения к соответствующимтребованиям ГОСТ |  |
| 6 | Ремонт тротуаров с. Знаменское, ул. Совхозная | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 2018 г. | Повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры для участников дорожногодвижения | Невозможность повышения уровня безопасности транспортной инфраструктуры для участников дорожногодвижения |  |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети с. Знаменское, ул. Школьная | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 2019 г. | Улучшение технического состояния существующих дорог с твердым покрытием и транспортного сообщения. | Невозможность приведения транспортно-эксплуатационных показателейавтомобильных дорог общего пользования местного значения к соответствующимтребованиям ГОСТ |  |
| 6 | Ремонт улично-дорожной сети с. Знаменское, ул. Советская | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 2020 г. | Улучшение технического состояния существующих дорог с твердым покрытием и транспортного сообщения. | Невозможность приведения транспортно-эксплуатационных показателейавтомобильных дорог общего пользования местного значения к соответствующимтребованиям ГОСТ |  |
| 9 | Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования районного и местного значения (грейдирование, подсыпка, уборка снега и т.п.) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 2017 -2020  | Создание безопасных условий для осуществлениякруглогодичных грузовых и пассажирских перевозок. |  |  |

Таблица № 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы (подпрограммы целевой программы), подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,распорядители средств районного бюджета (далее также – РБС) по муниципальной целевой программе | Расходы по годам реализации (тыс. рублей) |
| РБС | Рз Пр | всего по муниципальной программе | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017-2020 годы» | **Всего** | **Х** | **Х** | **17087,0** | **3674,0** | **4471,0** | **4471,0** | **4471,0** |
| Ответственный исполнитель программы:отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: Финансовый отдел Администрации Знаменского района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.1: | **Изготовление сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости на ремонт автомобильной дороги местного значения**  | Ответственный исполнитель:отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 002 | 0409 | **205,0****164,0****41,0** | **205,0**164,041,0 |  |  |  |
| с. Знаменское:- ул. Школьная - ул. Советская;д. Михайловка, ул. Пролетарская до гражданского кладбища д. Жидкое;с. Селихово, ул. Новая  |
| **Изготовление сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости на ремонт тротуаров с. Знаменское, ул. Совхозная**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.2: | **Ремонт автомобильной дороги местного значения**  | Ответственный исполнитель:отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 002 | 0409 | **13061,531** | **1221,610** | **3397,921** | **4221,000** | **4221,000** |
|  с. Гнездилово (ул. Садовая, ул. Колхозная) Знаменского района Орловской области  | **1 221,610** | 1221,610 |  |  |  |
| д. Михайловка, ул. Пролетарская до гражданского кладбища д. Жидкое | **885,216** |  | 885,216 |  |  |
|  | с. Селихово, ул. Новая  |  | **1 013,252** |  | 1013,252 |  |  |
|  |  с. Знаменское, ул. Школьная  |  | **4221,000** |  |  | 4221,000 |  |
|  |  с. Знаменское, ул. Советская  |  | **4221,000** |  |  |  | 4221,000 |
|  | **Ремонт тротуаров с. Знаменское, ул. Совхозная** |  |  |  | **1499,453** |  | 1499,453 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3: | **Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений (дорожные знаки и искусственные неровности)** | Ответственный исполнитель:отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 002 | 0409 | **120,000** | 120,000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.4: | **Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования районного и местного значения (грейдирование, подсыпка, уборка снега и т.п.)** | Ответственный исполнитель:отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 002 | 0409 | **3659,469** | 2127,390 | 1073,079 | 250,000 | 250,000 |

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного, областного, федерального бюджетов, бюджетов

 городского и сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы района

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы (подпрограммы муниципальной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,распорядители средств районного бюджета (далее также –РБС) по муниципальной целевой программе | Оценка расходов по годам реализации, годы |
| всего по муниципальной программе | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальнаяпрограмма  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2017-2020 годы» | всего   | **17 087,0** | **3674,0** | **4471,0** | **4471,0** | **4471,0** |
| районный бюджет   | 17 087,0 | 3674,0 | 4471,0 | 4471,0 | 4471,0 |
| областной бюджет   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты городских и сельских поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |