РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ЗНАМЕНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ

НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

с. Знаменское, ул. Ленина, 33 а                                           тел. 2-13-19; fax: 2-13-46

Р Е Ш Е Н И Е

О долгосрочной районной целевой

программе стимулирования развития

жилищного строительства на территории

Знаменского района Орловской области

на 2011-2015 годы

Принято на 4 заседании Знаменского

районного Совета народных депутатов

« 29 » июля 2011 года

В целях обеспечения населения Знаменского района Орловской области доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, Знаменский районный Совет народных депутатов Орловской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить долгосрочную районную целевую программу стимулирования развития жилищного строительства на территории Знаменского района Орловской области на 2011-2015 годы (далее – Программа) согласно  приложению 1.

2. Утвердить план-график реализации долгосрочной районной целевой программы стимулирования развития жилищного строительства на территории Знаменского района Орловской области на 2011-2015 годы                              согласно приложению 2.

3. Финансовому отделу администрации Знаменского района Орловской области (Л.В. Цыгикало) при подготовке проекта районного бюджета на очередной год и на плановые периоды предусмотреть необходимое финансирование для реализации Программы.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Знаменского района Орловской области при подготовке проектов решений о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды предусмотреть необходимое финансирование для реализации Программы.

5. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном стенде в здании Администрации Знаменского района.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Знаменского района					   Е.С. Линьков

с. Знаменское

№ 04 - 02 - РС

« 29 » июля 2011 г.

Приложение 1 к решению Знаменского

районного Совета народных депутатов

от « 29 » июля 2011 г. № 04 - 02 - РС

Долгосрочная районная целевая программа

стимулирования развития жилищного строительства

на территории Знаменского района Орловской области

на 2011-2015 годы

с. Знаменское, 2011 год

Паспорт

долгосрочной районной целевой программы

стимулирования развития жилищного строительства

на территории Знаменского района Орловской области

на 2011-2015 годы

| Наименование Программы | Долгосрочная районная целевая программа стимулирования развития жилищного строительства на территории Знаменского района Орловской области на 2011-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1) Поручение Председателя Правительства Орловской области от 22 декабря 2010 года № 242-10-к; 2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 1996-р; 3) Методические рекомендации, разработанные Министерством регионального развития Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Глава Знаменского района Орловской области (далее – Знаменский район) |
| Руководитель Программы | Первый заместитель Главы администрации Знаменского района |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района |
| Ответственные исполнители Программы | 1) отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района; 2) финансовый отдел администрации Знаменского района; 3) отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации Знаменского района |
| Цель Программы | Обеспечение населения Знаменского района доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития малоэтажного жилищного строительства |
| Задачи Программы | 1) создание условий для увеличения темпов строительства нового жилья в Знаменском районе; 2) содействие повышению доступности жилья; 3) внедрение новейших технологий комфортного и быстровозводимого жилья |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | 1) годовой объем ввода в эксплуатацию жилья, в том числе жилья экономического класса; 2) обеспеченность населения жильем; 3) доступность жилья для населения |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Перечень подпрограмм | 1) реализация проектов обеспечения земельных массивов необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой; 2) реализация мероприятий районной целевой программы «Обеспечение территорий Знаменского муниципального района Орловской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2010-2013 годы» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых средствах из бюджета Знаменского муниципального района – 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 0,0 тыс. рублей; 2012 год – 320,0 тыс. рублей; 2013 год – 60,0 тыс. рублей; 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; Прогнозируемые средства: 1) областного бюджета – 445,5 тыс. рублей; 2) бюджетов сельских поселений – 875,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1) создание устойчивой системы управления территориальным развитием Знаменского района и условий для осуществления градостроительной деятельности; 2) реализация на территории Знаменского района проектов комплексной малоэтажной жилой застройки; 3) увеличение годового объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного жилья экономического класса; 4) прирост доли семей, обеспеченных жильем; 5) ежегодный прирост доходной части местных бюджетов благодаря приросту объемов ввода в эксплуатацию жилья; 6) снижение административных барьеров при подготовке разрешительной документации для застройщиков |

#### I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

#### ее решения программно-целевым методом

#### Настоящая Программа разработана на основании:

1) Поручения Председателя Правительства Орловской области                    от 22 декабря 2010 года № 242-10-к;

2) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 декабря         2008 года № 1996-р;

3) Методических рекомендаций, разработанных Министерством регионального развития Российской Федерации.

Одна из первоочередных задач социально-экономического развития Знаменского района – формирование рынка доступного жилья посредством стимулирования спроса на рынке недвижимости и увеличения объемов жилищного строительства.

Благоустроенное жилье необходимо для отдыха, работы, создания семьи, но в настоящее время в Знаменском районе новое жилье могут построить либо приобрести только семьи с высокими доходами.

Таблица 1. Соотношение доходов населения и стоимости 1 кв. м. жилья в Знаменском районе.

| Наименование показателя | годы |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | первичный рынок жилья | вторичный рынок жилья | первичный рынок жилья | вторичный рынок жилья | первичный рынок жилья | вторичный рынок жилья |
| Стоимость 1 кв. м. жилья, руб. | 18400 | 14161 | 19000 | 15845 | 19000 | 18931 |
| Среднедушевой ежемесячный доход, руб. | 5405 | 5999 | 6839 |
| Минимальный период аккумулирования денежных средств на приобретение 1 кв. м. жилья | 3,40 | 2,62 | 3,17 | 2,64 | 2,78 | 2,77 |

Жилищное строительство на территории Знаменского района на протяжении 17-20 лет осуществляется исключительно индивидуальным способом, путем возведения усадебных домов частного сектора.

При оценке ввода в эксплуатацию жилья за последнее время получены следующие результаты (таблица 2):

Таблица 2. Динамика ввода в эксплуатацию жилья в Знаменском районе        за последнее время, кв. м.

| Наименование показателя | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ежегодный ввод в эксплуатацию жилья в Знаменском районе, кв. м. | 848 | 1156 | 1157 | 1176 |

Исходя из данных, приведенных в таблицах 1 и 2, в настоящее время в Знаменском районе ввод в эксплуатацию жилья имеет относительно невысокие показатели.

Причинами этому служат:

1) дефицит земельных участков, обустроенных инженерными коммуникациями достаточной мощности, и ограниченная возможность местных властей по обеспечению земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой;

2) низкий уровень доходов большинства населения;

3) отсутствие у населения Знаменского района информационных сведений о новейших технологиях домостроения социальной направленности, рассчитанного на застройщиков с ограниченными финансовыми возможностями.

Таким образом, приоритетным направлением жилищной политики Знаменского района до 2015 года является увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья (таблица 3) путем стимулирования жилищного строительства и содействие повышению доступности жилья для категорий населения с невысоким уровнем доходов.

Таблица 3. Прогнозируемый ввод в эксплуатацию жилья                                  в Знаменском районе.

| Наименование показателя | Прогноз развития жилищного строительства в районе, годы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Объем ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по результатам инвентаризации, кв. м общей площади: | 1176 | 1500 | 1880 | 2180 | 2650 | 3300 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| малоэтажные здания, кв. м. общей площади | 1176 | 1500 | 1880 | 2180 | 2650 | 3300 |

Стратегия развития отрасли жилищного строительства до 2015 года будет реализована как комплексная система совместных действий органов местного самоуправления и организаций реальных секторов экономики в целях вовлечения в Программу максимального числа жителей Знаменского района. Реализация Программы будет способствовать осуществлению на территории Знаменского района следующих направлений:

1) обеспечение законности дальнейшего осуществления на территории Знаменского района градостроительной деятельности путем разработки и утверждения документов территориального планирования и правил землепользования и застройки;

2) реализация проектов обеспечения земельных массивов, пригодных под жилую застройку, объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства.

Результаты анализа проблем в сфере жилищного строительства дают основание утверждать, что достижение цели и задач Программы и эффективное использование средств бюджетов различных уровней невозможно без использования программно-целевого метода. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления ресурсами в рамках решения жилищной проблемы.

II. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы

Основной целью Программы является обеспечение населения Знаменского района доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства.

Основными задачами Программы являются:

1) создание условий для увеличения темпов строительства нового жилья       в Знаменском районе;

2) содействие повышению доступности жилья;

3) внедрение новейших технологий комфортного и быстровозводимого жилья.

Целевые индикаторы и показатели результативности Программы представлены в таблице 4.

Таблица 4. Целевые индикаторы и показатели результативности Программы.

| Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое базовое значение за 2010 год | Планируемые значения по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м. на 1 человека | 18,94 | 19,61 | 20,99 | 22,13 | 24,55 | 26,87 | 30,00 |
| Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по результатам инвентаризации, кв. м. общей площади | 1176 | 1500 | 1880 | 2180 | 2650 | 3300 | 3950 |
| Доля семей, имеющая возможность построить жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями с помощью собственных и заемных средств, % | 12,67 | 12,87 | 13,27 | 14,85 | 16,50 | 18,44 | 20,40 |

##### III. Перечень мероприятий Программы

Для достижения обозначенной цели Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования (таблица 5), в том числе:

1) схемы территориального планирования Знаменского района;

2) генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений;

2. Освоение земельных массивов, отводимых под реализацию проектов комплексного жилищного строительства (таблица 6), в том числе:

1) изготовление землеустроительной и кадастровой документации;

2) изготовление проектно-сметной документации развития жилищной застройки, в том числе на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

3) предоставление изготовленной проектно-сметной документации в уполномоченные инстанции для включения Знаменского района в перечень участников федеральных и областных инвестиционных программ развития жилищного строительства.

3. Преодоление административных барьеров при подготовке разрешительной документации для застройщиков на период с момента подачи заявления о предоставлении земельного участка для строительства жилого дома до момента выдачи разрешения на строительство (таблица 7).

4. Развитие информационной базы о новейшей строительной индустрии и промышленности строительных материалов, изучение и распространение технологий строительства малоэтажного жилья экономического класса.

5. Стимулирование строительства малоэтажного индивидуального жилья на территории Знаменского района, в том числе формирование баз данных типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства.

Таблица 5. Перечень мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

| № п/п | Наименование мероприятий | Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | Знаменский район | Глотовское сельское поселение | Ждимирское сельское поселение | Знаменское сельское поселение | Коптевское сельское поселение | Красниковское сельское поселение | Селиховское сельское поселение | Узкинское сельское поселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Утверждение схемы территориального планирования | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки | - | + | + | + | + | + | + | + |

IV. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять как за счет средств бюджета Знаменского муниципального района, бюджетов сельских поселений, так и путем привлечения инвестиционных ресурсов из средств областного бюджета.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется согласно перечню мероприятий Программы в пределах бюджетных лимитов на 2011–2015 годы, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Предложения по объемам и источникам финансирования Программы приведены в таблице 8.

Таблица 8. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы.

| № п/п | Источники и направления расходов | Объемы финансирования Программы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего по Программе | в том числе по годам |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Всего по Программе | 1701,0 | 457,0 | 1124,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | областного бюджета | 445,5 | 225,5 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | бюджета Знаменского муниципального района | 380,0 | 0,0 | 320,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджетов сельских поселений | 875,5 | 231,5 | 584,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |

##### V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

1. Создание устойчивой системы управления территориальным развитием Знаменского района и условий для осуществления градостроительной деятельности на законных основаниях путем разработки и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Системное развитие и вовлечение в оборот территорий Знаменского района для реализации проектов комплексной малоэтажной жилой застройки.

3. Увеличение годового объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного жилья экономического класса.

4. Прирост доли семей, имеющих возможность построить жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями.

5. Ежегодный прирост доходной части местных бюджетов благодаря  приросту объемов ввода в эксплуатацию жилья.

6. Снижение административных барьеров при подготовке разрешительной документации для застройщиков.

VI. Система контроля за исполнением Программы

Контроль за выполнением и оценка эффективности реализации Программы осуществляется руководителем Программы на основании данных о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию Программы, результатов выполнения основных мероприятий, динамики плановых и фактически достигнутых показателей.

Основными задачами осуществления контроля по исполнению Программы являются:

1. Рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление рекомендаций по их корректировке.

2. Выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению.

Осуществление мониторинга позволит своевременно принимать решения о внесении изменений в Программу в ходе ее реализации по результатам анализа эффективности программных мероприятий.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, информация о достигнутых результатах представляется руководителем Программы заказчику Программы.

Таблица 6. План-график освоения земельных массивов, отводимых под реализацию проектов

комплексного жилищного строительства на территории Знаменского района

| № п/п | Земельные массивы, пригодные для комплексного строительства малоэтажного жилья | Площадь земельного массива, га | Категория земель | Правообладатель земельного массива | Обеспеченность массива инженерной и транспортной инфраструктурой | Наименование мероприятий и сроки их исполнения (мес., год) | Плановые значения ввода в эксплуатацию жилья до 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Изготовление землеустроительной и кадастровой документации | Изготовление проектно-сметной документации (ПСД) развития застройки | Предоставление ПСД для включения в программы развития жилищного строительства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Знаменское (рисунок 1) | 7,0 (пред-вари-тель-ная) | «Земли населенных пунктов» | Муниципальные земли | Расстояние до существующих сетей: - газовых – 100 м; - водопровод. – 20 м; - электрическ. – 0 м. Расстояние до а/д – 50 м. Внеплощадочных и внутриплощадочных дорог нет | Февраль 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | 800,0 |
| 2 | Севернее с. Знаменское (рисунок 2) | 59,0 (пред-вари-тель-ная) | «Земли сельско-хозяйствен-ного назначения» | Муниципальные земли | Расстояние до существующих сетей: - газовых – 30 м; - водопровод. – 50 м; - электрическ. – 20 м. Расстояние до а/д – 30 м. Внеплощадочных и внутриплощадочных дорог нет | Март 2012 | Декабрь 2012 | Январь 2013 | 700,0 |
| 3 | Северо-восточнее с. Знаменское (рисунок 3) | 19,0 | «Земли населенных пунктов» | ОАО «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация» | Расстояние до существующих сетей: - газовых – 100 м; - водопровод. – 150 м; - электрическ. – 0 м. Расстояние до а/д – 100 м. Внеплощадочных и внутриплощадочных дорог нет | Документация изготовлена | Март 2013 | Апрель 2013 | 500,0 |

Таблица 7. Программа мероприятий по снижению административных барьеров в строительстве

на территории Знаменского района

| № | Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственные исполнители | Сроки выполнения | Индикативные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Разработка (корректировка) законодательных и нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности |
| 1 | Внесение изменений в правовые акты муниципальных образований Знаменского района: 1) по подготовке документов территориального планирования муниципального образования; 2) по разработке документации по планировке территорий; 3) по подготовке и выдаче разрешений на строительство | Муниципальный правовой акт органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления муниципальных образований Знаменского района | III квартал 2011 года | Приведение муниципальных актов в соответствие с законодательством |
| 2 | Установление перечня случаев, когда предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно на торгах | Муниципальный правовой акт органов местного самоуправления | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Знаменского района | III квартал 2011 года | Обеспечение конкурентной среды на строительном рынке |
| II. Разработка и утверждение (внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования |
| 3 | Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципальных образований Знаменского района: 1) схемы территориального планирования Знаменского района; 2) генеральных планов сельских поселений | Муниципальный правовой акт представительного органа местного самоуправления | Органы местного самоуправления муниципальных образований Знаменского района | До 31 декабря 2012 года | Обеспечение территорий муниципальных образований Знаменского района документами территориального планирования в соответствии с законодательством |
| 4 | Разработка и утверждение документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки сельских поселений | Муниципальный правовой акт представительного органа местного самоуправления | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | До 31 декабря 2012 года | Обеспечение территорий муниципальных образований Знаменского района документами градостроительного зонирования. Обеспечение прозрачности процедур возможности использования земельных участков |
| 5 | Мониторинг разработки и утверждения документов территориального планирования муниципальных образований Знаменского района | Отчет в Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | Ежеквартально до 31 декабря 2012 года | 1 схема территориального планирования Знаменского района; 7 генеральных планов сельских поселений |
| III. Разработка и утверждение административных регламентов исполнения государственных, муниципальных функций (услуг) |
| 6 | Разработка и утверждение административного регламента исполнения муниципальной функции по предоставлению земельного участка для целей строительства на территории Знаменского района: - на аукционе; - по предварительному согласованию места размещения объекта | Муниципальный правовой акт органов местного самоуправления | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Знаменского района Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | II квартал 2011 года | Установление прозрачности процедур при предоставлении земельных участков |
| 7 | Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Муниципальный правовой акт органов местного самоуправления | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | II квартал 2011 года | Установление доступности процедур по предоставлению сведений из ИСОГД |
| 8 | Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков | Муниципальный правовой акт органов местного самоуправления | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | II квартал 2011 года | Установление прозрачности процедур при подготовке градостроительного плана земельного участка |
| 9 | Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Муниципальный правовой акт органов местного самоуправления | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | II квартал 2011 года | Сокращение случаев повторного обращения в связи с предоставлением неполного пакета документов |
| 10 | Сокращение сроков подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков до 15 рабочих дней для строительства объектов жилищного строительства | Муниципальный правовой акт органов местного самоуправления | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | I квартал 2011 года | Сокращение периода между датой предоставления земельного участка и получения разрешения на строительство объекта на 15 дней (сокращение срока подготовки градостроительного плана в 2 раза) |
| 11 | Сокращение сроков выдачи разрешений на строительство индивидуальных жилых домов до 5 рабочих дней | Муниципальный правовой акт органов местного самоуправления | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | I квартал 2011 года | Сокращение периода между датой предоставления земельного участка и получения разрешения на строительство объекта на срок до 5 дней (сокращение срока подготовки разрешения на строительство в 2 раза) |
| IV. Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства |
| 12 | Определение перечня согласований при предоставлении земельного участка по процедуре предварительного согласования места размещения объекта капитального строительства | Порядок согласования | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | II квартал 2011 года | Исключение избыточных процедур по согласованию при формировании земельного участка |
| 13 | Подготовка градостроительного плана в период формирования земельного участка для предоставления его на аукционе | Муниципальный правовой акт органов местного самоуправления | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | IV квартал 2011 года | Сокращение периода между датой предоставления земельного участка и получения разрешения на строительство объекта на срок 30 дней |
| 14 | Формирование фонда земельных участков с целью предоставления их на торгах. Размещение информации о фонде и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте органов местного самоуправления | Перечень земельных участков | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Знаменского района Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | Ежеквартально | Формирование фонда земельных участков для строительства со всем пакетом документов в системе многофункциональных центров, позволяющих снять с застройщиков функцию по проведению различного рода согласований, связанных с размещением объектов капитального строительства и подключением сетей инженерно-технического обеспечения. |
| 15 | Планирование в местных бюджетах расходов на формирование земельных участков под жилищное строительство в целях предоставления земельных участков на аукционе | Бюджет Знаменского муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Знаменского района Финансовый отдел администрации Знаменского района Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | 2012 год |  |
| 16 | Размещение в сети Интернет информации об эксплуатирующих организациях коммунального комплекса с описанием всех процедур получения технических условий и подключения к системам коммунальной инфраструктуры | Информация в сети Интернет | Отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации Знаменского района Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | IV квартал 2011 года | Повышение открытости деятельности эксплуатирующих организациях коммунального комплекса |
| V. Обеспечение исполнения законодательства в области градостроительной деятельности на территории района |
| 17 | Передача полномочий в области градостроительной деятельности от администраций сельских поселений администрации Знаменского района | Соглашение о передаче части полномочий в области градостроительной деятельности | Администрации сельских поселений Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | I квартал 2011 года | Повышение эффективности исполнения полномочий в сфере градостроительной деятельности |
| VI. Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
| 18 | Разработка и утверждение муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Муниципальный правовой акт органов местного самоуправления | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района | III квартал 2011 года | Создание основы для разработки инвестиционных программ |
| 19 | Разработка инвестиционных программ организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения |  | Эксплуатирующие организации коммунального комплекса Знаменского района (по согласованию) | II квартал 2011 года | Реализация программ комплексного развития |
| VII. Обеспечение доступности к сведениям, необходимым для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности |
| 20 | Обеспечение предоставления информации обо всех государственных и муниципальных услугах, касающихся сферы строительства и предоставления земельных участков, в государственной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» | Информация в сети Интернет | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Знаменского района | II квартал 2011 года | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности |

Приложение 2 к решению Знаменского

районного Совета народных депутатов

от « 29 » июля 2011 г. № 04 - 02 - РС

###### План-график

реализации долгосрочной районной целевой программы стимулирования развития

жилищного строительства на территории Знаменского района Орловской области на 2011-2015 годы

с предварительным финансово-экономическим обеспечением из средств бюджетов

различного уровня

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования мероприятий Программы, тыс. руб. | Срок исполне-ния, мес., год | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки (ГП и ПЗЗ) Знаменского сельского поселения | доку-ментов | 2 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сентябрь 2011 | ООО «Альянс» (г. Пенза) |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 127,5 | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) областного бюджета |  |  | 127,5 | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Проведение процедур согласования ГП и ПЗЗ Знаменского сельского поселения со всеми заинтересованными лицами; подготовка документов к утверждению | доку-ментов | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ноябрь 2011 | Глава Знаменского сельского поселения Мирзоев Г.И., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Знаменского района Платошин Р.Н. |
| 3 | Разработка ГП и ПЗЗ Глотовского сельского поселения | доку-ментов | 2 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Январь 2012 | Проектная организация, определенная по договору |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Глотовского сельского поселения |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) областного бюджета |  |  | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Проведение процедур согласования ГП и ПЗЗ Глотовского сельского поселения со всеми заинтересованными лицами; подготовка документов к утверждению | доку-ментов | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Март 2012 | Глава Глотовского сельского поселения Калашников Н.И., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Знаменского района Платошин Р.Н. |
| 5 | Разработка ГП и ПЗЗ Селиховского сельского поселения | доку-ментов | 2 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Январь 2012 | Проектная организация, определенная по результатам договора |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Селиховского сельского поселения |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) областного бюджета |  |  | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Проведение процедур согласования ГП и ПЗЗ Селиховского сельского поселения со всеми заинтересованными лицами; подготовка документов к утверждению | доку-ментов | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Март 2012 | Глава Селиховского сельского поселения Мацкевич Н.М., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Знаменского района Платошин Р.Н. |
| 7 | Разработка ГП и ПЗЗ Ждимирского сельского поселения | доку-ментов | 2 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сентябрь 2012 | Проектная организация, определенная по результатам запроса котировок |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Ждимирского сельского поселения |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) областного бюджета |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Проведение процедур согласования ГП и ПЗЗ Ждимирского сельского поселения со всеми заинтересованными лицами; подготовка документов к утверждению | доку-ментов | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ноябрь 2012 | Глава Ждимирского сельского поселения Ляднова Н.П., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Знаменского района Платошин Р.Н. |
| 9 | Разработка ГП и ПЗЗ Коптевского сельского поселения | доку-ментов | 2 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сентябрь 2012 | Проектная организация, определенная по результатам запроса котировок |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Коптевского сельского поселения |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) областного бюджета |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | Проведение процедур согласования ГП и ПЗЗ Коптевского сельского поселения со всеми заинтересованными лицами; подготовка документа к утверждению | доку-ментов | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ноябрь 2012 | Глава Коптевского сельского поселения Мишина В.Н., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Знаменского района Платошин Р.Н. |
| 11 | Разработка ГП и ПЗЗ Красниковского сельского поселения | доку-ментов | 2 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сентябрь 2012 | Проектная организация, определенная по результатам запроса котировок |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Красниковского сельского поселения |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) областного бюджета |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 12 | Проведение процедур согласования ГП и ПЗЗ Красниковского сельского поселения со всеми заинтересованными лицами; подготовка документов к утверждению | доку-ментов | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ноябрь 2012 | Глава Красниковского сельского поселения Курилина Л.П., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Знаменского района Платошин Р.Н. |
| 13 | Разработка ГП и ПЗЗ Узкинского сельского поселения | доку-ментов | 2 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сентябрь 2012 | Проектная организация, определенная по результатам запроса котировок |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Узкинского сельского поселения |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) областного бюджета |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14 | Проведение процедур согласования ГП и ПЗЗ Узкинского сельского поселения со всеми заинтересованными лицами; подготовка документов к утверждению | доку-ментов | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ноябрь 2012 | Глава Узкинского сельского поселения Трошина Г.В., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Знаменского района Платошин Р.Н. |
| 15 | Изготовление землеустроительной и кадастровой документации земельного массива «поз. 1» таблицы 6 | доку-ментов | 2 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Февраль 2012 | Организация, определенная по договору |
|  | в том числе средства бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 16 | Изготовление землеустроительной и кадастровой документации земельного массива «поз. 2» таблицы 6 | доку-ментов | 2 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Март 2012 | Организация, определенная по договору |
|  | в том числе средства бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 17 | Изготовление проектно-сметной документации (ПСД) развития жилищной застройки земельного массива «поз. 1» таблицы 6 | Га общей площа-ди | 7 0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Июль 2012 | Проектная организация, определенная по договору |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) бюджета Знаменского муниципального района |  |  | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 18 | Изготовление ПСД развития жилищной застройки земельного массива «поз. 2» таблицы 6 | Га общей площа-ди | 59,0 | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Декабрь 2012 | Проектная организация, определенная по результатам запроса котировок |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) бюджета Знаменского муниципального района |  |  | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 19 | Изготовление ПСД развития жилищной застройки земельного массива «поз. 3» таблицы 6 | Га общей площа-ди | 19,0 | 240,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | Март 2013 | Проектная организация, определенная по результатам запроса котировок |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 120,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) бюджета Знаменского муниципального района |  |  | 120,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 20 | Предоставление ПСД для включения в программы развития жилищного строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Знаменского сельского поселения Мирзоев Г.И., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Знаменского района Платошин Р.Н. |
| а) | ПСД земельного массива «поз. 1» таблицы 6 | проек-тов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Август 2012 |  |
| б) | ПСД земельного массива «поз. 2» таблицы 6 | проек-тов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Январь 2013 |  |
| в) | ПСД земельного массива «поз. 3» таблицы 6 | проек-тов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Апрель 2013 |  |
| 21 | Изучение и распространение новейших технологий строительства малоэтажного жилья экономического класса | проек-тов в год | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | весь период | Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Знаменского района Платошин Р.Н. |
| 22 | Формирование баз данных типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства | проек-тов в год | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | весь период | Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Знаменского района Платошин Р.Н. |
|  | Итого по программе: |  |  | 1701,0 | 457,0 | 1124,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) областного бюджета |  |  | 445,5 | 225,5 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) бюджета Знаменского муниципального района |  |  | 380,0 | 0,0 | 320,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 3) бюджета Глотовского сельского поселения |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4) бюджета Ждимирского сельского поселения |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 5) бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 555,5 | 131,5 | 364,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 6) бюджета Коптевского сельского поселения |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 7) бюджета Красниковского сельского поселения |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 8) бюджета Селиховского сельского поселения |  |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 9) бюджета Узкинского сельского поселения |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |