РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ЗНАМЕНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ

НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

с. Знаменское, ул. Ленина, 33 а					тел. 2-13-19; fax: 2-13-46

##### Р Е Ш Е Н И Е

О районной целевой программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Знаменского района Орловской

области на 2011-2013 годы

Принято на 4 заседании Знаменского

районного Совета народных депутатов

« 29 » июля 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Знаменского районного Совета народных депутатов Орловской области               от 28 октября 2010 года № 31-05-РС «Об утверждении программы           социально-экономического развития Знаменского района Орловской области на 2011-2013 годы», Знаменский районный Совет народных депутатов Орловской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить районную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Знаменского района Орловской области               на 2011-2013 годы (далее – Программа) согласно приложению 1.

2. Утвердить план-график реализации районной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Знаменского района Орловской области на 2011-2013 годы согласно приложению 2.

3. Финансовому отделу администрации Знаменского района Орловской области (Л.В. Цыгикало) при подготовке проекта бюджета Знаменского муниципального района Орловской области на очередной финансовый год и на плановые периоды предусмотреть необходимое финансирование для реализации Программы.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Знаменского района Орловской области при подготовке проектов решений о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды предусмотреть необходимое финансирование для реализации Программы.

5. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном стенде в здании Администрации Знаменского района.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Знаменского района					   Е.С. Линьков

с. Знаменское

№ 04 - 03 - РС

« 29 » июля 2011 г.

Приложение 1 к решению Знаменского

районного Совета народных депутатов

от « 29 » июля 2011 года № 04 - 03 - РС

Районная целевая программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Знаменского района Орловской области

на 2011-2013 годы

с. Знаменское, 2011 год

## ПАСПОРТ

районной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Знаменского района

Орловской области на 2011-2013 годы

| Наименование Программы | Районная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Знаменского района Орловской области на 2011-2013 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Решение Знаменского районного Совета народных депутатов Орловской области от 28 октября 2010 года № 31-05-РС «Об утверждении программы социально-экономического развития Знаменского района Орловской области на 2011-2013 годы» |
| Заказчик Программы | Глава Знаменского района Орловской области (далее – Знаменский район) |
| Руководитель Программы | Первый заместитель Главы администрации Знаменского района |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района |
| Основные цели и задачи Программы | Цель Программы - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг. Задачи Программы: 1) строительство новых и модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры Знаменского района; 2) повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Знаменского района; 3) улучшение состояния окружающей среды, экологическая и эпидемиологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания граждан |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Основные направления Программы | 1. Развитие электрических сетей. 2. Развитие сетей газоснабжения. 3. Развитие сетей водоснабжения |
| Исполнители основных мероприятий Программы | 1) отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района; 2) финансовый отдел администрации Знаменского района; 3) отдел экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации Знаменского района; 4) Знаменский участок производственного отделения Мценских электрических сетей (Знаменский район электрических сетей) филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» – «Орелэнерго» (далее – Знаменский РЭС) (по согласованию); 5) Знаменский участок открытого акционерного общества «Орелоблэнерго» (далее – Знаменский участок ОАО «Орелоблэнерго») (по согласованию); 6) администрации сельских поселений района (по согласованию) |
| Источники и объемы финансирования Программы | Общая потребность в финансовых средствах из бюджета Знаменского муниципального района – 540,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 0,0 тыс. рублей; 2012 год – 540,0 тыс. рублей; 2013 год – 0,0 тыс. рублей. Прогнозируемые средства: 1) федерального бюджета – 1560,0 тыс. рублей; 2) областного бюджета – 700,0 тыс. рублей; 3) бюджетов сельских поселений – 2280,0 тыс. рублей; 4) предприятий, организаций – 5352,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить: 1) модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Знаменского района; 2) устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; 3) улучшение экологического состояния окружающей среды; 4) повышение надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг |

## Общая часть

Настоящая Программа разработана в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса».

Необходимость разработки и реализации Программы на территории Знаменского района обусловлена перспективой развития Знаменского района, общим состоянием коммунального хозяйства, которое должно обеспечить необходимый объем и уровень жилищно-коммунальных услуг.

Целью Программы является строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение их сверхнормативного износа, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, привлечение средств как бюджетных, так и внебюджетных источников.

Программой предусматривается изготовление проектно-сметной документации и проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. Разработка Программы выполнялась на основе данных организаций и предприятий коммунального комплекса Знаменского района и планов по реализации утвержденной районной целевой программы социально-экономического развития Знаменского района Орловской области на 2011-2013 годы.

Реализацию программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Знаменского муниципального района, бюджетов сельских поселений, привлечения инвестиций из федерального и областного бюджетов, а также собственных средств предприятий и организаций коммунального комплекса.

Финансовое обеспечение Программы является прогнозируемым и осуществляется согласно перечню мероприятий Программы в пределах бюджетных лимитов на 2011–2013 годы, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Предложения по объемам и источникам финансирования Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы.

| № п/п | Источники и направления расходов | Объемы финансирования Программы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего по Программе | в том числе по годам |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по Программе | 10972,0 | 752,0 | 7970,0 | 2250,0 |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |
| 2 | федерального бюджета | 1560,0 | 0,0 | 1560,0 | 0,0 |
| 3 | областного бюджета | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 4 | бюджета Знаменского муниципального района | 540,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 |
| 5 | бюджетов сельских поселений | 2820,0 | 0,0 | 570,0 | 2250,0 |
| 6 | предприятий и организаций | 5352,0 | 752,0 | 4600,0 | 0,0 |

Приложение 2 к решению Знаменского

районного Совета народных депутатов

от « 29 » июля 2011 года № 04 - 03 - РС

План-график

реализации мероприятий районной целевой программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Знаменского района Орловской области

на 2011-2013 годы с предварительным финансово-экономическим обеспечением

из средств бюджетов различного уровня

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования мероприятий Программы, тыс. руб. | Срок исполнения, мес., год | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Развитие электрических сетей |
| 1 | Новое строительство ВЛ-0,4кВ с. Селихово | шт. | 1 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | Декабрь 2011 года | Начальник Знаменского РЭС Романенко В.В. |
|  | в том числе средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка дополнительной трансформаторной подстанции с. Ждимир | шт. | 1 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | Декабрь 2011 года | Начальник Знаменского РЭС Романенко В.В. |
|  | в том числе средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Ленина с. Знаменское | м.п. | 960 | 672,0 | 672,0 | 0,0 | 0,0 | Декабрь 2011 года | Мастер Знаменского участка ОАО «Орелоблэнерго» А.В. Сальков |
|  | в том числе средства предприятия |  |  | 672,0 | 672,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  | 752,0 | 752,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Раздел 2. Развитие сетей газоснабжения |
| 4 | Строительство газовых сетей в д. Ивановское, п. Сафоновский (Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года») | м.п. | 2700 | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | Декабрь 2012 | Первый заместитель Главы администрации Знаменского района Семочкин С.В., руководитель подрядной организации |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) федерального бюджета |  |  | 1560,0 | 0,0 | 1560,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) областного бюджета |  |  | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  |  |
|  | 3) бюджета Знаменского муниципального района |  |  | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на строительство газовых сетей по ул. Рощинская с. Гнездилово | проект | 1 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | Июль 2012 | Глава Глотовского сельского поселения Калашников Н.И., проектная организация |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Знаменского муниципального района |  |  | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) бюджет Глотовского сельского поселения |  |  | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Строительство газовых сетей по ул. Рощинская с. Гнездилово (програама газификации населенных пунктов ОАО «Газпром газораспределение») | м.п. | 2700 | 2700,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | Декабрь 2012 | Глава Глотовского сельского поселения Калашников Н.И., руководитель подрядной организации |
|  | в том числе средства предприятия |  |  | 2700,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | Изготовление ПСД на строительство подводящего газопровода и разводящих газовых сетей в с. Глотово | проект | 1 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Июль 2012 | Глава Глотовского сельского поселения Калашников Н.И., проектная организация |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) бюджета Знаменского муниципального района |  |  | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) бюджета Глотовского сельского поселения |  |  | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Строительство подводящего газопровода и разводящих газовых сетей в с. Глотово программа газификации населенных пунктов ОАО «Газпром газораспределение») | м.п. | 1900 | 1900,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | Декабрь 2012 | Глава Глотовского сельского поселения Калашников Н.И.; руководитель подрядной организации |
|  | в том числе средства предприятия |  |  | 1900,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | Изготовление ПСД на строительство разводящих газовых сетей в д. Волобуево | проект | 1 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Декабрь 2013 года | Глава Глотовского сельского поселения Калашников Н.И., проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Глотовского сельского поселения: |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |
| 10 | Изготовление ПСД на строительство подводящего газопровода и разводящих газовых сетей в д. Бельдино | проект | 1 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Декабрь 2013 года | Глава Ждимирского сельского поселения Ляднова Н.П, проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Ждимирского сельского поселения |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |
| 11 | Изготовление (ПСД) на строительство газовых сетей по ул. Семеновская в с. Селихово | проект | 1 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  | Глава Селиховского сельского поселения Мацкевич Н.М., проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Селиховского сельского поселения |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |
|  | Итого по разделу 2: |  |  | 8400,0 | 0,0 | 7600,0 | 800,0 |  |  |
| Раздел 3. Развитие сетей водоснабжения |
| 12 | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей по ул. Советская, Школьная, Гагарина, Мира с. Знаменское | проект | 1 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Сентябрь 2012 | Глава Знаменского сельского поселения Мирзоев Г.И, проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
| 13 | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей по ул. Совхозная, пер. Совхозный, Ленина, Горького, Калугина, Пенькозаводская, Бондарева, З. Космодемьянской, Садовая, пер. Садовый с. Знаменское | проект | 1 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | Сентябрь 2013 | Глава Знаменского сельского поселения Мирзоев Г.И, проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |  |  |
| 14 | Изготовление ПСД на строительство водопроводных сетей по ул. Заречная с. Знаменское | проект | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Сентябрь 2013 | Глава Знаменского сельского поселения Мирзоев Г.И, проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 15 | Изготовление ПСД на строительство водопроводных сетей по ул. Славянская с. Селихово | проект | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Сентябрь 2013 | Глава Селиховского сельского поселения Мацкевич Н.М., проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Селиховского сельского поселения |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 16 | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в с. Селихово | проект | 1 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | Декабрь 2013 | Глава Селиховского сельского поселения Мацкевич Н.М., проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Селиховского сельского поселения |  |  | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |  |  |
| 17 | Изготовление ПСД на строительство водопроводных сетей по ул. Заречная с. Гнездилово | проект | 1 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | Сентябрь 2013 | Глава Глотовского сельского поселения Калашников Н.И., проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Глотовского сельского поселения |  |  | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |  |  |
| 18 | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в с. Гнездилово | проект | 1 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | Декабрь 2013 | Глава Глотовского сельского поселения Калашников Н.И., проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Глотовского сельского поселения |  |  | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |  |  |
| 19 | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в с. Ждимир | проект | 1 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | Декабрь 2013 | Глава Ждимирского сельского поселения Ляднова Н.П., проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Ждимирского сельского поселения |  |  | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 |  |  |
| 20 | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в с. Мымрино | проект | 1 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | Декабрь 2013 | Глава Узкинского сельского поселения Трошина Г.В., проектная организация |
| 21 | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в с. Узкое | проект | 1 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | Декабрь 2013 | Глава Узкинского сельского поселения Трошина Г.В., проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Узкинского сельского поселения |  |  | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |  |  |
| 22 | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в с. Коптево | проект | 1 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | Декабрь 2013 | Глава Коптевского сельского поселения Мишина В.Н., проектная организация |
|  | в том числе средства бюджет Коптевского сельского поселения |  |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |  |  |
| 23 | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в с. Красниково | проект | 1 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | Декабрь 2013 | Глава Красниковского сельского поселения Курилина Л.П., проектная организация |
|  | в том числе средства бюджета Красниковского сельского поселения |  |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |  |  |
|  | Итого по разделу 3: |  |  | 1820,0 | 0,0 | 370,0 | 1450,0 |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  | 10972,0 | 752,0 | 7970,0 | 2250,0 |  |  |
|  | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) федерального бюджета |  |  | 1560,0 | 0,0 | 1560,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2) областного бюджета |  |  | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  |  |
|  | 3) бюджета Знаменского муниципального района |  |  | 540,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 |  |  |
|  | 4) бюджета Глотовского сельского поселения |  |  | 750,0 | 0,0 | 200,0 | 550,0 |  |  |
|  | 5) бюджета Ждимирского сельского поселения |  |  | 470,0 | 0,0 | 170,0 | 300,0 |  |  |
|  | 6) бюджета Знаменского сельского поселения |  |  | 650,0 | 0,0 | 200,0 | 450,0 |  |  |
|  | 7) бюджета Коптевского сельского поселения |  |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |  |  |
|  | 8) бюджета Красниковского сельского поселения |  |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |  |  |
|  | 9) бюджета Селиховского сельского поселения |  |  | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 |  |  |
|  | 10) бюджета Узкинского сельского поселения |  |  | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |  |  |
|  | 11) предприятий, организаций |  |  | 5352,0 | 752,0 | 4600,0 | 0,0 |  |  |