## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

# НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

##### ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Знаменское,  ул. Ленина, 33 а				  тел. 2-13-19; fax: 2-13-46

###### Р Е Ш Е Н И Е

### О районной целевой программе «Обеспечение

### территорий Знаменского муниципального района

### Орловской области документами территориального

### планирования и правилами землепользования

### и застройки на 2010-2013 годы»

Принято на 24 заседании Знаменского

районного Совета народных депутатов

« 18 » декабря 2009 года

В целях обеспечения устойчивого территориально-пространственного развития Знаменского муниципального района Орловской области, координации градостроительной и инвестиционной деятельности на основе документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, руководствуясь пунктом 15 части 1 статьи 15, а также пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 18 и 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 22 июня 2009 года № 61 «О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на разработку документов территориального планирования муниципальных образований и (или) правил землепользования и застройки поселений (городских округов) Орловской области», Знаменский районный Совет народных депутатов Орловской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить районную целевую программу «Обеспечение территорий Знаменского муниципального района Орловской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2010-2013 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

### 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знаменский межмуниципальный вестник».

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Знаменского района                                           	С.Я. Яценко

с. Знаменское

№ 24 - 03 - РС

« 18 » декабря 2009 г.

Приложение к решению Знаменского

районного Совета народных депутатов

Орловской области

от « 18 » декабря 2009 года № 24 – 03 – РС

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

### «Обеспечение территорий

### Знаменского муниципального района Орловской области

### документами территориального планирования

### и правилами землепользования и застройки

### на 2010-2013 годы»

с. Знаменское, 2009 год

## ПАСПОРТ

районной целевой программы «Обеспечение территорий Знаменского муниципального района Орловской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки

на 2010-2013 годы»

| Наименование Программы | «Обеспечение территорий Знаменского муниципального района Орловской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2010-2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для принятия Программы | 1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 3. Постановление Правительства Орловской области от 22 июня 2009 года № 61 «О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на разработку документов территориального планирования муниципальных образований и (или) правил землепользования и застройки поселений (городских округов) Орловской области» |
| Заказчик-координатор Программы | Глава Знаменского района Орловской области |
| Руководитель Программы | Первый заместитель Главы администрации Знаменского района Орловской области |
| Основные разработчики Программы | Структурные подразделения администрации Знаменского района Орловской области: 1) отдел архитектуры и строительства; 2) финансовый отдел |
| Основные исполнители Программы | 1. Отдел архитектуры и строительства; 2. Проектные организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком из числа научно-исследовательских, проектных и изыскательских организаций Российской Федерации и Орловской области |
| Цель и задачи Программы | Цель программы: Планировочно - пространственная организация территории Знаменского муниципального района Орловской области, сельских поселений с учетом особенностей функционирования и развития во взаимосвязи с социально-экономическими и природными условиями. Задачи программы: 1) обеспечение территорий Знаменского муниципального района Орловской области документами территориального планирования, отображение их границ, границ земель различных категорий и назначений; 2) проведение градостроительного зонирования территорий Знаменского муниципального района Орловской области, сельских поселений и установление градостроительных регламентов. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего на 2010-2013 годы – 5968,88 тыс. рублей, в том числе: 1.Средства областного бюджета – 2984,44 тыс. рублей; 2.Средства районного бюджета – 600,10 тыс. рублей; 3.Средства бюджетов сельских поселений – 2384,34 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Создание устойчивой системы управления территориальным развитием Знаменского района и сельских поселений; 2. Определение сферы взаимных интересов Российской Федерации, Орловской области и Знаменского муниципального района Орловской области в сфере градостроительной деятельности; 3. Определение территорий развития селитебных, промышленных, ландшафтно-рекреационных зон, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры муниципального значения; 4. Создание условий формирования благоприятной среды жизнедеятельности; 5. Определение мест размещения объектов строительства для муниципальных нужд, объектов жилищного строительства; 6. Установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов, экологическому и санитарному благополучию, защите территорий от неблагоприятного воздействия природного и техногенного характера; 7. Обеспечение условий доступности получения земельных участков под строительство на основе рыночных принципов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |
| Система контроля за реализацией Программы | Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляют: Глава Знаменского района Орловской области, отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района в соответствии с полномочиями отдела. |

1. Введение

Районная целевая программа «Обеспечение территорий Знаменского муниципального района Орловской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2010-2013 годы» (далее - Программа) разработана во исполнение задач, поставленных перед органами местного самоуправления в сфере градостроительства:

1) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря    2004 года № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс);

3) Постановлением Правительства Орловской области от 22 июня 2009 года № 61 «О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на разработку документов территориального планирования муниципальных образований и (или) правил землепользования и застройки поселений (городских округов) Орловской области».

Реализация Программы обеспечит подготовку схемы территориального планирования Знаменского муниципального района Орловской области (далее – район), а также разработку на ее основе генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений, проектов планировки территорий населенных пунктов, необходимых для принятия и реализации решений органами местного самоуправления, инвесторами, юридическими и физическими лицами для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства местного значения.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программным  методом

До настоящего времени территориальное развитие района осуществлялось на основании разработанной градостроительной документации, состав и содержание которой, в результате произошедших изменений социально-экономических условий в стране и в связи с новым градостроительным законодательством, полностью утратили свое назначение и актуальность.

Действующим Градостроительным кодексом установлено, что документы территориального планирования являются обязательными и необходимыми для принятия решений и регулирования градостроительной деятельности, предоставления земельных участков для строительства, ведения информационной системы и осуществления публичных функций в сфере градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

Таким образом, разработка муниципальными образованиями документов территориального планирования становится одной из важнейших задач местного самоуправления. Невыполнение требований градостроительного законодательства в ближайшее время может привести к блокировке решений по отводу земельных участков для строительства и возведения объектов.

Территориальное планирование направлено на определение назначения и границ территорий исходя из следующих принципов:

1) обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

3) предоставление земельных участков для строительства и осуществление строительства (реконструкции, капитального ремонта объектов) на основе документов территориального планирования;

4) эффективное ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

5) участие граждан и их объединений в проведении градостроительных мероприятий.

В сложившихся условиях представляется необходимым осуществить одновременное действие по созданию документов территориального планирования района и сельских поселений, установлению градостроительных регламентов, разработке документации по планировке и межеванию, утверждению правил землепользования и застройки.

Осуществление этих действий возможно только в рамках Программы.

3. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является обеспечение эффективного и устойчивого пространственного развития района, повышение уровня его экономического развития, создание условий для увеличения объемов капитального строительства, снижения административных барьеров для застройщиков, установление правовых условий землепользования и застройки.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) проведение анализа состояния градостроительной ситуации и формирование предложений по её развитию;

2) обеспечение района установленными Градостроительным кодексом документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования, обеспечивающими эффективное использование его территории, принятие решений и их реализацию в градостроительной деятельности.

4. Содержание и характеристика разрабатываемых документов

4.1. Документами территориального планирования муниципальных образований (применительно к району) являются:

1) схема территориального планирования района;

2) генеральные планы сельских поселений.

4.1.1. Схема территориального планирования района включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе:

1) объектов электро- и газоснабжения в границах района;

2) автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах района;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органа местного самоуправления района.

Схема территориального планирования района содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме территориального планирования района, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание последовательности их выполнения.

На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального планирования района, отображаются:

1) существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав района;

2) границы территорий объектов культурного наследия;

3) границы зон с особыми условиями использования территорий;

4) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования района в текстовой форме включают в себя:

1) обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию;

3) обоснование положений по территориальному планированию, этапы их реализации;

4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС).

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования района отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

а) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, генеральных планов поселений, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

б) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий;

в) иные карты (схемы).

2)  предложения по территориальному планированию:

а) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

б) иные карты (схемы).

4.1.2. Генеральные планы сельских поселений включают в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органа местного самоуправления поселения.

Генеральные планы поселений содержат положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральых планах, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание последовательности их выполнения.

На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются:

1) границы поселений;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселений;

3) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

4) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

5) границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития этих зон;

6) границы территорий объектов культурного наследия;

7) границы зон с особыми условиями использования территорий;

8) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

9) границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

10) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме включают в себя:

1) анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

2) обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

3) перечень мероприятий по территориальному планированию;

4) обоснование положений по территориальному планированию, этапы их реализации;

5) перечень основных факторов риска возникновения ЧС.

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проектов генеральных планов отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

а) карты (схемы) использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

б) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования муниципального района,  в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

в) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий;

г) иные карты (схемы).

2) предложения по территориальному планированию:

а) карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

б) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

в) карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

г) карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи;

д) иные карты (схемы);

Подготовка генеральных планов поселений осуществляется применительно ко всем территориям поселений.

Подготовка генерального плана поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территории поселения. Подготовка генерального плана и внесение в него изменений в части установления или изменения границы населенного пункта могут также осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

4.2. Документом градостроительного зонирования муниципальных образований (применительно к району) являются правила землепользования и застройки сельских поселений.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий поселений, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий поселений;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

Правила землепользования и застройки включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки;

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах не допускается. Территориальные зоны, как правило не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы зон культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселений, а также к частям территорий поселений с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.

5. Сроки и этапы реализации Программы

1. Сроки реализации Программы - 2010-2013 годы.

2. Этапы реализации Программы приведены в таблице 1:

Таблица 1: «Этапы реализации Программы»

| № п/п | Сроки реализации программных мероприятий, гг | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2010 | Разработка схемы территориального планирования района (далее – СТП района) |
|  |  | Разработка генерального плана (далее – ГП) и правил землепользования и застройки (далее – ПЗиЗ) Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области (далее – Знаменского сельского поселения) |
| 2 | 2011 | Разработка генерального плана (далее – ГП) и правил землепользования и застройки (далее – ПЗиЗ) Селиховского сельского поселения Знаменского района Орловской области (далее – Селиховского сельского поселения) |
|  |  | Разработка генерального плана (далее – ГП) и правил землепользования и застройки (далее – ПЗиЗ) Глотовского сельского поселения Знаменского района Орловской области (далее – Глотовского сельского поселения) |
| 3 | 2012 | Разработка генерального плана (далее – ГП) и правил землепользования и застройки (далее – ПЗиЗ) Узкинского сельского поселения Знаменского района Орловской области (далее – Узкинского сельского поселения) |
|  |  | Разработка генерального плана (далее – ГП) и правил землепользования и застройки (далее – ПЗиЗ) Ждимирского сельского поселения Знаменского района Орловской области (далее – Ждимирского сельского поселения) |
| 4 | 2013 | Разработка генерального плана (далее – ГП) и правил землепользования и застройки (далее – ПЗиЗ) Коптевского сельского поселения Знаменского района Орловской области (далее – Коптевского сельского поселения) |
|  |  | Разработка генерального плана (далее – ГП) и правил землепользования и застройки (далее – ПЗиЗ) Красниковского сельского поселения Знаменского района Орловской области (далее – Красниковского сельского поселения) |

6. Расчет потребности в финансовых средствах

6.1. Смета на разработку схемы территориального планирования района.

Таблица 2: «Смета на разработку схемы территориального планирования района»

| № п/п | Наименование видов градостроительной документации. Факторы, влияющие на трудоемкость проектирования | Номера частей, глав, таблиц, параграфов, пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы. Методика расчета | Расчет стоимости работ | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Определение базовой цены | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (градостроительная документация). Москва, 1995 г. |  |  |
| 1 | Схема районной планировки административного района, территория до 1,0 тыс. кв. км. | табл. 1 поз. 1 |  | 15,00 |
| 2 | Повышающие коэффициенты к базовой цене | табл. 2 поз. 1 (г, д) |  |  |
|  | г) наличие опасных природно-техногенных процессов |  | к = 1,0 |  |
|  | д) наличие курортных и рекреационных ресурсов |  | к = 1,2 |  |
|  | Итого: общий коэффициент трудоемкости |  | 1,0+0,0+0,2=1,2 |  |
|  | Отсутствие схемы гражданской обороны и схемы охраны природы | п. 3, примеч. п. 4 | к = 1,3 |  |
|  | Базовая цена составит |  | 15,0 х 1,2 х 1,3 | 23,40 |
|  | коэффициент индексации | 23,36 | 23,40 х 23,36 | 546,62 |
|  | Итого стоимость схемы: |  |  | 546,62 |
| 3 | Актуализация цифровой карты | 5% от стоимости схемы | 546,62 х 0,05 | 27,33 |
| 4 | Сбор исходных данных | 5% от стоимости схемы | 546,62 х 0,05 | 27,33 |
| 5 | Систематизация и первичный анализ данных | 5% от стоимости схемы | 546,62 х 0,05 | 27,33 |
| 6 | Разработка раздела охрана окружающей среды (ООС) | 5% от стоимости схемы | 546,62 х 0,05 | 27,33 |
| 7 | Компьютерное обеспечение проекта | 12% от стоимости схемы | 546,62 х 0,12 | 65,59 |
| 8 | Приведение в соответствие порядка разработки, согласования, экспертизы и утверждения схемы, изложенного в Инструкции РДС 11-202-2002 и Градостроитель-ного кодекса | 5% от стоимости схемы | 546,62 х 0,05 | 27,33 |
| 9 | Подготовка и размещение проекта на сайте района в сети Интернет | 5% от стоимости схемы | 546,62 х 0,05 | 27,33 |
| 10 | Обеспечение согласования основных положений и схем | 5% от стоимости схемы | 546,62 х 0,05 | 27,33 |
| 11 | Командировочные расходы (проезд, суточные, гостиница) |  |  | 13,60 |
| 12 | Приобретение цифровой карты М 1 : 25 000 для разработки схемы с учетом обновления |  |  | 200,00 |
|  | Итого: |  | 546,62+27,33+27,33+27,33+27,33+65,59+27,33+27,33+27,33+13,60+200,00 | 1017,12 |
|  | НДС 18% |  |  | 183,08 |
|  | Всего по смете: |  |  | 1200,20 |

6.2. Смета на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки типового сельского поселения района.

Таблица 3: «Смета на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки типового сельского поселения района»

| № п/п | Характеристика предприятия, здания сооружения или виды работ | Номера частей, глав, таблиц, параграфов, пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы. Методика расчета | Расчет стоимости работ | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. На разработку генерального плана типового сельского поселения района |
|  | Определение базовой цены | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (градостроительная документация) Москва 1995 г. |  |  |
| 1 | Генеральный план сельского поселения при численности населения до 5 тыс. человек | табл. 1, поз. 3.1 |  | 4,70 |
| 2 | Повышающие коэффициенты к базовой цене | табл. 2, поз. 3 (б, д) |  |  |
|  | б) наличие значительных по площади реконструируемых территорий |  | к = 1,0 |  |
|  | д) сложная экологическая ситуация, ограничения историко-культурного плана |  | к = 1,0 |  |
|  | Итого: общий коэффициент трудоемкости |  | 1,0+0,0+0,0=1,0 |  |
|  | Отсутствие схемы гражданской обороны | п. 3, примеч. п. 4 | к = 1,3 |  |
|  | Реконструкция территории | п. 2 примеч. 2.4 | к = 1,5 |  |
|  | Базовая цена составит |  | 4,7 х 1,0 х 1,3 х 1,5 | 9,17 |
|  | Коэффициент индексации | 23,36 | 9,17 х 23,36 | 214,21 |
|  | Итого стоимость схемы: |  |  | 214,21 |
| 3 | Актуализация цифровой карты | 5 % от стоимости схемы | 214,21х 0,05 | 10,71 |
| 4 | Сбор исходных данных | 5 % от стоимости схемы | 214,21х 0,05 | 10,71 |
| 5 | Систематизация и первичный анализ данных | 5 % от стоимости схемы | 214,21х 0,05 | 10,71 |
| 6 | Разработка раздела охрана окружающей среды (ООС) | 5 % от стоимости схемы | 214,21х 0,05 | 10,71 |
| 7 | Компьютерное обеспечение проекта | 12% от стоимости схемы | 214,21 х 0,12 | 25,70 |
| 8 | Приведение в соответствие порядка разработки, согласования, экспертизы и утверждения схемы, изложенного в Инструкции РДС 11-202-2002 и Градостроитель-ного кодекса | 5% от стоимости схемы | 214,21х 0,05 | 10,71 |
| 9 | Подготовка и размещение проекта на сайте района в сети Интернет | 5% от стоимости схемы | 214,21х 0,05 | 10,71 |
| 10 | Обеспечение согласования основных положений и схем | 5% от стоимости схемы | 214,21х 0,05 | 10,71 |
| 11 | Командировочные расходы (проезд, суточные, гостиница) |  |  | 15,00 |
| 12 | Приобретение цифровой карты М 1:10 000 для разработки ген. планов с учетом обновления |  |  | 55,00 |
|  | Итого: |  | 214,21+10,71+10,71+10,71+10,71+25,70+10,71+10,71+10,71+15,00+55,00 | 384,88 |
|  | НДС 18% |  |  | 69,28 |
|  | Итого по разделу I: |  |  | 454,16 |
| II. На разработку правил землепользования и застройки типового сельского поселения района |
|  | Правила землепользования и застройки сельского поселения при численности населения до 5 тыс. человек | 50% от стоимости разработки генерального плана | 454,16 х 50% | 227,08 |
|  | Итого по разделу II: |  |  | 227,08 |
|  | Всего по смете: |  |  | 681,24 |

7. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Орловской области и соответствующих местных бюджетов (района, сельских поселений) в соотношении 50/50 процентов (в целях выполнения условий Постановления Правительства Орловской области от 22 июня 2009 года № 61            «О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на разработку документов территориального планирования муниципальных образований и (или) правил землепользования и застройки поселений (городских округов) Орловской области»);

Источники и объемы финансирования Программы приведены в таблице 4:

Таблица 4: «Источники и объемы финансирования Программы»

| Источники финансирования Программы | Всего за 2010-2013 годы, тыс. руб. | В том числе по годам, гг, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Средства бюджета Орловской области | 2984,44 | 940,72 | 681,24 | 681,24 | 681,24 |
| Средства бюджета района | 600,10 | 600,10 | - | - | - |
| Средства бюджета Знаменского сельского поселения | 340,62 | 340,62 | - | - | - |
| Средства бюджета Селиховского сельского поселения | 340,62 | - | 340,62 | - | - |
| Средства бюджета Глотовского сельского поселения | 340,62 | - | 340,62 | - | - |
| Средства бюджета Узкинского сельского поселения | 340,62 | - | - | 340,62 | - |
| Средства бюджета Ждимирского сельского поселения | 340,62 | - | - | 340,62 | - |
| Средства бюджета Коптевского сельского поселения | 340,62 | - | - | - | 340,62 |
| Средства бюджета Красниковского сельского поселения | 340,62 | - | - | - | 340,62 |
| Всего по программе: | 5968,88 | 1881,44 | 1362,48 | 1362,48 | 1362,48 |

8. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

Заказчиком-координатором  Программы является Глава Знаменского района Орловской области.

Заказчик Программы осуществляет руководство и контроль за ходом реализации Программы и обеспечивает своевременное финансирование работ, предусмотренных Программой, взаимодействие между исполнителями работ и контроль за их выполнением.

Конкретные исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются заказчиком на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

9. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Ожидаемыми результатами от реализации программы являются:

1) создание комплекта документов территориального планирования района, обеспечивающих его устойчивое пространственное развитие;

2) повышение уровня социально-экономического развития района;

3) создание нормативно-правовой базы для обеспечения градостроительного регулирования и развития территории района;

4) совершенствование  на  основе  разработанной градостроительной документации информационной системы, позволяющей осуществлять контроль за происходящими изменениями в пространственно-планировочной организации территорий района, сельских поселений, в архитектурно-художественном облике населенных пунктов посредством градостроительной деятельности;

5) наличие сведений о правовом режиме использования и правообладателях земель, конкретизирующих адресную направленность при проведении градостроительных мероприятий.

Приложение

к районной целевой программе «Обеспечение территорий

Знаменского муниципального района Орловской области

документами территориального планирования и правилами

землепользования и застройки на 2010-2013 годы»

# Календарный план мероприятий районной целевой программы

«Обеспечение территорий Знаменского муниципального района Орловской области

документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки

на 2010-2013 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения, гг | Ответственные исполнители | Сметная стоимость работ тыс. рублей | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (гг), тыс. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка СТП района | 2010-2011 | Отдел архитектуры и строительства администрации района, проектные организации на конкурсной основе | 1200,20 | Областной бюджет | 600,10 | - | - | - | Указанные в столбце 5 суммы денеж-ных средств являются стартовыми ценами для формирования лотов на разработку каждого из документов |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | 600,10 | - | - | - |  |
| 2 | Разработка ГП Знаменского сельского поселения | 2010 | -//- | 454,16 | Областной бюджет | 227,08 | - | - | - | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 227,08 | - | - | - |  |
| 3 | Разработка ПЗиЗ Знаменского сельского поселения | 2010 | -//- | 227,08 | Областной бюджет | 113,54 | - | - | - | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 113,54 | - | - | - |  |
| 4 | Разработка ГП Селиховского сельского поселения | 2011 | -//- | 454,16 | Областной бюджет | - | 227,08 | - | - | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | 227,08 | - | - |  |
| 5 | Разработка ПЗиЗ Селиховского сельского поселения | 2011 | -//- | 227,08 | Областной бюджет | - | 113,54 | - | - | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | 113,54 | - | - |  |
| 6 | Разработка ГП Глотовского сельского поселения | 2011 | -//- | 454,16 | Областной бюджет | - | 227,08 | - | - | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | 227,08 | - | - |  |
| 7 | Разработка ПЗиЗ Глотовского сельского поселения | 2011 | -//- | 227,08 | Областной бюджет | - | 113,54 | - | - | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | 113,54 | - | - |  |
| 8 | Разработка ГП Узкинского сельского поселения | 2012 | -//- | 454,16 | Областной бюджет | - | - | 227,08 | - | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - | 227,08 | - |  |
| 9 | Разработка ПЗиЗ Узкинского сельского поселения | 2012 | -//- | 227,08 | Областной бюджет | - | - | 113,54 | - | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - | 113,54 | - |  |
| 10 | Разработка ГП Ждимирского сельского поселения | 2012 | -//- | 454,16 | Областной бюджет | - | - | 227,08 | - | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - | 227,08 | - |  |
| 11 | Разработка ПЗиЗ Ждимирского сельского поселения | 2012 | -//- | 227,08 | Областной бюджет | - | - | 113,54 | - | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - | 113,54 | - |  |
| 12 | Разработка ГП Коптевского сельского поселения | 2013 | -//- | 454,16 | Областной бюджет | - | - | - | 227,08 | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - | - | 227,08 |  |
| 13 | Разработка ПЗиЗ Коптевского сельского поселения | 2013 | -//- | 227,08 | Областной бюджет | - | - | - | 113,54 | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - | - | 113,54 |  |
| 14 | Разработка ГП Красниковского сельского поселения | 2013 | -//- | 454,16 | Областной бюджет | - | - | - | 227,08 | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - | - | 227,08 |  |
| 15 | Разработка ПЗиЗ Красниковского сельского поселения | 2013 | -//- | 227,08 | Областной бюджет | - | - | - | 113,54 | -//- |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - | - | 113,54 |  |
| Итого по областному бюджету: | 2010-2013 |  | 2984,44 | Областной бюджет | 940,72 | 681,24 | 681,24 | 681,24 |  |
| Итого по районному бюджету: | 2010-2013 |  | 600,10 | Районный бюджет | 600,10 | - | - | - |  |
| Итого по бюджетам сельских поселений | 2010-2013 |  | 2384,34 | Бюджет поселений | 340,62 | 681,24 | 681,24 | 681,24 |  |
| Всего по программе: | 2010-2013 |  | 5968,88 |  | 1881,44 | 1362,48 | 1362,48 | 1362,48 |  |