Таблица 17

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 7 октября 2015 г. № 298

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_\_

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **Программы** | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (млн. руб.)** | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **21,974** | **2,246** | **2,749** |  | **4,259** | **4,240** | **4,240** | **4,240** |
| - федеральный бюджет | 5,201 | 0,303 | 0,322 |  | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| - региональный бюджет | 3,302 | 0,291 | 0,387 |  | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| - районный бюджет | 2,075 | 0,228 | 0,300 |  | 0,401 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| - внебюджетные источники | 11,396 | 1,424 | 1,740 |  | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 |
| 1.1 | Знаменское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **21,974** | **2,246** | **2,749** |  | **4,255** | **4,240** | **4,240** | **4,240** |
| - федеральный бюджет | 5,201 | 0,303 | 0,322 |  | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| - региональный бюджет | 3,302 | 0,291 | 0,387 |  | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| - районный бюджет | 2,075 | 0,228 | 0,300 |  | 0,401 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| - внебюджетные источники | 11,396 | 1,424 | 1,740 |  | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **9,947** | **6,368** |  |  | **0,909** | **0,890** | **0,890** | **0,890** |
| - федеральный бюджет | 1,336 | 0,268 |  |  | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| - региональный бюджет | 0,926 | 0,258 |  |  | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| - районный бюджет | 0,555 | 0,216 |  |  | 0,099 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| - внебюджетные источники | 7,130 | 5,626 |  |  | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Знаменское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **9,947** | **6,368** |  |  | **0,909** | **0,890** | **0,890** | **0,890** |
| - федеральный бюджет | 1,336 | 0,268 |  |  | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| - региональный бюджет | 0,926 | 0,258 |  |  | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| - районный бюджет | 0,555 | 0,216 |  |  | 0,099 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| - внебюджетные источники | 7,130 | 5,626 |  |  | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 3 | **Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **5,54** | **0,56** | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **0,56** | **0,56** | **0,56** |
| - федеральный бюджет | 1,27 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| - региональный бюджет | 3,17 | 0,32 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 1,1 | 0,11 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3.1 | Знаменское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 2,22 | 0,56 |  |  | 1,1 |  |  | 0,56 |
| - федеральный бюджет | 0,51 | 0,13 |  |  | 0,25 |  |  | 0,13 |
| - региональный бюджет | 1,27 | 0,32 |  |  | 0,63 |  |  | 0,32 |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,44 | 0,11 |  |  | 0,22 |  |  | 0,11 |
| 3.2 | Узкинское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 0,63 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,22 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Селиховское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 3.4 | Глотовское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0,56 |  |  |  |  | 0,56 |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
| - региональный бюджет | 0,32 |  |  |  |  | 0,32 |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,11 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.5 | Ждимирское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0,56 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |
| - федеральный бюджет | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
| - региональный бюджет | 0,32 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
| **4** | **Строительство распределительных сетей газопровода - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **9,3702** |  | **2,4202** | **6,950** |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 2,5981 |  | 0,9991 | 1,599 |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 4,4211 |  | 0,4601 | 3,961 |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,940 |  | 0,940 |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения | 0,021 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 1,390 |  |  | 1,390 |  |  |  |  |
| 4.1 | Глотовское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **2,2549** |  | **2,2549** |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,9991 |  | 0,9991 |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 0,4601 |  | 0,4601 |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,7957 |  | 0,7957 |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Согласование технической документации при наличии линейно-кабельных сооружений ( ПАО «Ростелеком») | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **0,004** |  | **0,004** |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,004 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков:  - с.Гнездилово, ул. Рощинская;  - с.Глотово | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **0,042** |  | **0,042** |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,021 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения | 0,021 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.3 | Проведение строительного контроля за строительством линейных объектов (газопроводов), расположенных по адресу:  - с. Гнездилово, ул. Рощинская;  - с. Глотово | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **0,0483** |  | **0,0483** |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,0483 |  | 0,0483 |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Изготовление исполнительной топосъемки и технического плана на линейные объекты (газопроводы), расположенных по адресу:  - с. Гнездилово, ул. Рощинская;  - с. Глотово | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **0,048** |  | **0,048** |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,048 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **0,023** |  | **0,023** |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,023 |  | 0,023 |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Знаменское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1,15** |  |  | **1,15** |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,265 |  |  | 0,265 |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 0,655 |  |  | 0,655 |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,230 |  |  | 0,230 |  |  |  |  |
| 4.3 | Селиховское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1,8** |  |  | **1,8** |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,414 |  |  | 0,414 |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 1,026 |  |  | 1,026 |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.4 | Ждимирское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **4,0** |  |  | **4,0** |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,920 |  |  | 0,920 |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 2,280 |  |  | 2,280 |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,80 |  |  | 0,80 |  |  |  |  |
| 5 | **Перерасчет сметной документации с применением индексов изменения стоимости строительства на 1 квартал 2015 г. и проведение государственной экспертизы** | **Объем финансирования – всего,** в том числе за счет средств: | **0,060** |  | **0,060** |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -районный бюджет | 0,060 |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **12,820** |  |  | **5,50** | **5,520** | **1,80** |  |  |
| - федеральный бюджет | 2,948 |  |  | 1,265 | 1,269 | 0,414 |  |  |
| - региональный бюджет | 7,308 |  |  | 3,135 | 3,147 | 1,026 |  |  |
| - районный бюджет | 1,501 |  |  | 0,551 | 0,950 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 1,063 |  |  | 0,549 | 0,154 | 0,360 |  |  |
| 6.1 | Знаменское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 7,72 |  |  | 5,5 | 2,220 |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 1,775 |  |  | 1,265 | 0,510 |  |  |  |
| - региональный бюджет | 4,401 |  |  | 3,135 | 1,266 |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,945 |  |  | 0,551 | 0,394 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,599 |  |  | 0,549 | 0,050 |  |  |  |
| 6.2 | Ждимирское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,5 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,345 |  |  |  | 0,345 |  |  |  |
| - региональный бюджет | 0,855 |  |  |  | 0,855 |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |  |
| 6.3 | Красниковское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,414 |  |  |  |  | 0,414 |  |  |
| - региональный бюджет | 1,026 |  |  |  |  | 1,026 |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,360 |  |  |  |  | 0,360 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.4 | Коптевское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,414 |  |  |  | 0,414 |  |  |  |
| - региональный бюджет | 1,026 |  |  |  | 1,026 |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,306 |  |  |  | 0,306 |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,054 |  |  |  | 0,054 |  |  |  |
| 7 | **Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции сельских поселений – всего,**  **том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **15,397** |  |  | **5,037** | **4,760** | **2,520** | **1,400** | **1,680** |
| - федеральный бюджет | 3,541 |  |  | 1,158 | 1,095 | 0,580 | 0,322 | 0,386 |
| - региональный бюджет | 8,776 |  |  | 2,871 | 2,713 | 1,436 | 0,798 | 0,958 |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 3,080 |  |  | 1,008 | 0,952 | 0,504 | 0,280 | 0,336 |
| 7.1 | Глотовское с/п | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **2,566** |  |  | **2,566** |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,590 |  |  | 0,590 |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 1,463 |  |  | 1,463 |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,513 |  |  | 0,513 |  |  |  |  |
| 7.2 | Знаменское с/п | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **4,760** |  |  |  | **4,760** |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 1,095 |  |  |  | 1,095 |  |  |  |
| - региональный бюджет | 2,713 |  |  |  | 2,713 |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,952 |  |  |  | 0,952 |  |  |  |
| 7.3 | Ждимирское с/п | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1,120** |  |  |  |  | **1,120** |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,258 |  |  |  |  | 0,258 |  |  |
| - региональный бюджет | 0,638 |  |  |  |  | 0,638 |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,224 |  |  |  |  | 0,224 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.4 | Узкинское с/п | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **2,471** |  |  | **2,471** |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,568 |  |  | 0,568 |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 1,408 |  |  | 1,408 |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,495 |  |  | 0,495 |  |  |  |  |
| 7.5 | Красниковское с/п | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1,400** |  |  |  |  | **1,400** |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,322 |  |  |  |  | 0,322 |  |  |
| - региональный бюджет | 0,798 |  |  |  |  | 0,798 |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,280 |  |  |  |  | 0,280 |  |  |
| 7.6 | Коптевское с/п | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1,400** |  |  |  |  |  | **1,400** |  |
| - федеральный бюджет | 0,322 |  |  |  |  |  | 0,322 |  |
| - региональный бюджет | 0,798 |  |  |  |  |  | 0,798 |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,280 |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
| 7.7 | Селиховское с/п | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1,680** |  |  |  |  |  |  | **1,680** |
| - федеральный бюджет | 0,386 |  |  |  |  |  |  | 0,386 |
| - региональный бюджет | 0,958 |  |  |  |  |  |  | 0,958 |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,336 |  |  |  |  |  |  | 0,336 |
| 8 | **Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1,40** | **1,40** |  |  |  |  |  |  |
| *- федеральный бюджет* | 0,322 | 0,322 |  |  |  |  |  |  |
| *- региональный бюджет* | 0,798 | 0,798 |  |  |  |  |  |  |
| *- районный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- внебюджетные источники* | 0,280 | 0,280 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Глотовское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,092 | 0,092 |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 0,228 | 0,228 |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,080 | 0,080 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8.2 | Знаменское сельское поселение | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 0,57 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района,**  **в том числе по проектам:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **0,089** | **0,01** | **0,01** | **0,012** | **0,012** | **0,015** | **0,015** | **0,015** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,089 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9.1 | Премирование передовиков АПК | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0,089 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,089 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9.2 | Издание газеты «Земля родная» | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по всем мероприятиям Программы** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **76,5972** | **10,584** | **6,3392** | **18,599** | **16,560** | **10,025** | **7,105** | **7,385** |
| - федеральный бюджет | **17,2161** | **1,023** | **1,5711** | **4,272** | **4,025** | **2,535** | **1,863** | **1,927** |
| - региональный бюджет | **28,7011** | **1,667** | **1,4771** | **10,597** | **7,313** | **3,605** | **1,941** | **2,101** |
| - районный бюджет | **5,131** | **0,444** | **1,300** | **0,551** | **1,450** | **0,462** | **0,462** | **0,462** |
| - бюджет сельского поселения | **0,021** |  | **0,021** |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | **25,528** | **7,450** | **1,970** | **3,179** | **3,772** | **3,423** | **2,839** | **2,895** |