Приложение

к постановлению  Администрации Знаменского района

от  «___» _____________  2015 г.  № _____

Приложение 1

к постановлению  Администрации Знаменского района

от  « 09 »  июля   2015 г.  № 181

План-график ежегодных

мероприятий по выполнению муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2014-2016 годы»

Автодороги местного значения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, км / кв. м | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | районный бюджет | Бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. по годам: |
|  | 2014 год | 1. Знаменское сельское поселение: - изготовление сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости на ремонт автомобильной дороги местного значения в д. Городище, с. Знаменское, ул. Сечкина, до гражданского кладбища д. Жидкое; -ремонт автомобильной дороги местного значения в д. Городище; - ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, ул.Сечкина; - ямочный ремонт автомобильных дорог в с. Знаменское улицы Ленина, Горького, Кирова, Советская | 2,7 км 0,65 км 2500,0 кв. м | 51,700 3 032,360 521,550 266,800 | 2 754,000 |  | 51,700 278,360 521,550 266,800 |
|  |  | Итого: |  | 3 872,410 | 2 754,000 |  | 1 118,410 |
| 2 | 2015 год | Знаменское сельское поселение: - ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское ул. Совхозная; - ремонт автомобильной дороги местного значения «дорога к кладбищу д. Жидкое» | 2,1 км 0,8 км | 10 215,800 2 043,000 | 10 113,600 2 022,570 | 102,200 20,430 |  |
|  |  | 2. Узкинское сельское поселение: - ремонт автомобильной дороги местного значения д. Пискулинка; - ремонт автомобильной дороги местного значения с. Узкое, ул. Луговая - Разработка сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости на ремонт улично- дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения: - д. Пискулинка, - с.Узкое, ул.Луговая | 1,10 км 0,940 км | 1 385,470 1 191,990 11,700 6,000 | 1 383,320 1 186,470 | 2,150 5,520 11,700 6,000 |  |
|  |  | Итого: |  | 14 853,960 | 14 705,960 | 148,000 |  |
| 3 | 2016 год | 1. Знаменское сельское поселение: с. Локно - ул. Серебренская | 1,5 км | 1 200,000 | 1 188,000 | 12,000 |  |
|  |  | 2. Узкинское сельское поселение: с. Мымрино - ул. Советская | 0,8 км | 896,300 | 887,300 | 9,000 |  |
|  |  | 3. Глотовское сельское поселение: - д. Волобуево - с.Гнездилово, ул. Заречная - с. Гнездилово, ул.Садовая, ул.Колхозная | 1,1 км 0,5 км 0,35 км | 1 287,940 568,710 1 221,610 | 1 275,060 563,020 1 209,390 | 12,880 5,690 12,220 |  |
|  |  | Итого: |  | 5 174,560 | 5 122,770 | 51,790 |  |
|  |  | Итого по разделу I: |  | 23 900,930 | 22 582,730 | 199,790 | 1 118,410 |
| ДОХОДЫ от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей |
|  | Разработка проектно-сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости на ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4 | 2015 год | Знаменское сельское поселение: - с. Знаменское, ул. Ленина; Узкинское сельское поселение: - д. Пискулинка, с.Узкое, ул.Луговая |  | 4,000 40,000 |  | 4,000 40,000 |  |
|  |  | Итого: |  | 44,000 |  | 44,000 |  |
| Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования районного и местного значения |
| 5 | 2015 год | - ямочный ремонт автомобильных дорог в с. Знаменское, ул. Ленина | 0,115 км | 350,000 |  | 350,000 |  |
|  |  | Итого: |  | 350,000 |  | 350,000 |  |
| 3. Приведение пешеходных переходов в соответствие новым стандартам безопасности |
| 6 | 2015 год | - приведение пешеходных переходов в соответствие новым стандартам безопасности | 3 шт. | 30,00 |  | 30,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 30,00 |  | 30,00 |  |
|  | 4. Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования районного и местного значения (грейдирование, подсыпка, уборка снега и т.п.) |
| 7 | 2014 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 233,40 |  | 233,40 |  |
| 8 | 2015 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 1 007,00 |  | 1 007,00 |  |
| 9 | 2016 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 1 431,00 |  | 1 431,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 2 671,40 |  | 2 671,40 |  |
|  |  | Итого по разделу II: |  | 3 095,400 |  | 3 095,400 |  |
|  |  | Всего по программе: |  | 26 996,330 | 22 582,730 | 3 295,190 | 1 118,410 |