Приложение

к постановлению  Администрации Знаменского района

от _____________2015 г.  № ______

Приложение

к постановлению  Администрации Знаменского района

от 30 декабря 2014 г.  №  291

Приложение

к постановлению  Администрации Знаменского района

от  07  июля  2014 г.  №  132

Приложение 1

к постановлению  Администрации Знаменского района

от  31 декабря  2013 г.  №  261

План-график ежегодных

мероприятий по выполнению муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2014-2016 годы»

Автодороги местного значения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, км / кв. м | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | районный бюджет | Бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. по годам: |
|  | 2014 год | 1. Знаменское с/п - изготовление сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости на ремонт автомобильной дороги местного значения в д. Городище, с. Знаменское, ул. Сечкина, до гражданского кладбища д. Жидкое; -ремонт автомобильной дороги местного значения в д. Городище; - ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Знаменское, ул.Сечкина; - ямочный ремонт автомобильных дорог в с. Знаменское улицы Ленина, Горького, Кирова, Советская | 2,7 км 0,65 км 2500,0 кв. м | 51,700 3 032,360 521,550 266,800 | 2 754,000 |  | 51,700 278,360 521,550 266,800 |
|  |  | Итого: |  | 3 872,410 | 2 754,000 |  | 1 118,410 |
|  | 2015 год | Знаменское с/п - с. Знаменское ул. Совхозная; - дорога к кладбищу д. Жидкое | 2,1 км 0,8 км | 10 215,8 2 043,0 | 10 113,6 2 022,57 | 102,2 20,43 |  |
|  |  | 2. Узкинское с/п - д. Пискулинка; - изготовление сметной документации и получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости на ремонт автомобильной дороги местного значения д.Пискулинка и с.Узкое,ул.Луговая | 1,3 км | 2 562,37 40,00 | 2 537,00 | 25,37 40,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 14 861,170 | 14 673,170 | 188,400 |  |
|  | 2016 год | 1. Знаменское с/п с. Локно - ул. Серебренская | 1,5 км | 1 200,000 | 1 188,000 | 12,000 |  |
|  |  | 2. Узкинское с/п с. Мымрино - ул. Советская | 0,8 км | 896,300 | 887,300 | 9,000 |  |
|  |  | 3. Глотовское с/п - д. Волобуево - с.Гнездилово, ул. Заречная - с. Гнездилово, ул.Садовая, ул.Колхозная | 1,1 км 0,5 км 0,35 км | 1 287,940 568,710 1 221,610 | 1 275,060 563,020 1 209,390 | 12,880 5,690 12,220 |  |
|  |  | Итого: |  | 5 174,560 | 5 122,770 | 51,790 |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в зимний период |
|  | 2014 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 233,40 |  | 233,40 |  |
|  | 2015 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 1 391,00 |  | 1 391,00 |  |
|  | 2016 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 1 431,00 |  | 1 431,00 |  |
|  |  | Итого: |  | 3 055,400 |  | 3 055,400 |  |
|  |  | Всего: |  | 26 963,540 | 22 549,94 | 3 295,190 | 1 118,410 |