Приложение

к постановлению  Администрации

Знаменского района

от _____________2014 г.  № ______

Приложение 1

к постановлению  Администрации

Знаменского района

от  31 декабря  2013 г.  №  261

План-график ежегодных

мероприятий по выполнению муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Знаменского района на 2014-2016 годы»

Автодороги местного значения

| № п/п | Вид работ | Адрес объекта | Объем работ, км / кв. м | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | районный бюджет | Бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети, в т.ч. по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 1. Знаменское с\п с. Знаменское - д. Городище; - ул.Сечкина; - ямочный ремонт автомобильных дорог в с. Знаменское улицы Ленина, Горького, Кирова, Первомайская | 2,7 км 0,65 км 2500,0 кв. м | 3 060,1 535,75 720,15 | 2 754,0 |  | 306,1 535,75 720,15 |
| 2 | 2015 год | 1. Знаменское с\п с. Знаменское, - ул. Совхозная; - дорога к кладбищу д. Жидкое | 2,1 км 0,8 км | 10 215,8 2 043,0 | 10 113,6 2 022,57 |  | 102,2 20,43 |
|  |  | 2. Узкинское с\п д. Пискулинка | 1,3 км | 2 470,748 | 2 446,040 |  | 24,708 |
| 3 | 2016 год | 1. Знаменское с\п с. Локно - ул. Серебренская | 1,5 км | 1 200,0 | 1 188,0 |  | 12,0 |
|  |  | 2. Узкинское с\п с. Мымрино - ул. Советская | 0,8 км | 896,3 | 887,3 |  | 9,0 |
| 4 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2014 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 233,4 |  | 233,4 |  |
| 6 | 2015 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 276,0 |  | 276,0 |  |
|  |  | улично-дорожная сеть в населенных пунктах |  | 1 562,0 |  |  | 1 562,0 |
| 7 | 2016 год | Автодороги общего пользования муниципального значения |  | 276,0 |  | 276,0 |  |
|  |  | улично-дорожная сеть в населенных пунктах |  | 1 562,0 |  |  | 1 562,0 |
|  | Всего |  |  | 25 051,248 | 19 411,51 | 785,4 | 4 854,338 |