Об утверждении муниципальной

Программы **Знаменского района**

**Орловской области**

**«Улучшение водоснабжения**

**на территории Знаменского района**

**Орловской области на 2015-2018 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Орловской области от 25.10.2011 г. № 373 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой на 2012-2027 годы», руководствуясь Уставом Знаменского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу **Знаменского района Орловской области** **«Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района Орловской области на 2015-2018 годы»** согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Знаменского района С.В. Семочкина.

Глава Знаменского района Е.С. Линьков

Приложение

к постановлению Администрации

Знаменского района Орловской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года №\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2018 ГОДЫ»

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Улучшение водоснабжения на территории Знаменского района Орловской области на 2015-2018 годы» (далее- Программа) |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;" Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  Постановление Правительства Орловской области от 25.10.2011 г. № 373 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой на 2012-2027 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Знаменского района |
| Основные разработчики Программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Знаменского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и строительства Администрации Знаменского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовый отдел |
| Цель и задачи реализации Программы | Цель программы – обеспечение населения Знаменского района чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.  Задачи программы:   1. Обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения   Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения. |
| Сроки Программы | Срок реализации: 2015 - 2018 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования - 1105 тыс.руб., в том числе:  Бюджет Орловской области – 225 тыс.руб.  Бюджет Знаменского района – 670 тыс.руб.  Бюджеты поселений – 0 тыс.руб.  Внебюджетные источники – 210 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности до 100 %.  Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до 10 %. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют районный Совет народных депутатов Знаменского района и администрация Знаменского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

2. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства Орловской области от 25.10.2011 г. № 373 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой на 2012-2017 годы»

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Знаменского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие системы водоснабжения позволит обеспечить в полном объеме население коммунальными услугами водоснабжения.

3. Характеристика систем водоснабжения и существующие проблемы

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии района.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации системы водоснабжения обусловлена потребностями жилищного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития системы водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

Водоснабжение населения района осуществляется из 21 водонапорной башни. Имеется 4 резервные скважины. Режим эксплуатации скважин прерывистый. Устья скважин имеют надлежащую герметизацию. Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины имеют зоны санитарной охраны 1 пояса, радиусом 30 метров, ограждены. Общая протяженность разводящей сети составляет 61310,1 м., на ней установлено и эксплуатируется 21 водонапорная башня. Четыре водонапорные башни в резерве.

Однако, несмотря на положительные моменты, следует отметить, что ряд нерешенных проблем остается – это изношенность разводящей сети, отсутствие в сельских поселениях гарантирующей организации по водоснабжению.

Ведутся работы по учету всех имеющихся бесхозяйных и брошенных источников водоснабжения. В Знаменском районе 81 % населенных пунктов на селе пользуются децентрализованным водоснабжением, т.е. общественными и частными колодцами, каптажами. До настоящего времени не решен вопрос по принятию на баланс общественных колодцев, не налажен производственный контроль за качеством воды в них, очистка колодцев производится несвоевременно, хлорирование воды практически не производится.

4. Цели и задачи Программы

Цель Программы – обеспечение населения Знаменского района чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения;

- обоснование предполагаемых направлений по развитию централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения Знаменского района;

- обеспечение в полном объеме потребителей коммунальными услугами нормативного качества;

- снижение непроизводительных потерь ресурсов;

- повышение долговечности работы основного оборудования;

- улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы;

- автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов;

- снижение эксплуатационных издержек содержания систем;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

- обеспечение доступности предоставляемых ресурсов для потребителей.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы 2015-2018 годы.

6. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия, направленные на совершенствование системы водоснабжения, совершенствование нормативно-правовой базы, оформление лицензий и других документов, мероприятия по снижению затрат на предприятиях данной сферы.

7. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование заданий Программы планируется за счет средств, предусматриваемых ежегодно в областном бюджете на содержание и развитие соответствующих отраслей водоснабжения.

Объемы финансовых средств в части инвестиций в развитие системы водоснабжения сельских населенных пунктов показывают потребность в финансировании предусмотренных Программой мероприятий и могут уточняться в установленном порядке с учетом имеющихся источников финансирования и возможностей регионального и местного бюджетов.

Общий объем финансирования - 1105 тыс.руб., в том числе:

Бюджет Орловской области -225 тыс.руб.

Бюджет Знаменского района – 670 тыс.руб.

Бюджеты поселений – 0 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 210 тыс.руб.

8 Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;

корректировку Программы на следующий финансовый год.

Корректировка Программы осуществляется:

по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий (ГРБС);

по Программе в целом - на основании новых мероприятий.

Ответственным исполнителем и координатором Программы является отдел архитектуры и строительства администрации района, который обеспечивает сбор информации от всех ответственных исполнителей, организаций, участвующих в реализации мероприятий, о ходе выполнения ими заданий Программы. Ответственные исполнители в целях согласованности действий представляют в отдел архитектуры и строительства оперативную информацию и отчет о реализации мероприятий Программы в установленные сроки ежеквартально. Отдел архитектуры и строительства вправе вносить обоснованные и согласованные с заинтересованными лицами предложения по изменениям и дополнениям мероприятий и заданий Программы, а также предложения о мерах воздействия, исключающих срыв исполнения заданий Программы.

9. Контроль за ходом реализации исполнения Программы и оценка ее эффективности

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Знаменского района.

Исполнители основных мероприятий участвуют в реализации Программы в части, их касающейся.

Ожидаемый результат от реализации Программы к 2018 году – максимальное обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой, удовлетворяющей требованиям стандарта качества, и в количествах, соответствующих гигиеническим требованиям.

Реализация намеченных в Программе основных мероприятий и заданий позволит достичь значительной суммарной экономической, социальной и экологической эффективности.

Экономическая эффективность Программы оценивается:

получением доходов от платежей за водопотребление способствующих поддержанию устойчивого водоснабжения;

повышением качества питьевой воды, снижением аварийности на разводящих сетях, снижением себестоимости услуг водоснабжения, повышением рентабельности предприятий водопроводного хозяйства.

Только за счет установки индивидуальных счетчиков в квартирах и сокращения непроизводительных потерь и утечек воды возможна экономия используемых водных ресурсов до 30 процентов (далее – %), что позволит сократить расход электроэнергии на 15–18 % и значительно снизить капиталовложения (миллионы рублей) в строительство мощностей сооружений забора подготовки питьевой воды, очистки сточных вод.

Социальная эффективность определяется повышением уровня жизнеобеспеченности населения, снижением заболеваемости людей, а в связи с этим и экономических потерь.

Экологическая эффективность обеспечивается за счет уменьшения загрязнения источников питьевого водоснабжения, стабилизации, восстановления и оздоровления подземных и поверхностных вод, а также содействия поддержанию экологического равновесия, сохранения эстетической ценности и природных ландшафтов.

Реализация Программы обеспечит осуществление обоснованного проведения расширения и реконструкции водозаборов, внедрения эффективных технических решений в сфере обслуживания систем водоснабжения, обеспечивающих более глубокую очистку питьевой воды в

Знаменском районе.

И.о. начальника отдела архитектуры и строительства

администрации района А.Н. Денисов